2025-2026年中国联通软研院数字化底座数字化研发平台研发项目（数字化研发平台需求管理能力委托研发）

技术规范书

中国联合网络通信有限公司软件研究院

2025年06月

目  录

1. 项目概况	1

1.1 项目名称	1

1.2 编制目的	1

1.3 适用范围	1

1.4 解释与修订	2

1.5 参考文件	2

1.6 术语表	2

2. 应标要求	2

2.1 投标评估标准说明	2

2.2 投标文件提交要求	3

2.3 技术规范书点对点应答	3

2.4 技术建议书编制要求	4

2.5 投标一览表编制要求	5

2.6 本文件的保密性	5

2.7 知识产权	5

3. 项目概况	5

3.1 项目背景	5

3.2 本项目建设目标	6

4. 需求分析	8

4.1 系统现状	8

4.2 总体需求概述	9

5. 项目建设要求	10

5.1 2025年项目要求	10

5.2 项目总体需求说明	14

6. 总体技术要求	14

7. 软件设计要求	15

7.1 基本要求	15

7.2 应用软件要求	16

8. 系统的安全管理要求	17

8.1 人员安全要求	17

8.2 应用安全要求	18

8.3 业务安全要求	19

9. 项目进度要求	20

10. 可靠性要求	20

11. 项目服务	21

11.1 技术文件	21

11.2 技术服务要求	21

11.3 培训要求	22

11.4 项目管理要求	22

11.5 项目实施	23

11.6 人员组织	23

12. 系统维护	24

13. 售后支撑	25

13.1 保修期	25

13.2 技术支持及故障排除	25

项目概况

  - 项目名称

本项目为2025-2026年中国联通软研院数字化底座数字化研发平台研发项目（数字化研发平台需求管理能力委托研发）（以下简称本项目）。本项目的建设单位为“中国联合网络通信有限公司软件研究院”。

  - 编制目的

本技术规范书为中国联合网络通信有限公司软件研究院（项目业主，以下简称“甲方”，相关合同中也称作“委托方”）拟建“2025-2026年中国联通软研院数字化底座数字化研发平台研发项目（数字化研发平台需求管理能力委托研发）”的主要技术、业务功能和供货要求，并对系统的规模及概略情况进行了介绍，供应商（以下简称“乙方”，相关合同中也称作“受托方”）编写建议书之用，乙方建议书的内容格式应符合本技术规范书的要求。

联通软件研究院将接受符合或超出本技术规范书所要求的方案。联通软件研究院保留全部接受、部分接受或完全不接受乙方应标书的权利。联通软件研究院保留全部接受或者部分接受乙方所建议的方案（含乙方所建议的产品）的权利。

乙方应按照本技术规范书的要求，明确回答各章全部内容，这将成为对乙方评估的主要依据。

对本技术规范书中问题的答复要简洁明了，不可模棱两可，任何假设语句要有详细说明。

技术应答书（包括技术规范书点对点应答及技术建议书）必须以书面形式逐项写明。该技术应答书的应答将具有合同效应。

  - 适用范围

本技术规范书是为“2025-2026年中国联通软研院数字化底座数字化研发平台研发项目（数字化研发平台需求管理能力委托研发）”的招标编制的，只适用于本次采购相关的部分。

  - 解释与修订

甲方保留对本文件的解释权。

  - 参考文件

2025年中国联通软研院数字化底座数字化研发平台研发项目项目建议书

2025年中国联通软研院数字化底座数字化研发平台研发项目立项批复

2025年中国联通软研院数字化底座数字化研发平台研发项目业务需求书

  - 术语表

- 专业术语或缩写的定义：

应标要求

  - 投标评估标准说明

- 以下各项将作为评估的基本标准：

- 对本技术规范书中各项要求的满足程度；

- 厂商对于项目业务需求的理解程度及提供的技术方案的合理性；

- 完成项目所需的时间、系统的交货及验收条件；

- 厂商相关资质；

- 性能价格比及付款条件；

- 成功范例和相关经验；

- 系统的安全性、可靠性、稳定性、实用性和扩展性；

- 系统的易懂、易操作性、易维护性；

- 系统运行所需的维护、管理人员数量；

- 是否满足中国联通有限公司所需的本地化服务与技术支持；

- 合作条件（如版权）；

- 平台的开放性及与其它系统平台的接口能力；

- 对系统的维护、技术支撑能力；

- 对现有系统软硬件资源的保护、利用程度；

- 对系统进行免费维护的期限。

  - 投标文件提交要求

- 乙方须在收到本文件后按招标文件要求的时间、地点正式提交投标文件。

- 乙方提交的投标文档的内容须完整、具体、明确、直接，避免文字描述的冗繁，以便于甲方阅读、理解及评估。

- 乙方提交的投标文档的文字须采用国标的中文简体，对于国外相关产品等采用英文描述的，亦须有对应的准确、完整的中文描述。

  - 技术规范书点对点应答

- 技术规范书点对点应答（以下简称“点对点应答”）。乙方须对本文件进行逐条书面应答，具体要求详见招标（采购）文件。

- 在“技术规范书点对点应答”中，乙方须对本文件各条款逐条应答，明确答复为“满足”、“部分满足”或“不满足”，应答时不得使用“明白”、“理解”等其他词语，凡采用“详见”、“参见”等方式说明的，应指明所参见文档的名称及具体的章节、页码：

- 针对本技术规范书第五章应答为“满足”的功能需求，须明确是可以通过配置实现还是需要二次开发，对于需要二次开发部分应描述具体开发内容及实现的具体方法、方案,否则将被视为不满足。

- 应答为“部分满足”的，须详细说明所满足部分的内容、细节、以及不能满足部分的理由、相关建议等,否则将被视为不满足。

- 应答“不满足”的，须详细说明不能满足的理由、相关建议等。

  - 技术建议书编制要求

- 乙方提交的《技术建议书》须是针对本项目的具体解决方案详细描述的文档。

- 乙方须在《技术建议书》中对本项目的技术方案（包括对软件架构、功能模块间信息交互以及本期功能模块和后期建设模块之间的关系等进行重点详细描述）、软硬件配置等进行详细、具体的建议。

- 乙方须对本系统与其他相关系统的接口内容和接口实现方式进行详细描述，并保证能够实现与其他相关系统的有效集成。

- 乙方若不同意本文件中相关描述的内容的、或者有其他建议的，请在《技术建议书》具体给出。

- 乙方应对软件配置提出详细的配置建议，并给出具体的能力、容量的计算方法和计算过程。

- 乙方须在《技术建议书》中给出其所建议的全部产品的详细技术特性资料（可作为《技术建议书》的附件）。

- 乙方所建议的技术方案、产品等符合行业标准、通用标准和规范的，请在《技术建议书》中明确、详细给出。

- 乙方须在《技术建议书》中明确提出本项目实施的相关前提、条件（例如机房条件、系统互联条件等）；否则，一旦签订合同，若发现存在相关问题，将由乙方负责。

- 乙方须在《技术建议书》中对本项目建设中的测试、互联互通调试以及今后系统运行的维护管理等进行详细、具体地建议。

- 乙方须在《技术建议书》中对本项目的实施组织和管理、进度计划安排、项目各阶段人员安排、项目质量控制、验收、培训、技术支持和售后服务等进行详细、具体地建议、说明和描述。

- 在《技术建议书》中，乙方须确保其建议的方案是可行的、合理的、以及其所建议的配置是完整的。一旦签订合同，若发现有遗漏，乙方须根据甲方要求免费及时补齐。

- 根据需要，《技术建议书》的内容并不仅限于上述内容。

  - 投标一览表编制要求

乙方须结合其提出的方案建议进行完整、具体的报价，具体要求，详见投标一览表。

  - 本文件的保密性

- 经联通软件研究院书面许可，乙方才允许将本文（限于必要部分）透露给其合作伙伴，并保证其合作伙伴不将本文透露给其他人。

- 未经书面许可，不得将本文件透露给第三方，一经发现，将追究其相关责任。

  - 知识产权

- 乙方全面承担由乙方产品中涉及到的第三方产品所引起的一切法律责任。

- 乙方应向甲方提供全部软件源代码（采购的第三方产品除外），甲方有权进行升级改造，并在公司内使用。

- 其他与知识产权的相关约定，以合同条款为准。

项目概况

  - 项目背景

数字化研发平台承接中国联通数字化转型总规划图和总路线图，坚持“共平台、共能力、共技术栈、共研发体系”，数字化研发平台构建统一的软件研发管理体系，贯通全场景全过程数字化，构建全面评价体系模型，促进研发效能提升。

在2024年，数字化研发平台以健全规范标准、推进研效运营、建强平台能力为主线，持续完善数字化研发管理规范体系，健全统一研效运营机制，推进统一研发上云，建立需求配额和成本分摊机制，形成需求价值评价方法，完成需求价值评估流程线上化功能研发，实现需求价值管理闭环；实现数字化线（软研院、省分）系统全面研发纳管，研发全过程数字化管理，研发关键资产统一纳管，累计支撑软研院，31省分，14个子公司，持续推动数字化线三级系统、非数字化线三级系统、代码和用户的纳管。

对标行业及平台自身能力，现阶段存在需求管理智能化能力不足，存在人工访谈效率低、需求文档质量参差不齐、需求智能化使用场景局限等问题，且需求运营流程繁琐、审批环节缺乏灵活性，难以满足多样化需求处理；门户功能存在不足，基础数据治理薄弱，缺乏智能交互辅助。

基于以上原因，践行公司数字化转型战略，亟须依据规划与管理要求，持续强化智能需求和伴随式智能助手功能，深化需求相关流程优化，深度挖掘数据价值，并优化门户交互体验，实现平台智能化水平、需求管理基础管理能力、门户能力的易用性与用户感知的全方位提升。计划启动数字化研发平台项目的升级改造，申请采购2025-2026年中国联通软研院数字化底座数字化研发平台研发项目（数字化研发平台需求管理能力委托研发）。

  - 本项目建设目标

2025年项目建设目标：

本项目立足平台现状，紧密围绕公司数字化转型战略，依托数字化研发平台构建统一的软件研发管理体系。通过对门户和需求管理能力的升级，优化全流程业务环节，深度融合智能化技术，全面贯通研发全场景全过程数字化，构建科学完善的需求运营数据看板，驱动研发效能实现质的飞跃，为公司数字化转型提供坚实的平台支撑。

（1）智能需求管理升级，依托 AI 辅助需求管理能力，实现需求挖掘、方案生成、文档治理全流程智能化。以 AI 辅助人工完成需求访谈与原始需求挖掘，自动生成并完善需求方案文档，推进需求文档结构化治理，辅助提升需求管理的精准度与效率。

（2）基础流程优化提效，全面梳理并优化需求运营全流程，实现回退、挂起等运营流程标准化，前评估后评价线上化。打造专业线个性化审批流程与简易需求流程，支持部门自定义内部流程，简化特定需求审批环节，缩短需求处理周期，提升整体运营效率。

（3）数据驱动科学决策，搭建需求运营数据看板，固化人工取数逻辑，实现数据自动、统一采集与多维度可视化呈现，为不同角色提供定制化数据看板，以数据洞察支撑需求管理科学决策。

（4）提升用户体验，通过门户功能优化、基础数据治理与伴随式智能助手建设，简化用户操作流程，提升平台易用性与用户感知，增强用户对平台的使用满意度与黏性。

2026年项目建设目标：

数字化研发平台建设将紧密契合公司数字化转型战略，紧跟业界数字化研发平台向智能化、生态化、敏捷化演进趋势，进一步深化 “四共” 理念实践，持续拓展平台功能边界，强化平台核心竞争力，推动研发全链条升级，为公司数字化转型注入新动能。

乙方应承诺，满足围绕上述目标展开的细化、扩展、易用、监控方面的需求。

需求分析

  - 系统现状

系统功能架构：

技术架构图：

系统集成图：

  - 总体需求概述

本项目旨在升级需求管理能力，优化需求审批流程，优化审批、退回、评价等环节流程，增强智能化能力，优化用户操作体验，提升平台易用性，提升用户感知。需求概述如下：

1、需求管理：AI辅助需求管理能力增强，包括：需求方案文档生成、需求方案文档补全、需求智能体等能力；

2、需求管理：基础能力优化，包括：运营流程的优化、前评估后评价线上化、开放部分的自定义审批流程等；

3、需求管理：需求运营数据看板，支持不同角色展现不同的数据维度看板；

4、门户：平台功能优化、基础数据治理，伴随式智能助手；

项目建设要求

  - 2025年项目要求

乙方应依据下面提到的需求，根据自身的特长和经验提出增强功能组件及详细的功能需求，配合联通软件研究院进行详细的需求调研和需求分析，对本期项目建设相关的业务需求进行详细的调研及分析和细化，提出完善的业务功能、系统功能及流程并与业务部门进行确认。

本项目建设范围：

- AI辅助需求管理能力

AI替代辅助需求人员对用户进行需求访谈，挖掘原始需求，包括需求目的、价值、场景等。建设需求方案文档生成及补全能力；基于智能问答内容及历史需求方案的推理分析，推动需求文档结构化治理，提升需求文档的质量；建设需求智能体，可接入并调度其他智能体能力，扩充完善需求智能化的使用场景。

- 基础能力优化

回退、挂起、中止、变更等运营流程的优化；前评估后评价线上化；专业线个性化审批流程，可通过开放部分的自定义审批流程，让各部门编辑内部流程，无需频繁发版；

简易需求流程，针对嵌入式支撑或快速迭代的专题性需求，可简化审批和评估环节，快速进入研发；非数字化部规划系统的需求拆分及对接过程管理（智网、省分自建等）；

配合需求管理规范调整进行功能改造，包括需求分类调整、数据需求合并至业务需求的流程调整、非需求流程迁移至数字化监控平台等；重大、跨域需求审批流程优化。

- 需求运营数据看板

将以往人工取数的逻辑固化下来，统一口径、自动取数、随时查看，并实现按照角色展现不同的数据维度看板。

- 门户优化

基础数据治理：用户和组织数据治理，确保内部统计、外部对接能统一，构建统一的数据标准与规范，优化数据存储与管理架构，实现基础数据的高效治理，保障数据质量与一致性，为平台稳定运行奠定基础。

伴随式智能助手：门户统一嵌入智能化入口，适配各个模块，具备智能问答、操作引导、问题诊断等功能的智能助手，实时响应开发者需求，提升开发效率与用户体验。

安全与合规：建立完善的安全防护体系，涵盖漏洞扫描、代码漏洞、组件漏洞整改等安全措施；确保平台功能符合相关法规政策与行业标准要求，规避安全与合规风险。

产品化与国际化：推进平台功能的产品化封装，提升产品的易用性与可维护性；支持多语言切换、多区域适配，满足国际化使用需求。

与其他平台对接：开发标准化接口，实现与联通内部其他系统以及外部第三方平台的数据交互与功能协同，打破信息孤岛。

功能优化：持续对开发门户现有功能进行优化升级，修复潜在问题，提升系统性能与稳定性，优化操作流程与界面交互。待办能力优化：优化待办事项的展示、分类、提醒等功能，支持自定义设置与优先级管理，使开发者能更便捷高效地处理待办任务。

本项目部分需求如下表所示：

| 序号 | 需求标题 | 需求描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | #### AI需求访谈助手 | 实现AI驱动的自动化需求访谈功能，通过自然语言和大模型交互引导用户输入需求背景、目标、业务场景及价值等相关信息，自动生成结构化访谈记录，支持语音/文字双模式输入。 |
| 2 | #### 智能需求文档生成引擎 | 基于AI对历史需求内容、需求文档和访谈内容的语义分析，自动生成需求方案初稿，支持关键字段（如用户故事、验收标准）智能补全，并标记需人工核验的模糊表述。 |
| 3 | 需求质量智能分析模块 | 通过NLP技术扫描需求文档，识别逻辑矛盾、场景缺失、指标模糊等问题，推送优化建议（如补充业务流程图、明确数据来源），实现文档结构化治理。 |
| 4 | #### 承接非数字化部规划系统的需求 | 针对智网、省分自建等非数字化部规划系统的需求，提供需求拆分场景，支持主责拆分到系统，系统拆分到项目模式以及对接到过程管理。 |
| 5 | #### 需求快速通道 | 为紧急需求或小型专题设立简易流程，支持跳过非必要审批环节，自动关联轻量级评估模板，确保快速进入研发队列 |
| 6 | #### 可配置审批流程引擎 | 提供可视化审批流程设计器，针对专业线个性化审批流程，可通过开放部分的自定义审批流程，让各部门编辑内部流程，无需频繁发版； |
| 7 | 线上化评估评价体系 | 根据相关业务规则及需求标签，自动判断需求是否为低价值需求以及需求价值得分情况，替代线下Excel流程。 |
| 8 | #### 需求流程基础能力优化 | 1：目前需求回退流程几乎都直接回退到预评估环节，造成工单时效性比较长，需求流转效果不高等问题，将支持各审批环节回退到需求提出人或回退到上一环节审批人。 2：提供需求撤销流程，经各领导审批完成后，需求自动撤销，无需用户联系后台运维人员。 3：需求变更影响范围评估滞后，易导致范围蔓延，提供需求变更流程，变更请求与原始需求绑定留痕，降低需求范围蔓延等情况。 |
| 9 | #### 配合需求管理规范调整进行功能改造 | 包括需求分类调整、数据需求合并至业务需求的流程调整、非需求流程迁移至数字化监控平台等； |
| 10 | 角色化数据看板 | 需求运营数据看板，将以往人工取数的逻辑固化下来，统一口径、自动取数、随时查看，并实现按照角色展现不同的数据维度看板。 |
| 11 | 日常迭代需求 | 支撑总部、分子公司日常业务需求及系统优化任务 |
| 12 | #### 伴随式智能助手 | #### 门户统一嵌入智能化入口，适配各个模块，具备智能问答、操作引导、问题诊断等功能的智能助手，实时响应开发者需求，提升开发效率与用户体验。优化智能助手功能，包括低代码助手入口对接、智能化场景开发等。实现智能体开发，增加门户智能助手弹框入口。通过功能优化，提供更智能、便捷的开发辅助工具，提升开发效率。 |
| 13 | #### 开发者门户基础数据治理 | #### 用户与组织数据治理，优化用户与组织数据管理，包括批量角色变更、人员归属字段优化、用户中心打标等功能。完善用户注册和注销流程，解决用户ID不一致、身份证信息错误等问题。优化组织架构管理，实现部门数据更新和服务编排调整。通过数据治理，确保用户和组织数据的准确性和一致性。 |
| 14 | #### 平台功能优化 | #### 优化平台功能配置，包括人员复用提醒、工时归属管理、邮件短信验证配置等。加强配置管理运营能力，减少后台配置工作量。同时进行安全漏洞整改，提升系统安全性和可维护性。通过功能优化，提升平台整体运营效率。 #### 优化待办系统功能，包括健康检查脚本编写、RabbitMQ下线、批量待阅接口优化等。解决待办推送失败问题，优化页面响应速度，改进待办打开方式。完善待办推送接口的用户注册逻辑，确保待办消息准确送达。通过功能优化，提升待办系统的稳定性和用户体验。 #### 优化系统性能，重点解决慢SQL问题，包括RDS/CUDB慢SQL响应时长优化和运维捞取慢SQL数量统计。提升系统需求工时报表和已办查询的响应速度，确保系统运行效率。通过性能优化，提升用户体验，保证系统稳定运行。 |
| 15 | #### 产品化与国际化支持 | #### 推进产品化与国际化进程，包括国际公司版本开发、产品化版本优化等。完善度量仪表盘功能，优化LDAP用户同步机制。通过产品化支撑，确保系统满足不同地区、不同场景的使用需求，提升产品的市场竞争力。推进平台功能的产品化封装，提升产品的易用性与可维护性；支持多语言切换、多区域适配，满足国际化使用需求。 |
| 16 | #### 安全与合规检测 | #### 建立完善的安全防护体系，涵盖漏洞扫描、代码漏洞、组件漏洞整改等安全措施；确保平台功能符合相关法规政策与行业标准要求，规避安全与合规风险。包括用户密码安全策略优化、身份证信息加密同步、用户信息脱敏等。全面排查和修复CSQM组件漏洞，统一整改重大SQL隐患。优化Redis客户端连接方式，确保系统安全性和合规性。通过安全漏洞修复和合规优化，提升系统整体安全水平。 |
| 17 | #### 与其他平台对接 | #### 优化系统间接口对接，包括开通中心、数据中台、RDPMS等系统的接口联调。实现智网对接、低代码权限对接、云平台对接等功能。通过接口优化，确保各系统间数据交互的准确性和效率，提升系统整体协同能力。 |
| 18 | #### 核心技术攻关 | #### 核心攻关指南,增删改查下载导出以及发送填报待办给主笔专家。针对各域 IT 系统研发过程中的关键技术难题与瓶颈，组织专项技术攻关，突破技术壁垒，提升平台技术先进性与稳定性，增强在行业内的技术竞争力 |
| 19 | #### 科技树（图谱）功能 | #### 科技树图谱的维护显示以及攻关需求填报论证过程中增加科技树数据的关联与显示。以可视化图谱形式呈现系统研发相关的技术体系、知识结构、技术演进路径，帮助研发人员清晰了解技术发展脉络，辅助技术决策与规划，促进技术知识的传承与共享。 |
| 20 | #### 规划产品化 | #### 规划产品化主要将现阶段规划模块的三级系统相关的内容单独部署维护到国际公司产品化环境。将系统规划阶段形成的技术规划、业务规划等成果转化为可落地的产品化方案，实现规划成果的商业化应用，提升规划的实用性与价值，加速技术创新向业务价值的转化。​ |
| 21 | #### 升级规划管理能力 | #### 针对三级系统线上审批不灵活，缺乏运营视角分析能力问题，优化三级系统线上审批流程，拉通，系统、项目、需求数据，增加规划运营视图，透视数字化系统运行情况，和规划偏差，让数字化系统运营管理工作更加便捷 |

  - 项目总体需求说明

2025年项目需求包含但不限于以上所列需求，本项目总体需求应包含2025-2026年中国联通软研院数字化底座数字化研发平台管理能力研发项目（数字化研发平台一站式能力委托开发）所有需要第三方完成或配合完成的需求。

由于部分需求尚在制定中，伴随着项目的深入需求及功能要求将逐步完善，乙方应承诺在联通软件研究院制定了上述需求最终版本时，将按照新的要求完善系统，满足新需求及功能所要求的具体内容，同时兼顾现有系统功能和承载业务。

总体技术要求

乙方应根据本技术规范书中的各项要求，给出本期项目的详细设计和实施方案建议。

乙方在设计中应贯彻安全可靠、高效、易维护、可扩展等原则。乙方给出的设计不应只是概念性描述，必须是针对性的详细设计。

乙方提供的产品应满足本技术规范书的要求，同时在保修期内如本技术规范书发生补充，乙方应在此次提供的系统中免费更新使之达到新规范的要求。

乙方详细说明其产品的应用情况。

乙方在本期项目的设计中详细说明所需硬件及第三方软件可选的范围及配置。

软件设计要求

  - 基本要求

- 要求软件采用分层的模块化结构，模块之间的通信应按规定接口进行。任何一层的任何一个模块的维护和更新以及新模块的追加都不影响其他模块；

- 系统参数、用户数据与处理程序应有相对的独立性。用户数据的任何变更都不应引起运行版本程序的变更。处理程序应与系统参数、用户数据相适应；

- 软件应有容错能力，一般的软件故障不应引起各类严重的系统再启动；

- 软件设计应有防护性能，某一软件模块内的软件错误应限制在本模块内，而不应造成其他软件模块的错误；

- 应具有软件运行故障的监视功能。一旦软件出现死循环等重大故障，应能自动再启动，并能出即时故障报告信息；

- 系统中所有涉及到时间的信息和数据其年份部分采用带纪元表示法；

- 软件具有详细、完善、灵活的业务、用户等数据的统计、分析、预测能力；

- 系统中使用的协议不出现在互联网中目前不支持的协议现象；

- 乙方需对销售的核心软件部分拥有自主知识产权。

  - 应用软件要求

7.2.1 应用软件开发和运行环境

- 乙方应详细说明本期项目应用软件所需要的服务器硬件平台、系统硬件结构和软件平台及配置要求，并说明该应用软件运行所受到的硬、软件环境限制。

- 乙方应明确软件开发所需的硬件环境和软件平台。在此环境下开发的应用软件应能平滑移植到运行平台上。

- 如在应用软件开发中使用中间件等产品，应详细说明其所包含的内容及在系统中的作用。

7.2.2 应用软件设计要点

本期项目在业务功能实现上采用根据业务性质的模块化组件设计，乙方应详细描述系统业务能力及管理功能的解决方案：

- 乙方应详细阐述本项目的软件架构以及在软件架构上如何适应需求的扩展与变化。

- 乙方应根据前述章节所提到的各类业务功能、系统管理、运维支撑等相关功能要求，提供相应的应用软件产品，包括软件名称、数量、用途等。

- 应用软件平台的设计应严格符合多层体系结构的要求，能清晰将用户界面、展现控制、业务逻辑、运算逻辑、数据操作各个层次分开，并有效保证各个层次的松散耦合，使系统具有良好的灵活性、可操作性和可扩展性，并遵循中国联通的相关接口规范；

- 应用软件应具有较高的容错能力；

- 建成的应用系统应该具有较好的可维护性，能实现应用运行状况的监控，能实现修改已有功能，部署新功能时不对正在运行的其他功能造成影响；

- 应具有完整的操作权限管理功能和完善的系统安全机制，能够对每个操作人员的每次操作有详细的记录，对每次非法操作产生告警；

- 应能为系统管理员提供多种发现系统故障和非法登录的手段；

- 应采用简洁、直观、友好的图形化中文界面；

- 应具有在线帮助功能，并能方便管理员修改帮助信息；

- 支持中文字符集等相关国家标准规定的汉字字符处理，可进行处理、显示和打印。

7.2.3 系统软件和应用软件部署

乙方应给出系统软件和应用软件的模块及功能的清单，并提供详细的部署图。

系统的安全管理要求

根据公司分工原则，终端安全、网络安全、主机安全主要由基础设施侧负责，应用安全、人员安全、业务安全主要由应用侧负责。

根据中国联通安全管理总体要求及安全管理分工，本项目主要侧重对应用部分的安全提出建设要求。具体如下：

  - 人员安全要求

后台运维操作统一入口，具备后台账号统一管理和审计能力。

应与第三方人员签订保密协议及安全责任书，明确第三方人员应遵循的安全要求，以及应遵循的对核心数据访问、操作使用、传播等方面的安全责任及要求，并明确违约责任。

应在制度中对第三方人员的设计、开发、测试环境明确提出张贴安全管理制度的要求。

第三方合作伙伴人员应严格执行安全管理制度中对于终端安全防护、网络接入、账号权限等方面的安全要求，第三方人员终端应安装终端审计软件。

第三方人员对核心数据的访问及使用必须严格执行申请审批流程，经审批后方可使用。申请及审批需保留记录。

应对第三方人员进行安全管理制度的培训，每次培训应记录培训时间、培训内容、受培训人员、培训考试情况等。应就安全管理制度内容对第三方合作伙伴进行定期的安全通告，不断强化安全意识。

第三方人员应严格执行安全制度要求，对核心数据不得随意使用、保留和转发，对核心数据不得违规批量下载及导出。

按照核心数据安全责任分解表明确信息系统在开发、运行、维护各个阶段、各个安全控制点的所有人员的安全责任，并按照责任矩阵严格执行

依照并执行第三方人员的变更管理制度及流程，对变更申请进行审批，进行账号新增、授权、权限回收、网络设置调整、数据清理等操作，并留有记录。

  - 应用安全要求

按照中国联通相关安全规范要求，在应用系统设计书中对安全需求进行安全功能设计，安全功能包括但不限于：对核心数据的认证与授权、访问账号及口令管理、加密传输与访问控制、日志与操作审计等。

按照中国联通相关安全规范要求，制定并执行应用代码开发安全管理规定。安全编码规范应至少覆盖避免常见的安全漏洞，如缓冲区溢出、SQL注入、跨站脚本等。

对测试中的核心数据应建立并执行明确的保护、使用管理要求及使用审批流程，包括但不限于：数据模糊化处理要求、数据安全提交方式要求、测试销毁要求等，对必须使用的核心数据，应限定可直接接触的人员、终端。

测试环境与生产环境隔离。

所有账号（包括人员账号和系统调用账号）存储文件和备份文件必须加密保存。

用户认证功能完备，具备足够强度的应用认证能力（如双因素认证等），不能跳过某些环节绕行接入并成功办理业务。

账号和密码复杂度符合安全管理要求，不存在弱口令。

设置用户的失败登录控制策略，用户连续失败登录一定次数锁定账号，防止密码暴力破解。

设置认证和登录控制，防止用户通过非法浏览器或者外挂程序登录系统，进行窃听、代码分析、非法批量操作等非法操作。

应按要求执行数据库账号及权限的安全管理，可采用规定的专用工具或者系统，实现数据库账号的实名制管理、安全认证、权限管理等。

应对存放核心数据的数据库部分开启审计功能，或通过专用系统对数据库操作进行审计。

存放与其他系统相连的配置文件应加密存放，不允许存在telnet等明文认证的服务。

页面采取加密协议，账号、密码和用户个人信息采用加密传输。

总部和省份间、总部和总部间系统同步的接口服务器，必须做好必要的安全防护和加固，防止通信被监听，防止账号文件、用户信息的泄露。

能够接触到用户个人信息的工作人员及代理人施行权限管理，对批量导出、复制、销毁用户个人信息施行审查，并采取防泄密措施。

应遵照规范及流程进行中间件、Web service、数据库的补丁测试和更新工作。apache服务、weblogic中间件、数据库等不存在中高危漏洞。

应遵照规范定期对账号、中间件、Web service、数据库、应用等实施安全加固，形成加固记录。

应通过应用程序（系统）或者规定使用的专用工具，保存所有系统操作记录、数据交换记录、核心数据访问操作的日志记录，或将日志转发到集中的日志管理系统。特别是对用户个人信息进行操作的人员、时间、地点、事项等信息须有完整的日志记录。

应遵照管理规定，实施应用软件、数据库、账号、中间件等的变更申请及审批流程，并保留记录。

系统上线及变更操作前必须进行系统安全性评估，通过安全评估后方可上线。

  - 业务安全要求

按照中国联通相关安全规范要求，重点对登录办理业务、用户信息查询业务、电子商城业务、缴费充值业务、页面展示业务等重点业务进行安全防护。

应进行业务安全风险评估，特别是对涉及客户个人信息、客户有价信息、产品订购等高风险业务的业务流程和业务逻辑应进行评估。

应保存业务操作审计记录，特别是对涉及客户个人信息、客户有价信息、产品订购等高风险业务的操作人员、账号、时间、地点、操作记录等保存完整的日志记录。

对涉及客户个人信息、客户有价信息、产品订购等高风险业务进行风险监控和预警。

项目进度要求

严格控制项目中各项工作的开展顺序、开始时间、完成时间及相互依赖衔接关系的计划。通过进度计划的编制，使项目实施形成一个有机的整体。

根据项目任务分解情况，通过进一步细分，制定出精确的时间表，保证各个子项目的顺利实施。

自合同签订之日起启动建设，各项需求分阶段上线，2026年03月底前完成一期整体上线实施工作，2027年03月底前完成二期整体上线实施工作。上述时间，如有变更，经双方友好协商，以甲方确定的最终变更时间为准。乙方须保证按立项规模完成功能开发，按时完成功能上线，确保项目质量优良，系统性能稳定可靠。（不可偏离条款）

可靠性要求

系统应具备很强的安全保护措施和故障恢复能力。乙方应在技术建议书中说明各应用系统的可用性指标以及整个系统的可用性指标。

系统非正常崩溃时间不能超过2小时/年。

以下情况之一将被视为系统出现重大故障，如出现重大故障，系统将不予验收：

乙方原因造成的系统瘫痪；

由于乙方原因使系统对外的服务中断1小时以上。

此外，系统还需满足以下质量相关的可靠性指标：

Bug 与缺陷：系统上线时，严重级（导致系统崩溃、数据丢失、功能无法使用）Bug 数量应为 0；需建立缺陷跟踪管理机制，确保所有发现的缺陷在规定时间内完成修复，严重级缺陷修复时限不超过 24 小时，一般级缺陷修复时限不超过 72 小时。

页面响应时长：在正常网络环境（带宽不低于 100Mbps，并发用户数不超过系统设计阈值）下，90% 以上的页面操作响应时间应小于 1.5 秒；复杂操作（如大数据量查询、复杂计算等）响应时间应小于 5 秒。每季度需提供响应时长性能报告，若未达标，乙方需在 15 个工作日内提出优化方案并实施。

需求交付及时率：乙方需严格按照需求开发计划交付成果，需求交付及时率应不低于 95% 。需求交付及时率计算公式为：按时交付的需求数量 / 总需求数量 ×100%。对于未按时交付的需求，乙方需在 3 个工作日内提交书面说明及补救措施。

项目服务

  - 技术文件

乙方应能提供系统的全套技术文件。技术文件包括计划文件、技术文件、安装和测试文件、维护和操作文件、硬件设备技术文件及有关的甲方认为必要的其他文件。

乙方在应标时文件中应提供一份规范的技术文档清单并附上每个文档的简要说明。

操作手册应至少包括对每个用户屏幕的说明，提出对各项功能使用的步骤，对错误提示的解说及在错误提示情况下的解决方法。

各类文档应采用标准简体中文书写。

  - 技术服务要求

根据乙方向甲方所提供的产品种类及其应用范围，以及甲方的需求，乙方向甲方提供全方位的、有效的、及时的技术支持和服务。

乙方必须负责一切与系统安装有关的实地工作和服务，联通软件研究院将派技术人员参加本项目的开发、安装、调测及维护，乙方应提出联通软件研究院技术人员在项目实施各阶段的工作安排建议。

乙方应详细说明项目实施每一阶段双方所负责任，若需联通软件研究院配合，请详细说明需配合的内容、技术要求、时间要求、人员要求。

乙方应提供系统软件及所有文档，并在项目验收时提供最新版本，提供的版本必须是经过乙方测试发布的产品，所提供的系统软件归联通软件研究院所有。

系统上线测试合格后进入试运行，在试运行期间如出现重大通信故障，则试运行期从故障修复之日起重新计算，还达不到要求时，余款不付，且试运行期继续顺延，一直到系统运行无故障时为止。（注：故障时间50分钟后还不能修复或系统整体故障时间30分钟后还不能修复将被视为重大通信故障）。

在试运行期间，若乙方所提供的产品出现问题或故障时，乙方应指定有经验的技术人员，及时赶到现场，免费进行修复。乙方应针对本地、外地，工作日、非工作日的情况分别进行说明，本地、工作日情况技术人员应在1小时内赶到现场。

系统上线测试合格后进入试运行,试运行期结束后进行系统验收。

乙方保证系统验收前的技术支持服务由原厂商提供。

乙方应在技术建议书中说明技术指导和技术支持的范围和程度。

  - 培训要求

11.3.1 教员要求

教员不仅要有理论知识，也要有实际工作经验。教员应对受训人员进行监督、考核，并提供培训报告和考核成绩。

11.3.2 现场培训要求

乙方应在项目实施中为当地省分提供现场培训（人数不限），以使联通软件研究院用户对其产品功能、性能有一大体了解，能够独立使用系统的业务功能。

11.3.3 技术培训要求

系统培训的对象包括：总部、省分系统管理人员； 技术与维护负责人；软件项目师和系统管理员。

要求达到能够独立进行系统管理的要求。

  - 项目管理要求

乙方提供的产品中，涉及到第三方产品，若出现技术上或法律上的纠纷，应由乙方全权解决，确保不影响项目进度。

在项目实施的全过程中，甲方有对项目进度进行监督控制的职责和权利，乙方应全面配合，每一周向甲方提交一份最新进展情况报告。

乙方应提供详尽的项目实施时间表（以天为单位）和各阶段各方人员安排表，包括项目经理、主要业务咨询顾问、主要技术人员的简历。

说明项目管理方法，确保项目按时按质进行，并对多个系统同时实施的人员组织、项目管理情况进行说明。

乙方应保证项目实施团队的质量，承诺系统实施人员不得随意更换。

乙方应说明系统上线后所能提供的技术支持程度。

  - 项目实施

乙方应在技术建议书中提交项目经理、技术负责人、项目组成员名单、组织结构图以及上述人员的简历。

乙方应承诺，项目负责人必须按时参加项目组例会，定期、如实地向甲方汇报项目的进度和遇到的问题。

乙方应在技术建议书中提交详细的项目组织及实施计划；并且提交从合同签订之日起的周工作进度安排。

乙方应承诺，项目进度必须按照计划进行，一旦项目延期，乙方应承担所有责任。

乙方应提供完整的项目管理、过程管理、质量管理的相关文档和规范。

在项目投入测试运行前，乙方不得抽调项目组成员。

如有第三方公司（乙方的协作者）参与，在甲方认可的前提下，乙方应给出合作合同，其参与人员视同乙方人员。

乙方应在实施计划中详细说明现场实施能力：如何在规定项目实施时间内，具备系统实施的人力物力资源能力，并提出可操作的割接和实施计划，并承诺割接工作的正常进行。在割接实施过程中对业务的影响，乙方要承担所有责任。

乙方应根据项目要求列出详细的项目实施计划表。

  - 人员组织

具备完整的项目管理体系，其中包括项目管理组、研发过程管理组、需求方案组、应用设计组、应用开发与测试组。不限于以上人员组织架构形式（如敏捷化软件开发过程组织架构）。

- 项目实施团队要求：

- 具备稳定的项目服务团队，团队人员数量要求不得少于8人，需提供满足项目实施要求的团队规模；（本条不可偏离）

- 原则上乙方不可随意调整项目团队人员，如遇因特殊原因必须调整的，乙方应至少提前两周正式书面通知甲方，需要替换的，应提交具有同等资质的替换人员简历供甲方审核。审核通过后乙方应保证替换人员至少提前一周到位与原岗位人员进行工作交接，新接任人员完全掌握岗位技能后，工作交接正式完成，并经甲方确认后，原岗位人员方可更换；（本条不可偏离）

- 如团队成员有休假的，乙方应安排相应资质人员替代，不能因为团队成员休假而影响建设工作的开展；

- 团队人员如有被用户投诉、违反工作纪律、因责任心问题导致系统故障等问题，甲方可以要求乙方更换出现上述情况的团队人员，或按考核标准进行相应扣分处理；

- 乙方须加强团队人员出勤管理，严格遵守工作时间，不迟到不早退。如遇临时有急事、生病等情况需及时请假，并安排相应资质人员替代。

系统维护

系统维护包括建设期维护和试运行期间维护。

由建设单位提出书面请求，其内容包括单位名称、项目名称、联系人、联系电话、故障现象、可能原因。

维护工作中，维护人员填写《系统维护单》，将此单提交维护部门负责人审核。维护人员还应将该信息录入到系统集成经验库中。

维护手段包括电话咨询、远程拨号、现场维护，如确需到项目现场，应报维护部门负责人批准。

维护人员的主要职责：

（1）及时响应故障申告。

（2）维护前，阅读有关项目技术文档，对项目有准确的了解。

（3）制定维护方案。

（4）完成具体的维护工作。

（5）填写相关的维护文档。

（6）维护人员不能解决的故障，应急时填写问题报告，提交维护部门负责人，由其处理。

售后支撑

  - 保修期

从最后验收完成之后，开始计算保修期，保修期12个月。在保修期内，乙方应提供灵活、多样的维护服务手段和方式，提供7*24小时的响应服务，保证在任何时候甲方人员都能及时找到乙方的项目师。重大故障情况应在2小时内排除障碍。

如果系统发生故障，乙方要调查故障原因并修复直至满足最后验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的软件。以上都应是免费的，并按照工作要求，确保系统的稳定运行。

  - 技术支持及故障排除

- 乙方有责任在保证安全和质量的前提下提供技术服务，包括：技术咨询、技术资料、维护说明书等。

- 系统上线后，如发生软件升级及设备升级、扩展等有关情况，乙方应向甲方提供必要的技术资料。同时应派技术人员到场指导。

- 在系统试运行期间，根据需要乙方有责任派技术人员到现场指导维护工作。

- 在系统试运行期间，乙方应提供7*24小时的电话服务支持，如必要需提供7*8小时的现场技术支持。

- 保修期内乙方负责免费更换软件。

- 乙方应说明在中国的项目技术维护队伍和机构情况，服务模式。

- 乙方应对其在中国的售后服务、技术支持方面的情况作出说明，并应能提供7×24小时技术服务，及时响应联通软件研究院的业务需求。