2023年宁夏联通云网场景数据分析平台新建项目

招标文件

招标编号：08-11-04A-2024-D-C02683

招标人：中国联合网络通信有限公司宁夏回族自治区分公司

招标代理机构： 公诚管理咨询有限公司

2024年02月

目    录

第一章  招标公告	5

第二章  投标人须知	11

第三章  评标办法（综合评估法）	33

★第四章 合同条款	42

★第五章  技术规范书	42

第六章  投标文件格式	43

第七章  电子招标全过程指南	78

- 第一章  招标公告

本招标项目为2023年宁夏联通云网场景数据分析平台新建项目（招标编号：08-11-04A-2024-D-C02683），招标人为中国联合网络通信有限公司宁夏回族自治区分公司，招标代理机构为公诚管理咨询有限公司。项目资金由招标人自筹，资金已落实。项目已具备招标条件，现进行公开招标，有意向的潜在投标人（以下简称投标人）可前来投标。

- 1．项目概况与招标内容

1.1项目概况：为提升宽带发展数字化管理水平，实现终端全流程可视、可管、可控。拟新建一套云网场景数据分析平台。

1.2招标内容：包括新建湖仓一体的数据分析平台及新建固网终端全生命周期管理系统，具体详见技术规范书。

1.3采购预算：128.25万元人民币（不含税）。

1.4服务地点：宁夏回族自治区银川市。

1.5 交付期：自合同签订之日起90日历日内完成交付。

1.6试运行期：自上线之日起3个月。

1.7保修期：自终验合格之日起24个月的免费保修服务。

1.8标包划分:本项目共划分2标包。

标包1：新建湖仓一体的数据分析平台（预估40人月，不含税预算金额60万元）

标包2：新建固网终端管理系统（预估45.5人月，不含税预算金额68.25万元）

本项目允许投标人同时参与两个标包的投标，投标人中标的最多标包数为2个。

1.9★本项目设置最高投标限价：不含税人月单价最高投标限价为13500元/人月，投标人投标报价高于最高投标限价的，其投标将被否决。

- 2．★资格要求

2.1投标人须在中华人民共和国境内工商局登记注册，根据中华人民共和国有关法律合法成立并存续的，独立于招标人和招标代理机构的独立法人或其他组织（须提供营业执照原件扫描件）。

2.2投标人承诺可开具符合国家行业税率规定的增值税专用发票。须提供由法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章的承诺函。

2.3业绩要求：投标人须提供自2021年1月1日至投标截止之日（单项合同以合同签订日期为准，框架合同以采购订单签订日期为准）承接的任意1份类似项目业绩。

注：（1）如为单项合同，须提供以下证明材料：a.合同关键页扫描件（至少包含封面、合同标的、金额页、签字盖章页、签订日期）；b.每份合同至少提供一份清晰有效的发票扫描件（如提供的发票为投标截止时间前一个月内开具的，需提供税务系统发票验证截图及已收款证明材料）。（2）如为框架合同，在满足单项合同要求的证明材料外，还须提供框架合同实际采购订单或结算单扫描件。仅单独提供订单/结算单或不附订单/结算单的框架协议的业绩视为无效业绩；订单/结算单/发票必须体现和框架协议的关联性，否则不予认可。

2.4财务要求：投标人财务及经营状况良好，且财产未处于被接管、冻结、破产状态等情况。须提供由法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章的承诺函。

2.5单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标。

①单位负责人是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使单位职权的主要负责人，包括法定代表人、董事长、总经理、董事、机关或事业单位的最高行政官员、执行事务合伙人，以评审日核查“国家企业信用信息公示系统”等查询结果为准；

②控股关系是指出资比例在50%及以上，或者出资比例不足50%，但享有公司股东会/董事会控制权的投资方，以评审日核查“国家企业信用信息公示系统”等查询结果为准；

③管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间，存在管理与被管理关系的单位。

2.6本项目不接受联合体投标，不允许分包和转包。

2.7投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）被责令停业的；

（3）被暂停或者取消投标资格的；

（4）财产被接管或者冻结的；

（5）在最近三年内（2021年1月1日至投标截止之日）有骗取中标、严重违约或产品关键部分出现重大的技术及质量问题；

（6）存在失信（通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台查询，被列为失信被执行人）行为，已执行完毕或不再执行的除外；

（7）在最近三年内（2021年1月1日至投标截止之日）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（8）在最近三年内（2021年1月1日至投标截止之日）存在与采购活动相关的行贿犯罪记录的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（9）列入中国联通集团黑名单的供应商或宁夏联通省级黑名单的供应商，且处于禁入期内；

（10）处于中国联通集团黑名单或宁夏联通省级黑名单的供应商所注册设立的与其现有经营业务相似的其他法人或组织；

（11）法律法规限定的其他情形。

- 3．资格审查方法

本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见招标文件第三章“评标办法”，凡未通过资格后审的投标人，其投标将被否决。

- 4．招标文件的获取

4.1招标文件获取时间：2024年02月18日14时00分至2024年02月23日18时00分（北京时间，下同）。

4.2招标文件获取地点：中国联通合作方门户(https://www.cuecp.cn）-电子招标投标-中国联通智慧供应链平台招标采购中心。

4.3 招标文件获取方式：投标人访问中国联通合作方门户(https://www.cuecp.cn）登录后，进入“电子招标投标”-“中国联通智慧供应链平台招标采购中心”，看到主页左侧导航栏—招标项目管理—寻找商机，选择要参与的项目，点击“我要参与”，并填写供应商相关信息，勾选要参与的标段，点击保存。然后点击“我参与的项目”-“项目跟进”-“投标”-“购标”然后勾选需要购买的标段点击“立即结算”，使用沃支付完成招标文件费用的支付，支付成功后下载招标文件（招标文件为.megp格式，须使用联通投标文件制作系统打开，软件下载详见“主页左侧导航栏-我的工作台-共享文档下载”）。本项目所有流程均在此平台上进行，若有疑义，投标人可登陆后在“共享文档下载”中下载操作手册。投标人需注意超过招标文件售卖截止时间则无法支付招标文件费用，由此造成的损失由投标人自行承担。

4.4招标文件费用：每套售价300元人民币，售后不退。支付方式：沃支付。网上支付进入沃支付界面，若首次使用网上支付方式，点击“注册”按钮进行沃支付用户注册（如有针对对公沃账户注册、跟进审核进度及支付的问题请拨打：400-688-9900）。若已有沃支付账号，则直接输入账号及密码信息等登录账号，然后选择付款方式、输入密码进行付款。

4.5诚E招登记信息

（1）投标人在中国联通合作方门户完成招标文件下载后，登录“诚E招电子采购交易平台”（网址：https://www.chengezhao.com/），点击“商机发现”，完成投标项目的信息登记。详见门户网站：【投标人操作指南】，下载《投标人&供应商操作手册》

（2）诚E招添加订单：登录平台，点击【商机发现】找到项目，【添加订单】-【电汇】-【上传付款凭证】（沃支付成功截图）即可。

（3）“诚E招”疑问反馈：具体操作若有疑问，可致客服电话：020-89524219（工作日8:30-12:00，下午2:30-5:30）。

“诚E招”客服邮箱：service@chengezhao.com。

- 5．投标文件的递交

5.1 纸质投标文件的递交：本招标项目不接受纸质投标文件的递交（投标保函、法定代表人授权书除外<如有>）。

5.2 电子投标文件的递交：通过“中国联通合作方门户（https://www.cuecp.cn）电子招标投标-中国联通智慧供应链平台招标采购中心”递交。投标文件递交的截止时间（即投标截止时间，下同）为：2024年03月11日09时00分（北京时间）。

5.3 本项目将于上述投标截止时间的同一时间在中国联通合作方门户（https://www.cuecp.cn）“电子招标投标-中国联通智慧供应链平台招标采购中心进行开标。唱价后，投标人须在中国联通合作方门户（https://www.cuecp.cn）“电子招标投标-中国联通智慧供应链平台招标采购中心上对唱价信息进行签名确认。

5.4 电子投标文件递交异常的处理规则：投标人的电子投标文件出现递交异常时，招标人/招标代理机构需与系统支撑团队确认，若为系统故障原因造成的，则应推迟该项目的投标截止时间（具体时间另行通知）直至该投标人完成电子投标文件递交；若非系统故障原因造成的，由该投标人自行承担相应责任。

5.5 出现下列情形之一时，招标人/招标代理机构不予接收投标文件：

5.5.1 逾期递交或者未在中国联通合作方门户（https://www.cuecp.cn）“电子招标投标-中国联通智慧供应链平台招标采购中心递交的投标人；

5.5.2 未按照本公告要求获得本项目招标文件的投标人。

- 6．电子招标投标要求

6.1潜在投标人必须接受电子招标流程，在招标公告要求的文件获取时间前，完成宁夏联通内部供应商注册、IPASS电子证书办理以及绑定联系人等所有手续，否则将直接导致无法将投标文件在投标截止时间前上传至中国联通合作方自服务门户（https://www.cuecp.cn）“电子招标投标-联通智慧供应链招标采购中心”。已注册的供应商，请查验子账户联系人是否设置，数字证书是否购买或过期等问题。投标截止时间前，未将投标文件上传至此平台的投标人，视为自动放弃本项目的投标资格。

6.2投标单位可通过以下方式购买iPASS电子证书：在“中国联通合作方门户”登录界面-“IPASS服务”。

iPASS及数字证书全国统一受理电话（联通智慧安全科技有限公司）：400-0560-010，工作时间：周一至周五上午8:30-11:30，下午13:30-17:00，法定节假日除外。截至目前，iPASS电子证书有效期为一年，如证书过期，请及时续费。

6.3投标人在参与中国联通电子招投标过程中，如遇操作问题，请拨打下列平台电话（工作时间：周一至周五上午8:30-11:30，下午13:30-17:00，法定节假日除外）：

iPASS数字证书及电子签章（联通智慧安全科技有限公司）：400-0560-010；

中国联通合作方门户电话（注册供应商问题）：010-67882245（根据语音提示转3-8-2）；

电子招投标交易平台电话：010-67882245（根据语音提示转3-3-2）；

电子招投标交易平台项目组邮箱：hqs-ettp-man@chinaunicom.cn。

6.4投标人须登录“中国联通合作方自服务门户（https://www.cuecp.cn）”进行公开招标项目的文件获取、标文件的下载以及投标文件的上传。 “登录”→“电子招标投标”→“联通智慧供应链招标采购中心”→“我的工作台”→“共享文档下载”，共享文档的资料，投标人须全部下载、安装和学习。

- 7、发布公告的媒介

本招标公告同时在中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）、通信工程建设项目招标投标管理信息平台（https://txzbqy.miit.gov.cn）和中国联通采购与招标网(www.chinaunicombidding.cn）上发布，其他媒介转载无效。

- 8、联系方式

招标人：中国联合网络通信有限公司宁夏回族自治区分公司

详细地址：宁夏回族自治区银川市金凤区新昌东路210号

邮编：750001

联系人：李先生

电话：0951-7650120

招标代理机构：公诚管理咨询有限公司

详细地址：广州市天河北路423号远晖商厦8楼

邮编：510610

项目负责人：马嘉郡、王燕琳、杨文娟、吴华谦、杨明、朱燕茹

电话：18309595808

邮箱：18309595808@163.com

开户银行：中信银行广州花园支行

账号名称：公诚管理咨询有限公司

账号：   3110910037672402683

招标人：中国联合网络通信有限公司宁夏回族自治区分公司

招标代理机构：公诚管理咨询有限公司

2024年02月18日

- 第二章  投标人须知

- 投标人须知前附表

本投标人须知前附表是对投标人须知正文的具体补充和修改，如有矛盾，以本前附表为准。

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标人名称：中国联合网络通信有限公司宁夏回族自治区分公司 招标人地址：宁夏回族自治区银川市金凤区新昌东路210号 招标人联系方式：李先生 0951-7650120 |
| 1.1.3 | 招标项目名称 | 项目名称：2023年宁夏联通云网场景数据分析平台新建项目 招标编号：08-11-04A-2024-D-C02683 |
| 1.2 | 资金来源 | ■ 招标人自筹 □使用财政资金 □ 银行贷款 □ 国家融资 □ 其他： |
| 1.3 | 招标范围 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.4 | 标包划分 | □ 不划分标包 ■ 标包招标，标包划分情况如下：详见第一章招标公告 |
| 1.5.1 | 招标方式 | ■ 公开招标 □ 邀请招标 |
| 1.6 | 招标组织形式 | □ 自行招标 ■ 委托招标代理机构代理招标 招标代理机构名称：公诚管理咨询有限公司 招标代理机构地址：广州市天河北路423号远晖商厦8楼 招标代理机构联系人：马嘉郡、王燕琳 招标代理机构电话：18309595808 |
| 1.7 | 资格审查方式 | □ 资格预审 ■ 资格后审，资格条件详见第一章“招标公告” |
| 1.8.1 | ★投标人不得存在的情形 | 本条款增加以下规定：详见第一章招标公告及前附表正文。 |
| 2.1.1 | 招标文件的组成 | 招标文件一般由以下部分组成： 第一章 招标公告 第二章 投标人须知 第三章 评标办法（综合评估法） ★第四章 合同条款 ★第五章 技术规范书 第六章 投标文件格式 第七章 电子招标全过程指南 |
| 2.1.3 | 招标文件实质性要求的标识及非实质性要求的偏离要求 | （1）招标文件中标识“★”的条款，均为实质性条款，投标人任何不满足实质性条款的投标均将被否决。 （2）非实质性要求的偏离要求： / |
| 2.1.4 | 是否以单项报价核定低于成本 | ■ 不要求 □ 要求，具体要求如下： |
| 2.2.1 | 踏勘现场 | ■ 不组织 □ 组织，踏勘现场的时间、地点： |
| 2.3 | 投标预备会 | ■ 不召开 □ 召开，召开投标预备会时间、地点： |
| 2.4.1 | 投标人提出澄清问题的截止时间和方式 | 截止时间：2024年02月26日18时00分（北京时间） 提出澄清的方式： 所有需要澄清的疑问应于上述时间前，同时通过以下两种方式提交疑问文件： - 通过“中国联通合作方门户（https://www.cuecp.cn）-电子招标投标-中国联通智慧供应链平台招标采购中心”发布澄清疑问，并将纸质版疑问文件盖章，经扫描后以附件形式上传；如正文内容与扫描件内容不一致的，以扫描件内容为准； - 将疑问文件电子版（须为可编辑的WORD文档）与盖章的纸质版扫描件发送至18309595808@163.com；如WORD文档内容与盖章的纸质版扫描件内容不一致的，以盖章的纸质版扫描件内容为准。 若投标人通过上述两种方式上传的疑问文件内容不一致的，以第（1）种方式提交的疑问文件内容为准。 潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在提交投标文件截止时间10日前提出。 |
| 2.4.2 | 招标人发出招标文件澄清或者修改的截止时间和方式 | 招标文件要求提交投标文件截止时间至少十五日前，发出澄清或者修改的内容。 方式：所有对招标文件的澄清或修改通过“中国联通合作方门户（https://www.cuecp.cn）-电子招标投标-中国联通智慧供应链平台招标采购中心”发布。 |
| 2.4.4 | 投标人确认收到澄清或者修改的时间和方式 | 确认收到澄清或者修改的时间：收到对招标文件的澄清后24小时内 确认收到澄清或者修改的方式： 登陆“中国联通合作方门户（https://www.cuecp.cn）-电子招标投标-中国联通智慧供应链平台招标采购中心”查看并下载。填写相关回执页后，将盖章扫描件发送至18309595808@163.com 确认。 |
| 3.1 | 投标文件组成 | 投标文件必须按照以下顺序编制：详见第六章“投标文件格式”。 |
| 3.2.2 | 投标文件投标和编写 | 本条款增加以下规定： 1、电子投标文件：使用“中国联通智慧供应链平台招标采购中心投标文件制作系统”，根据结构化的文件格式，编制对应的投标文件，最终上传“.file”投标文件。 2、投标文件投标和编写的具体要求如下： 1）投标人须将招标文件中的第四章“合同条款”的投标情况在“合同条款偏离表”中体现；第五章“技术规范书”的投标情况在“技术条款偏离表”中体现。 2）投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标作无效投标处理。 |
| 3.2.4 | ★投标文件的盖章或者签字 | 本条款增加以下规定： 1.招标文件第六章“投标文件格式”中有单位名称和法定代表人（负责人）或者其委托代理人签字落款的投标文件均须逐页加盖单位公章，并由法定代表人（负责人）或者其委托代理人逐页手签（方章或手写体签名章）。 2.文件中所有标注“盖章”处均指单位公章，不能以“业务章”、“专用章”、“合同章”等代替；如确需要替代，则必须附单位公章对“业务章”、“专用章”、“合同章”等的授权，格式自拟。 3.文件中所有标注“签字”处均指手写签字（姓名全称）或方章或手写体签名章，不能以打印体代替。 4.投标人可选择以下两种方式制作投标文件： 方式一：投标文件加盖电子签章（联通投标文件制作系统的签章功能制作）。 方式二：将投标文件打印签字盖章后扫描为PDF格式或不可编辑的文件格式上传。 请按上述要求制作投标文件，否则将导致投标文件无效。 重要提醒： 1）投标人选择上述方式一制作投标文件的，请将电子章和签字手动添加到投标文件的对应位置，系统无自动添加签章功能； 2）投标人选择上述方式二制作投标文件的，请确认上传的投标文件内容清晰。 |
| 3.3.3 | ★最高投标限价或者其计算方法 | □不设置最高投标限价 ■设置最高投标限价：详见第一章招标公告 |
| 3.3.5 | 投标报价优惠条件 | □报优惠价 ■不接受报优惠价 □报优惠价的其他方式： |
| 3.3.6 | ★投标报价具体要求 | 本条款增加以下规定： 1.必须满足招标文件要求，不满足则投标无效。 2.投标报价应为完成交付使用的价格，包括但不限于： （1）招标文件规定的采购内容； （2）投标人承诺提供的其他服务； （3）投标报价包括但不限于：人工成本费用、验收费用、保修期服务、培训服务等与本项目相关的一切费用，招标人不再另行支付； （4）不接受低于成本报价。 |
| 3.4.1 | ★投标有效期 | 投标有效期： 90 天 |
| 3.5.1 | ★投标保证金金额 | 投标保证金金额： 标包1：¥10000元人民币（大写：人民币壹万元整） 标包2：¥10000元人民币（大写：人民币壹万元整） |
| 3.5.2 | ★投标保证金形式 | 投标保证金的形式：银行转账/电汇/银行汇票/银行支票/银行保函/电子保函等方式。以银行汇款、支票、汇票等形式提交的投标保证金应当从投标人账户转出（依法必须招标项目应当从投标人基本账户转出）。 （1）汇至： 开 户 名：公诚管理咨询有限公司 开户银行：中信银行广州花园支行 账号： 3110910037672402683 （2）投标保证金有效期与投标有效期一致。 （3）招标人与中标人签订合同后5日内，向中标人和未中标投标人一次性退还投标保证金，并退还银行同期存款利息。（当投标人使用银行保函不发生银行存款利息的保证金时，不存在利息退还）。 注：投标保证金必须在招标文件中规定的投标文件提交的截止时间前到达招标文件中指定的提交账户（须公对公转账，不接受个人汇款），各投标人应当充分考虑银行转（汇）款的时间风险，因迟延缴款而造成的后果概由投标人自行承担。 注：如采用保函形式，投标人须注意以下事项： 本项目推荐投标人优先使用合法电子方式提交投标保证金。 投标人可自行选择具有电子投标保函资质的机构开具电子投标保函，电子投标保函中须载明线上查验方法，且保函查验结果为真。 |
| 3.5.4 | 投标保证金不予退还的其他规定 | 本条款增加以下规定： （1）投标人对其他供应商进行诋毁或恶意投诉的，或者对其他供应商、招标人等采购活动的相关方采取威胁、欺骗等非法手段的； （2）投标人对采购活动的相关方有行贿或违法违规提供不正当利益行为的； （3）投标人故意修改招标文件明确列明的技术参数并进行响应的； （4）招标文件中其他规定和具有《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十二条关于弄虚作假的行为情形之一的。 |
| 3.6.1 | 备选投标人案 | ■ 不允许 □ 允许 |
| 3.7.1 | 投标文件份数 | 经平台上传成功的加密电子投标文件一份； 重要提醒：文件获取成功后，投标人应登录“中国联通合作方门户（https://www.cuecp.cn）-电子招标投标-中国联通智慧供应链平台招标采购中心-我的工作台-共享文档下载”下载投标人操作手册、投标客户端及其他驱动程序压缩包，根据提示制作电子投标文件（请下载最新版本的“中国联通智慧供应链平台招标采购中心投标文件制作系统”，否则可能影响投标文件制作）。 |
| 3.7.6 | 投标文件的密封和标记要求 | 电子投标不涉及。 |
| 3.8 | 电子招标的投标文件上传形式 | 说明：投标人通过“中国联通合作方门户（https://www.cuecp.cn）-电子招标投标-中国联通智慧供应链平台招标采购中心”上传投标文件，招标人可拒绝投标人以其他形式提交的投标文件。 （1）逾期未上传的视为放弃投标。 （2）未按照招标文件要求上传电子投标文件（非平台原因）的，视为放弃投标。 |
| 4.1.1 | 投标文件递交截止时间 | 详见第一章 招标公告 |
| 4.1.2 | 投标文件递交地点 | 详见第一章 招标公告 |
| 4.1.4 | 投标文件退还 | ■不退还 □退还 |
| 4.1.6 | 电子招标投标文件递交异常的处理方式 | （1）当电子投标（文件打包、上传、解密异常）操作出现异常时，应及时联系系统支撑人员解决。若在投标截止时间之前仍未解决，在招标现场投标人须提供在投标或投标截止时间之前进行投标操作出现异常的证明材料，则投标人须递交密封完好的纸质版经济分册和电子版投标文件U盘，开标现场将启用密封完好的纸质版经济分册和电子版投标文件U盘。纸质版经济分册和电子版投标文件U盘内容须与上传至电子招标投标交易平台的内容保持一致。 （2）招标人有权对投标人提供的证明材料进行核实，如果发现投标人提供虚假信息，将追究提供虚假信息的责任。 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 同投标文件递交截止时间和地点 |
| 5.4 | 电子招标开标的其他要求及异常处理 | 详见第一章招标公告。 |
| 5.5 | 不得开标 | 投标人数量少于3个。 |
| 6.1.1 | 评标委员会组成人数 | 评标委员会构成：共5人；其中招标人代表1人，专家4人； 专家确定方式：从评标专家库中随机抽取产生。 |
| 6.3 | 评标方法 | □ 经评审的最低投标价法 ■ 综合评估法 □ 其他： |
| 6.4 | 中标候选人推荐原则 | ■适用于标段招标： 投标人可以推荐为中标候选人的最多标段数： 2 个 按照以下第（ 1 ）项原则推荐为中标候选人： （1）按照标段顺序推荐为中标候选人。 （2）按照投资估算金额由大到小推荐为中标候选人。 （3）按照标段顺序结合中标人在投标文件中所选择的意向推荐中标候选人。 中标候选人推荐原则如下： 1、推荐的中标候选人数量：本项目每个标包推荐 2 名中标候选人。 2、中标候选人推荐原则： （1）评标委员会按各标包投标人综合得分由高至低排序，推荐综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人，推荐综合得分排名第二的投标人为第二中标候选人。 （2）如果投标人的综合得分出现一致，依次以价格、技术、商务得分的高低决定最终排名。以上均相同时，由评标委员会投票表决。 □适用于份额招标： 推荐中标候选人数量 个。 |
| 7.1.2 | 邀请招标中标候选人公示的其他媒体 | 本条款增加以下规定： / |
| 7.2.1 | 中标人确定 | □ 评标委员会直接确定中标人，中标人数量： 个 ■ 招标人确定中标人，每个标包中标人数量： 1 个 |
| 7.2.2 | 中标原则 | 投标人可以中标的最多标包数： 2 个 标包一：中标人数量1个，预估40人月，不含税预算金额：60万元； 标包二：中标人数量1个，预估45.5人月，不含税预算金额：68.25万元； 招标人根据评标委员会推荐的中标候选人名单排序依次确定中标人。 |
| 7.2.3 | 中标调整原则 | 在签订合同之前，中标人放弃中标或者不能履行合同的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。 |
| 8.1.1 | 履约保证金金额和方式 | / |
| 9 | ★招标代理服务费金额、交纳方式和时限 | 本条款增加如下规定： 1、参考发改价格[2011] 534号标准，计算方式及价格标准，请见本章附件一。 2、中标人应按招标文件要求缴纳招标代理服务费并办理相关付款手续。招标代理服务费的交纳方式：电汇。 3、本项目按照以下第（1）种方式收取服务费： （1）招标代理服务费按照每个标包中标人中标含税总价计算并收取服务费。 （2）本项目约定招标代理服务费为：/ |
| 11 | 需要补充的其他内容 | 1、★IP、MAC地址校验：投标文件截止后招标人将进行投标文件的IP、MAC地址校验，如不同供应商的MAC地址相同，评标委员会将直接按照围标、串标处理，其投标将被否决,并依据《中国联通供应商黑名单管理办法》进行处理。 2、★关联关系查询：不同投标人存在联系人、联系电话或联系邮箱相同的，视为围标、串标。 3、★同一标包不同投标人高级管理人员之间存在交叉任职的，即可视为单位负责人为同一人，相关投标均无效。 4、★同一标包不同投标人之间存在控股关系的，不限于股份占比超过50%，占比最大股东也属于控股，相关投标均无效。 5、★无效投标不论何时发现，相关投标均应作无效处理。合同签订前，招标人将取消其中标资格；合同签订后，相关合同无效，应当恢复原状，不能恢复原状的中标人应当赔偿因此造成的损失。 6、★电子招标的投标文件上传形式 说明： 投标人通过中国联通合作方门户（https://www.cuecp.cn）“电子招标投标-中国联通智慧供应链平台招标采购中心”上传投标文件，招标人可拒绝投标人以其他形式提交的投标文件。 （1）逾期未上传的视为放弃投标。 （2）未按照招标文件要求上传电子投标文件（非平台原因）、递交纸质版经济分册和电子版投标文件U盘的，视为放弃投标。 7、电子招标投标文件递交异常的处理方式 （1）当电子投标（文件打包、上传、解密异常）操作出现异常时，应及时联系系统支撑人员解决。若在投标截止时间之前仍未解决，在招标现场投标人须提供在投标或投标截止时间之前进行投标操作出现异常的证明材料，则投标人须递交密封完好的纸质版经济分册和电子版投标文件U盘，开标现场将启用密封完好的纸质版经济分册和电子版投标文件U盘。纸质版经济分册和电子版投标文件U盘内容须与上传至电子招标投标交易平台的内容保持一致。 （2）招标人有权对投标人提供的证明材料进行核实，如果发现投标人提供虚假信息，将追究提供虚假信息的责任。 8、中国联通电子招标投标平台注意事项 （1）投标人须完善“中国联通合作方门户”（https://www.cuecp.cn）操作员信息； （2）本项目须在中国联通电子招标投标交易平台进行操作，为确保投标过程的数据安全，中国联通电子招标投标交易平台使用中网威信公司iPASS USB-KEY（以下简称为：iPASS）进行投标文件的加密、解密以及递交文件的数字签名。已在中国联通招标与招标网办理过iPASS的用户需完成对iPASS的升级。尚未办理iPASS的用户，需申办具备电子签章功能的iPASS。投标人必须在投标截止时间前办理或升级为具备电子签章功能的iPASS才能回标，否则将无法正常回标。投标人可登录“中国联通招标与招标网”首页“IPASS服务”完成相关业务办理，若有疑问可联系iPASS及数字证书全国统一受理电话（联通智慧安全科技有限公司）：400-0210-010。iPASS业务办理工作时间：周一至周五上午8:30-11:30；下午13:30-17:00，法定节假日除外。 （3）投标人须在文件获取截止时间前在新电子招标投标交易平台上完成本项目的文件获取。超过文件获取截止时间则不允许提交文件获取申请或上传标书费汇款凭证，均视为文件获取失败。 （4）投标人如对中国联通电子招标投标交易平台具体操作有疑问，可电话咨询：010-67882245（根据语音提示转3转3转2）-3-3-2，或邮件咨询：hqs-ettp-man@chinaunicom.cn。 9、其他注意事项 （1）投标人的电子投标文件是经过加密后上传提交的，任何单位或个人均无法在投标截止时间之前查看或篡改，不存在泄密风险。 （2）建议各投标人提前上传投标文件，避免因网络质量等原因造成较大投标文件无法在投标截止时间之前上传提交完成，进而影响正常投标。 （3）投标人在投标截止时间之前可以多次替换电子投标文件，后一次提交的文件将覆盖前一次的文件。 （4）投标文件所有内容（尤其是扫描件、复印件）应清晰可辨，业绩证明文件应体现合同实施范围和实施时间等相关信息，否则评标委员会有权认为投标人所提供的内容无效，并作出对投标人不利的评审。 （5）递交投标文件后，投标人须保证，投标文件中所有证明文件的原件必须方便备查。若评标委员会发出澄清要求检查原件时，自发出澄清之时起应在不超过12小时内（具体要求以澄清文件为准），投标人须按澄清要求将被检查的原件送达指定地点。如投标人提供的原件内容与投标文件中复印件或扫描件内容不一致，评标委员会否决其投标；如在上述规定澄清要求时间内，投标人未按要求将所要求的原件送达指定地点，评标委员会可否决其投标。 （6）上述的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。表中的空心框(□)项表示不适用本项目，实心框(■)项表示适用本项目。 10、投标人不足三家的处理原则： （1）如递交投标文件的投标人或符合资格审查条件的投标人或进入价格评审阶段的投标人＜3家，则该项目第一次招标失败，需重新组织招标。 （2）重新组织招标后： 1）如递交投标文件的投标人或符合资格审查的投标人或进入价格评审阶段的投标人≥3 家，则按照招标文件确定的评标标准和方法进行评审。 2）如递交投标文件的投标人或符合资格审查条件的投标人或进入报价评审阶段的投标人≤2家，第二次招标失败。 3）第二次公开招标失败，如递交投标文件的投标人或符合资格审查条件的投标人或进入报价评审阶段的投标人=2家，招标人可邀请其竞争性谈判或重新招标。如递交投标文件的投标人或符合资格审查条件的投标人或进入报价评审阶段的投标人=1家，招标人可邀请其单一来源谈判或重新招标。 |

- 1．总则

- 1.1  项目概况

1.1.1  根据《中华人民共和国招标投标法》（以下简称《招标投标法》）《中国人民共和国招标投标法实施条例》（以下简称《实施条例》）和《通信工程建设项目招标投标管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2  招标人：招标人单位名称及联系方式见投标人须知前附表。

1.1.3  招标项目名称：项目名称及招标编号见投标人须知前附表。

- 1.2  资金来源和落实情况

本项目资金已落实，资金来源见投标人须知前附表。

- 1.3  招标范围

本项目招标范围见投标人须知前附表。

- 1.4  标包划分

本项目标包划分情况见投标人须知前附表。

- 1.5  招标方式

1.5.1  招标方式见投标人须知前附表。

1.5.2  公开招标：是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。

1.5.3  邀请招标：是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。

- 1.6  招标组织形式

本项目由招标人自行组织/委托招标代理机构采用代理招标的方式进行，招标组织形式、招标代理机构名称及联系方式见投标人须知前附表。

- 1.7  资格审查

1.7.1  本招标项目资格审查方式见投标人须知前附表。

1.7.2  资格预审：是指在投标前对投标人进行的资格审查。采用资格预审方式的，资格条件已经在招标文件发出前的“资格预审文件”中做出规定。

1.7.3  资格后审：是指在开标后由评标委员会根据招标文件的规定对投标人进行的资格审查。采用资格后审方式的，投标人应当具备的资格条件见投标人须知前附表。

1.7.4  采用资格后审的，招标人必须在招标文件中详细规定资格审查标准和方法。

1.7.5 资格后审一般包括下列内容：

（1）资格要求；

（2）其他业绩要求；

（3）审查标准和方法。

1.7.6  资格后审不合格的投标人，评标委员会应当否决其投标。

- 1.8  投标人不得存在的情形

1.8.1  投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）被责令停业的；

（3）被暂停或者取消投标资格的；

（4）财产被接管或者冻结的；

（5）在最近三年内有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；

（6）法律法规限定的其他情形；

（7）招标文件规定的其他情形：见投标人须知前附表。

1.8.2  单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目中同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标。

- 1.9  合格的货物和服务

1.9.1  投标人提供的所有货物及其有关服务的原产地，均应当来自中国或者是与中国有正常贸易往来的国家或者地区。招标人的支付也仅限于这些货物和服务。

1.9.2  本招标文件所属的“原产地”是指货物开采、生长、生产或者提供有关服务的来源地。所述的“货物”是指制造、加工或者实质上装配了主要部件而形成的货物。商业上公认的产品是指基本特征、性能或者功能上与部件有着实质性区别的产品。

1.9.3  投标人提供的所有货物及其有关服务应当符合国家规定的资格条件。

- 1.10  投标费用

不论结果如何，投标人自行承担所有准备和参与投标有关的费用。

- 1.11  保密

参与招标投标活动的各方应当对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应当对由此造成的后果承担法律责任。

- 2．招标文件

- 2.1  招标文件的组成

2.1.1  招标文件一般由以下部分组成：

第一章  招标公告/投标邀请书

第二章  投标人须知

第三章  评标办法

第四章  合同条款

第五章  技术标准和要求

第六章  投标文件格式

第七章  电子招标全过程指南

招标人另有规定的，见投标人须知前附表。

2.1.2  招标文件对同一内容的表述应当一致。第一章“招标公告”或者“投标邀请书”与招标文件在同一内容的表述上有矛盾或者冲突时，以第一章“招标公告”或者“投标邀请书”为准；投标人须知前附表与投标人须知正文在同一内容的表述上有矛盾或者冲突时，以投标人须知前附表为准。

2.1.3  招标人在招标文件中以显著的方式标明实质性要求、条件以及不满足实质性要求和条件的投标将被否决的提示；对于非实质性要求和条件，规定允许偏差的最大范围、最高项数和调整偏差的方法。显著标识方式和具体要求见投标人须知前附表。

2.1.4  招标人可以要求以某一单项报价核定是否低于成本，具体要求见投标人须知前附表。

- 2.2  踏勘现场

2.2.1  投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按照投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

2.2.2  潜在投标人踏勘现场发生的费用自理。

2.2.3  除招标人的原因外，潜在投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

2.2.4  招标人在踏勘现场中介绍的项目现场和相关的周边环境情况，供潜在投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

- 2.3  投标预备会

投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按照投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清潜在投标人提出的问题。

- 2.4  招标文件的澄清和修改

2.4.1  投标人对招标文件有疑问的，应当按照投标人须知前附表规定的时间和方式，要求招标人对招标文件进行澄清。

2.4.2  招标人应当按照投标人须知前附表规定的时间和方式，将澄清或者修改内容发给所有购买招标文件的投标人，但不指明问题的来源。

2.4.3  如澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在递交投标文件截止时间至少15日前发出，不足15日的，招标人应当相应顺延投标截止时间。

2.4.4  投标人收到澄清或者修改后，应当按照投标人须知前附表规定的时间和方式通知招标人，确认已收到该澄清或者修改。

2.4.5  所有关于招标文件的澄清和修改均作为招标文件的补充部分。当招标文件、招标文件的澄清或者修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 3．投标文件

- 3.1  投标文件的组成

投标人应当按照投标人须知前附表的要求制作并递交投标文件。投标文件组成见投标人须知前附表。

- 3.2  投标文件的编制

3.2.1  投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应。

3.2.2  投标人应当认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求递交全部资料或者投标人没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被否决。投标文件应答和编写的具体要求见投标人须知前附表。

3.2.3  投标人递交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有往来函电均应当使用中文。投标人递交的证明文件和文献可以使用另一种语言，但相应内容应当译成中文，在解释投标文件时以中文译本为准。

3.2.4  投标文件应当使用不褪色的材料书写或者打印，并加盖单位公章或者由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字。委托代理人签字的，投标文件应当附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应当尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应当加盖单位公章或者由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字确认。盖章或者签字另有要求的，见投标人须知前附表。

- 3.3  投标报价

3.3.1  投标人应当根据招标文件要求进行报价，投标人应当报出符合招标文件要求的拟提供投标货物的单价（如适用）和总价。

3.3.2  投标货币：人民币。

3.3.3  招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，否则其投标将被否决。最高投标限价或者其计算方法见投标人须知前附表。

3.3.4  招标人不接受投标人的任何低于成本报价的不正当竞争方式。

3.3.5  只有在招标文件要求或者允许报优惠价时，投标人才可以报出。投标人优惠报价的数额，开标时也必须当众宣读。关于优惠条件的规定见投标人须知前附表。

3.3.6  投标报价的具体要求见投标人须知前附表。

- 3.4  投标有效期

3.4.1  投标有效期从递交投标文件截止日起计算。投标有效期的具体时间见投标人须知前附表。在此期间，投标人不得要求撤销或者修改其投标文件。投标有效期不满足招标文件要求的投标将被否决。

3.4.2  在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，招标人决定延长投标有效期的，应当以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，投标人须以书面形式予以答复。投标人同意延长投标有效期的，不得修改其投标文件的实质性内容，但应当相应延长其投标保证金有效期；投标人拒绝延长投标有效期的，其投标失效，投标人有权收回其投标保证金。

- 3.5  投标保证金

3.5.1  招标人要求投标人递交投标保证金的，投标人必须在递交投标文件的同时，按照投标人须知前附表的规定递交投标保证金。投标保证金一般不超过项目估算价的2%，但最高不得超过80万元人民币，本招标项目的投标保证金金额见投标人须知前附表。

3.5.2  招标人可以规定投标保证金是以现金、支票、银行汇票、在中国注册的银行出具的银行保函等方式递交，依法必须进行招标的项目的境内投标人，以现金或者支票形式递交的投标保证金应当从其基本账户转出。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。投标保证金的形式见投标人须知前附表。

3.5.3  招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。

3.5.4  发生下列情形之一时，投标保证金可不予退还：

（1）投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤销投标的；

（2）中标人无正当理由不与招标人在规定期限内订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求递交履约保证金的；

（3）投标人有串通投标、弄虚作假等行为的；

（4）其他规定见投标人须知前附表。

3.5.5  未递交投标保证金或者递交的投标保证金有瑕疵的投标将被否决。

- 3.6  备选投标方案

3.6.1  除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。

3.6.2  若招标人在招标文件中邀请投标人递交备选方案，则投标人除按照招标文件规定的基本方案编制和递交投标文件外，可以附加递交备选投标方案。

3.6.3  备选投标方案应当说明其对基本方案的改进意见和带来的效益，并附必要的图纸、设计计算、技术要求及其他有关资料，在封面上应当注明“备选投标方案”字样。

3.6.4  允许投标人递交备选投标方案的，只有符合招标文件要求且评标价最低或者综合评分最高而被推荐为中标候选人的投标人所递交的备选投标方案，可予以考虑。评标委员会认为其备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

- 3.7  投标文件的式样、密封和标记（递交纸质文件适用）

3.7.1  投标人应当编制一份投标文件“正本”和投标人须知前附表所述份数的“副本”和“电子版”，副本为正本复印件。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准；纸质版文件与电子版文件不一致时，以纸质版文件为准。

3.7.2  每份投标文件的正本、副本及电子版应当分别装订，并于封面上明确标明“正本”“副本”和“电子版”字样。

3.7.3  投标文件应当按照招标文件规定密封包装，并于封装封面上明确标明“正本”“副本”和“电子版”字样。密封的所有粘接缝隙必须加盖单位公章或者由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字。

3.7.4  外层包封应当写明招标人的名称和地址、项目名称、招标编号，并注明开标时间以前不得开封。还应当写明投标人的名称与地址、邮政编码，以便投标出现逾期送达时能原封退回。

3.7.5  递交投标文件时，招标人应当对符合招标文件规定密封和标记的投标文件进行签收。

3.7.6  招标人对于投标文件密封、标记另有要求的，见投标人须知前附表。

- 3.8  电子招标的投标文件上传形式

投标文件应当按照投标人须知前附表要求的形式上传。

- 4．投标

- 4.1  投标文件的递交

4.1.1  投标文件递交截止时间：见投标人须知前附表。

4.1.2  投标文件递交地点：见投标人须知前附表。

4.1.3  招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.1.4  除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.1.5  出现下列情形之一时，招标人/招标代理机构不予接收投标文件：

（1）逾期送达或者未送达指定地点的；

（2）未按照招标文件要求密封的；

（3）未通过资格预审的申请人递交的；

（4）未按照第一章“招标公告”或者投标邀请书要求获得本项目招标文件的。

4.1.6  招标人采用电子招标投标方式的，投标文件递交异常的处理方式见投标人须知前附表。

- 4.2  投标文件的修改、撤回和撤销

4.2.1  在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或者撤回已递交的投标文件。

4.2.2  投标人修改后的投标文件，应当在规定的投标截止时间前按照招标文件的规定编制、密封、标记、递交。

4.2.3  投标人撤回已递交的投标文件，应当书面通知招标人。招标人已收取投标保证金的，应当自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还。

4.2.4  投标人在规定的投标截止时间后，不得在投标有效期内撤销其投标。否则招标人有权不退还其投标保证金。

- 5．开标

- 5.1  开标时间和地点

招标人将按照投标人须知前附表规定的时间和地点公开开标，参加开标的投标人代表应当签名报到，以证明其出席开标。开标时间和投标截止时间应当为同一时间。

- 5.2  开标程序

5.2.1  开标会议由招标人或者其委托的招标代理机构组织并主持，邀请所有的投标人或者其代表出席。投标人代表或者招标人委托的公证机构对投标文件密封性进行检查。

5.2.2  招标人在投标文件递交截止时间前收到的所有投标文件在开标时都应当当众予以拆封、宣读，但按照招标文件规定递交合格的书面撤回通知的投标文件不予开封。

5.2.3  开标时，招标人应当当众宣布参加本项目招标的投标人个数及投标文件的密封情况，并宣读收到的所有未撤回的投标文件的“投标一览表”中的内容。“投标一览表”一般包括：投标人名称、投标总报价、交货期、投标保证金以及招标文件中规定的其他内容。

5.2.4  开标内容填写在“开标记录表”中，由唱标人、记录人、投标人代表、监督人签字确认，存档备查。

- 5.3  异议

5.3.1  投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。

5.3.2  投标人认为存在低于成本价投标情形的，可以在开标现场提出异议，并在评标完成前向招标人递交书面材料，招标人应当及时将书面材料转交给评标委员会。

- 5.4  电子招标开标的其他要求及异常处理

招标人采用电子招标投标方式的，开标的其他要求及异常处理方式见投标人须知前附表。

- 6．评标

- 6.1  评标委员会

6.1.1  评标由依法组建的评标委员会负责，具体人数见投标人须知前附表。依法必须进行招标的通信工程建设项目，评标委员会的专家应当从通信工程建设项目评标专家库内相关专业的专家名单中采取随机抽取方式确定。

6.1.2  评标期间，任何单位和个人不得非法干预或者影响评标的过程和结果。

6.1.3  评标委员会成员名单在中标结果确定前保密。

- 6.2  评标原则

6.2.1  评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.2.2  评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标依据。

- 6.3  评标方法

6.3.1  招标文件中详细载明下述评标方法之一作为本项目评标所采用的评标方法。评标方法见投标人须知前附表。

6.3.2  采用经评审的最低投标价法的，能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的最低投标价的投标，应当推荐为中标候选人，但是价格低于成本的除外。

采用综合评估法的，最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准的投标，应当推荐为中标候选人，量化的标准和权重应当在招标文件中明确规定。

6.3.3  法律、法规允许的其他评标方法。

- 6.4  中标候选人推荐原则

评标委员会应当根据《招标投标法》《实施条例》和《管理办法》的有关规定推荐中标候选人，具体推荐原则见投标人须知前附表。

- 6.5  评标报告

评标完成后，评标委员会应当根据《招标投标法》《实施条例》和《管理办法》的有关规定及时向招标人提交评标报告和中标候选人名单。

- 7．中标

- 7.1  中标候选人公示

7.1.1  依法必须进行招标的通信工程建设项目，采用公开招标方式的，招标人在收到评标报告之日起3日内在“资格预审公告”或者“招标公告”发布媒介公示全部中标候选人，公示期不少于3日。

7.1.2  依法必须进行招标的通信工程建设项目，采用邀请招标方式的，招标人在收到评标报告之日起3日内在通信工程建设项目招标投标管理信息平台公示全部中标候选人，公示期不少于3日。其他公示媒介见投标人须知前附表。

7.1.3  投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。

- 7.2  确定中标人

7.2.1  除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，中标人数量见投标人须知前附表。

7.2.2  招标人根据评标委员会推荐的中标候选人名单排序依次确定中标人，具体中标原则见投标人须知前附表。

7.2.3  在签订合同之前，中标人放弃中标或者不能履行合同的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

- 7.3  中标通知

7.3.1  在中标通知书发出前，中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，可能影响其履约能力的，投标人应当主动告知招标人。招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

7.3.2  中标人确定后，招标人应当自行或者委托招标代理机构向中标人发出中标通知书，同时通知未中标人。

7.3.3  中标通知书是招标投标档案和合同的组成部分。

7.3.4  中标通知书对招标人和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果或者中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

- 8．合同签订

- 8.1  履约保证金

8.1.1  在签订合同前，中标人应当按照投标人须知前附表中规定的履约保证金的金额和形式向招标人递交履约保证金。

8.1.2  中标人不能按照招标文件要求递交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

- 8.2  合同签订

8.2.1  招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得订立背离合同实质性内容的其他协议。

8.2.2  中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

- 9．招标代理服务费

中标人应当按照招标文件规定交纳招标代理服务费，招标人和招标代理机构另有约定的从其约定。招标代理服务费的金额、交纳方式和时限见投标人须知前附表。

- 10．纪律和监督

- 10.1  对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

- 10.2  对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

- 10.3  对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

- 10.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

- 10.5  投诉

投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、法规规定的，可以自知道或应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。就招标文件、开标、中标候选人公示投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期间不计算在前款规定的期限内。

- 11．需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

- 第三章  评标办法（综合评估法）

本标包采用综合评估法，总分共100分，其中商务部分12分，技术部分11分，服务部分12分，价格65分。评审时，评标委员会按照招标文件规定的量化因素和权重比值打分。

- 评标办法前附表

| 条款号 |  |  | 评审内容 |  | 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 |  | 初步评审 | 形式评审 |  | 1 | 投标人名称 |  | 与营业执照、公章、资质证书等一致。 |
|  |  |  |  |  | 2 | 营业执照、组织机构代码证、税务登记证 |  | 投标人须在中华人民共和国境内工商局登记注册，根据中华人民共和国有关法律合法成立并存续的，独立于招标人和招标代理机构的独立法人或其他组织（须提供营业执照原件扫描件）。 |
|  |  |  |  |  | 3 | 投标文件签字盖章 |  | 本条款增加以下规定： 1.招标文件第六章“投标文件格式”中有单位名称和法定代表人（负责人）或者其委托代理人签字落款的投标文件均须逐页加盖单位公章，并由法定代表人（负责人）或者其委托代理人逐页手签（方章或手写体签名章）。 2.文件中所有标注“盖章”处均指单位公章，不能以“业务章”、“专用章”、“合同章”等代替；如确需要替代，则必须附单位公章对“业务章”、“专用章”、“合同章”等的授权，格式自拟。 3.文件中所有标注“签字”处均指手写签字（姓名全称）或方章或手写体签名章，不能以打印体代替。 4.投标人可选择以下两种方式制作投标文件： 方式一：投标文件加盖电子签章（联通投标文件制作系统的签章功能制作）。 方式二：将投标文件打印签字盖章后扫描为PDF格式或不可编辑的文件格式上传。 请按上述要求制作投标文件，否则将导致投标文件无效。 重要提醒： 1）投标人选择上述方式一制作投标文件的，请将电子章和签字手动添加到投标文件的对应位置，系统无自动添加签章功能； 2）投标人选择上述方式二制作投标文件的，请确认上传的投标文件内容清晰。 |
|  |  |  |  |  | 4 | 投标保证金 |  | 投标人须按招标文件要求为本项目提交投标保证金，并提供投标保证金缴纳凭证。 |
|  |  |  |  |  | 5 | 法定代表人(负责人)授权委托书 |  | 投标人须提供有效的法定代表人(负责人)授权书（如为法定代表人(负责人)只须提供法定代表人(负责人)身份证明） 注：授权人(法定代表人(负责人))和被授权人(委托代理人)的身份证须在有效期内。 |
|  |  |  | 资格评审 |  | 6 | 纳税人资格 |  | 投标人承诺可开具符合国家行业税率规定的增值税专用发票。须提供由法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章的承诺函。 |
|  |  |  |  |  | 7 | 业绩要求 |  | 投标人须提供自2021年1月1日至投标截止之日（单项合同以合同签订日期为准，框架合同以采购订单签订日期为准）承接的任意1份类似项目业绩。 注：（1）如为单项合同，须提供以下证明材料：a.合同关键页扫描件（至少包含封面、合同标的、金额页、签字盖章页、签订日期）；b.每份合同至少提供一份清晰有效的发票扫描件（如提供的发票为投标截止时间前一个月内开具的，需提供税务系统发票验证截图及已收款证明材料）。（2）如为框架合同，在满足单项合同要求的证明材料外，还须提供框架合同实际采购订单或结算单扫描件。仅单独提供订单/结算单或不附订单/结算单的框架协议的业绩视为无效业绩；订单/结算单/发票必须体现和框架协议的关联性，否则不予认可。 |
|  |  |  |  |  | 8 | 控股及管理关系 |  | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标。 ①单位负责人是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使单位职权的主要负责人，包括法定代表人、董事长、总经理、董事、机关或事业单位的最高行政官员、执行事务合伙人，以评审日核查“国家企业信用信息公示系统”等查询结果为准； ②控股关系是指出资比例在50%及以上，或者出资比例不足50%，但享有公司股东会/董事会控制权的投资方，以评审日核查“国家企业信用信息公示系统”等查询结果为准； ③管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间，存在管理与被管理关系的单位。 |
|  |  |  |  |  | 9 | 财务要求 |  | 投标人财务及经营状况良好，且财产未处于被接管、冻结、破产状态等情况。须提供由法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章的承诺函。 |
|  |  |  |  |  | 10 | 不得存在情形 |  | （1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； （2）被责令停业的； （3）被暂停或者取消投标资格的； （4）财产被接管或者冻结的； （5）在最近三年内（2021年1月1日至投标截止之日）有骗取中标、严重违约或产品关键部分出现重大的技术及质量问题； （6）存在失信（通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台查询，被列为失信被执行人）行为，已执行完毕或不再执行的除外； （7）在最近三年内（2021年1月1日至投标截止之日）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）； （8）在最近三年内（2021年1月1日至投标截止之日）存在与采购活动相关的行贿犯罪记录的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）； （9）列入中国联通集团黑名单的供应商或宁夏联通省级黑名单的供应商，且处于禁入期内； （10）处于中国联通集团黑名单或宁夏联通省级黑名单的供应商所注册设立的与其现有经营业务相似的其他法人或组织； （11）法律法规限定的其他情形。 |
|  |  |  |  |  | 11 | 联合体投标 |  | 本项目不接受联合体投标，不允许分包和转包。 |
|  |  |  | 响应性评审 |  | 12 | 是否有负偏离 |  | （1）符合第四章“合同条款”和第五章“技术规范书”条款的规定。根据投标人对偏离表的响应进行评审，有“负偏离”的不得通过初步评审，“部分满足”和“不满足”均视为负偏离。 （2）满足招标文件其他实质性要求。 |
|  |  |  |  |  | 13 | 投标有效期 |  | 90日 |
|  |  |  |  |  | 14 | 投标报价 |  | 投标人须按照第二章投标人须知前附表“投标报价具体要求”和第六章投标文件格式“投标一览表”的格式和要求报价。 |
|  |  |  |  |  | 15 | IP、MAC地址校验 |  | 投标文件截止后招标人将进行投标文件的IP、MAC地址校验，如不同供应商的MAC地址相同，评标委员会将直接按照围标、串标处理，其投标将被否决,并依据《中国联通供应商黑名单管理办法》进行处理。 |
|  |  |  |  |  | 16 | 关联关系查询 |  | 招标人将查询投标人之间的关联关系，若存在以下情况或其它违反法律法规规定的股权关联关系，评标委员会（或招标人）将按照围标、串标或无效投标处理。 1、同一标段不同投标人存在联系人、联系电话或联系邮箱相同的，视为围标、串标。 2、同一标段不同投标人高级管理人员之间存在交叉任职的，即可视为单位负责人为同一人，相关投标均无效。 3、同一标段不同投标人之间存在控股关系的，不限于股份占比超过50%，占比最大股东也属于控股，相关投标均无效。 4、无效投标不论何时发现，相关投标均应作无效处理。合同签订前，招标人将取消其中标资格；合同签订后，相关合同无效，应当恢复原状，不能恢复原状的中标人应当赔偿因此造成的损失。 |
| 2．2 | 详细 评审 |  | 评审内容 | 评分因素 |  |  | 分值 | 评分标准 |
|  |  |  | 商务 （12分） | 著作权证书 |  |  | 4 | 根据投标人提供的有效的计算机软件著作权证书数量进行评分： （1）提供6个或以上计算机软件著作权证书得4分； （2）提供4-5个计算机软件著作权证书得2分； （3）提供2-3个计算机软件著作权证书得1分； （4）2个以下计算机软件著作权证书得0分。 注：著作权人须为投标人，须提供有效的证书清晰扫描件，未提供不得分。 |
|  |  |  |  | 类似项目业绩 |  |  | 8 | 根据投标人提供的2021年1月1日至投标截止之日（单项合同以合同签订日期为准，框架合同以采购订单签订日期为准）至今承接的类似项目进行评分，每提供1份单项合同含税金额或订单累计含税金额不低于20万元的业绩，得2分，最多得8分。 注：1、如为单项合同，须提供以下证明材料：a.合同关键页扫描件（至少包含封面、合同标的、金额页、签字盖章页、签订日期）；b.每份合同至少提供一份清晰有效的发票扫描件（如提供的发票为投标截止时间前一个月内开具的，需提供税务系统发票验证截图及已收款证明材料）。2、如为框架合同，在满足单项合同要求的证明材料外，还须提供框架合同实际采购订单或结算单扫描件。仅单独提供订单/结算单或不附订单/结算单的框架合同的业绩视为无效业绩；一个框架合同下有多份订单/结算单的，按订单/结算单累计金额计算业绩；订单/结算单/发票必须体现和框架合同的关联性，否则不予认可。 |
|  |  |  | 技术（11分） | 项目团队 |  |  | 4 | （1）投标人须为本项目配备项目经理且项目经理具备PMP项目管理师证书得1分。 （2）投标人为本项目配置的驻场人员中，每有1名驻场人员具备天宫中级及以上或系统分析师或中级软件设计师认证及以上证书的，得1分，满分2分。 （3）投标人为本项目配置的项目经理具备5年及以上工作经验得1分。 注：1、工作经验年限按照项目团队人员简历表所提供的项目合同签订的年限进行计算，多份合同的时间重叠的，不重复计算；合同期限等于或大于6个月才算一年的经验，否则不予以计列。工作经验年限以投标人提供的项目经理参与的项目证明材料为准，证明材料仅限于合同和合同甲方开具的证明。合同中有列明项目经理名字的为有效证明。若合同没有列明项目经理名字，在提供合同复印件的基础上，须补充提供合作甲方出具证明其负责本项目的证明文件，证明文件可盖合同甲方部门章或单位公章。 2、注：驻场人员须提供承诺函并加盖公章，未提供不得分。 3、须提供上述人员有效期内身份证、相关证书扫描件、2023年7月至投标截止之日任意连续3个月本单位缴纳社保的证明材料。 |
|  |  |  |  | 交付期承诺 |  |  | 2 | 在满足交付期（自合同签订之日起90日历日内完成交付）的基础上，承诺交付期每缩短10个日历日得1分，满分2分。 注：须提供交付期承诺函并加盖公章，未提供不得分。 |
|  |  |  |  | 技术指标 |  |  | 5 | 1.根据投标人提供的平台的信息安全保障能力（信息安全、系统安全机制）进行评分，每提供一个证明材料得1分，最多得2分； 2.根据投标人提供的系统可靠性（容错机制、备份和恢复手段）进行评分，每提供一个证明材料得0.5分，最多得1分； 3.从系统开放性和扩展性（快速实现与外部系统的互联，拥有灵活的可视化的配置功能）的情况进行评分每提供一个证明材料得1分，最多得2分。 |
|  |  |  | 服务（12分） | 总体建设方案 |  |  | 5 | 投标人针对本项目提供总体建设方案，包含但不限于：1、项目总建设方案、系统架构等实施方案。2、软件功能实现方式、升级的功能点架构设计，业务流程等。 （1）总体建设方案详实合理，涵盖全面，且针对性、可实施性强得（3-5】分； （2）总体建设方案较为合理，涵盖较为全面，且针对性、可实施性较强得（1-3】分； （3）总体建设方案不够合理，涵盖不全面，且针对性、可实施性不强得（0-1】分。 （4）未提供不得分。 |
|  |  |  |  | 售后服务方案 |  |  | 3 | 根据投标人提供的售后服务方案进行评分，应包含但不限于：1、软件维保服务方案；2、验收及试运行方案等。 （1）售后服务方案内容全面，合理性及可行性强，得（2-3】分； （2）售后服务方案内容较全面，合理性及可行性一般，得（1-2】分； （3）售后服务方案不够合理，涵盖不全面，且针对性、可行性不强得（0-1】分。 （4）未提供不得分。 |
|  |  |  |  | 培训服务方案 |  |  | 4 | 根据投标人制定的培训服务方案进行评分：应包含但不限于：培训内容及计划等。 （1）服务方案详实合理，涵盖全面，且针对性、可实施性强得（2-4】分； （2）服务方案较为合理，涵盖较为全面，且针对性、可实施性较强得（1-2】分； （3）服务方案不够合理，涵盖不全面，且针对性、可实施性不强得（0-1】分。 （4）未提供不得分。 |
|  |  |  |  | 扣分项 |  |  | 0 | 根据《中国联通供应商黑名单管理办法》等相关制度规定，对因业务不可替代暂不列入黑名单供应商（即限制型供应商）的综合评分扣减3分。 |
|  |  |  | 价格 （65分） | 基准价法 |  |  | 65 | 以有效投标人所报不含税人月单价进行价格分计算： （1）采用基准价法，若通过初步评审的有效投标人≥10家，则将所有有效投标报价（记为B）去掉2个最高值和2个最低值，再求出剩余有效投标报价的算术平均值作为报价基准价（记为A）；若通过初步评审的有效投标人大于5家少于10家，则将所有有效投标报价（记为B）去掉1个最高值和1个最低值，再求出剩余有效投标报价的算术平均值作为报价基准价（记为A）；若有效投标人少于等于5家，则算出所有有效投标报价的平均值作为报价基准价（记为A）。 （2）B等于基准价A时，得满分65分。 （3）B比基准价A每高1个百分点，扣0.4分。即价格得分为65-（B-A）/A*100×0.4； （4）B比基准价A每低1个百分点，扣0.2分。即价格得分为65-（A-B）/A*100×0.2； （5）所有计算数值四舍五入均保留小数点后两位； （6）若价格得分为负分，按0分计列。 |
| 3.2.2 | 评分计算原则 |  |  | 评标过程中所有计算数值四舍五入均保留小数点后两位。 |  |  |  |  |
| 3.4 | 中标候选人推荐原则 |  |  | 详见第二章投标人须知前附表第6.4条款 |  |  |  |  |

- 1．评标方法

本招标项目评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，根据本章第2.2款规定的评分因素和评分标准进行评分，按照综合评分由高到低的顺序推荐中标候选人，或者根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。

- 2．评审标准

- 2.1  初步评审标准

初步评审标准：见评标办法前附表。

- 2.2  详细评审标准

详细评审标准：见评标办法前附表。

- 3．评标程序

- 3.1  初步评审

3.1.1  评标委员会根据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2  投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.8款规定的任何一种情形的；

（2）不按照评标委员会要求澄清、说明或者补正的；

（3）投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；

（4）允许联合体投标的，投标联合体没有递交共同投标协议；

（5）投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

（6）同一投标人递交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求递交备选投标的除外；

（7）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；

（8）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

（9）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

（10）投标人以他人名义投标；

（11）没有按照招标文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵；

（12）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

（13）明显不符合技术规格、技术标准的要求；

（14）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

（15）投标文件附有招标人不能接受的条件；

（16）不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

3.1.3  评标过程中，评标委员会收到低于成本价投标的书面质疑材料、发现投标人的综合报价明显低于其他投标报价或者设有标底时明显低于标底，认为投标报价可能低于其个别成本的，应当书面要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，评标委员会应当否决其投标。

3.1.4  投标报价有算术错误的，评标委员会按照以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1） 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2） 总价金额与根据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

- 3.2  详细评审

3.2.1  评标委员会按照本章第2.2款规定的评审因素和量化标准进行评分，并计算出综合评估得分。

3.2.2  评分分值计算原则上保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。另有规定的，见评标办法前附表。

- 3.3  投标文件的澄清

3.3.1  在评标过程中，评标委员会应当以书面形式要求投标人对所递交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清、说明或者对投标文件中的细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。

3.3.2  细微偏差：是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

3.3.3  澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.4  评标委员会对投标人递交的澄清、说明或者补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或者补正，直至满足评标委员会的要求。

3.3.5  评标委员会必要时可以要求投标人递交有关证明和证件的原件，以便核验。

- 3.4  中标候选人推荐原则

3.4.1  除第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人外，评标委员会按照综合评分由高到低的顺序推荐中标候选人。综合评分相同的，处理原则见评标办法前附表。

3.4.2  中标候选人推荐原则见评标办法前附表。

- 3.5  评标结果

3.5.1  评标委员会完成评标后，应当向招标人递交书面评标报告。评标委员会分组评审的，应当形成统一、完整的评标报告。

3.5.2  评标报告应当包括下列内容：

（1）基本情况；

（2）开标记录和投标一览表；

（3）评标方法、评标标准或者评标因素一览表；

（4）评标专家评分原始记录表和否决投标的情况说明；

（5）经评审的价格或者评分比较一览表和投标人排序；

（6）推荐的中标候选人名单及其排序；

（7）签订合同前要处理的事宜；

（8）澄清、说明、补正事项纪要；

（9）评标委员会成员名单及本人签字、拒绝在评标报告上签字的评标委员会成员名单及其陈述的不同意见和理由。

- ★第四章 合同条款

投标人须对《招标文件：合同条款》全部条款理解清楚。如有“满足”或“优于”的条款，请填写《合同条款偏离表》（格式见第六章）

中国联通软件委托开发合同

委  托  方：中国联合网络通信有限公司

受  托  方：

签 约 日期：

目   录

第一条      合同目的

第二条      定义

第三条      合同范围

第四条      价格

第五条      付款条款

第六条      交付条款

第七条      各方的主要权利和义务

第八条      安装、上线、测试、初验、试运行及终验

第九条      技术保证和保修期

第十条      知识产权、侵权及保证

第十一条    保密

第十二条    违约与赔偿

第十三条    综合条款

附  件

合同附件1：廉洁承诺书

合同附件2：供应商黑名单管理承诺书

合同附件3：项目经理保密承诺书

合同附件4：保密承诺书

合同附件5：供应商合规承诺

合同附件6  技术规范书

合同附件7  价格总表

合同附件8  基础软件和其他软件清单

委 托 方：中国联合网络通信有限公司

法定代表人：

注册地址：北京市西城区金融大街21号

受 托 方:

法定代表人：

注册地址：

鉴于：

- 中国联合网络通信有限公司宁夏回族自治区分公司（以下简称“委托方”）系一家依照中华人民共和国法律在中国境内合法设立的有限公司，尚处于正常公司注册状态。

- （以下简称“受托方”）系一家依照中华人民共和国法律在中国境内合法设立的有限公司，尚处于正常公司注册状态。

- 委托方愿意按照本合同约定的条件委托受托方按照委托方提出的功能需求和相关标准开发应用软件并由受托方提供相关的服务。

- 受托方愿意按照本合同约定的条件接受委托方的委托，按照委托方提出的功能和相关标准开发应用软件，按时提交该等软件并按照本合同的约定向委托方提供相关的服务。

- 委托方和受托方一致同意按照《中华人民共和国合同法》等有关中国法律、法规的规定签订本合同。

- 合同目的

  - 委托方将通过与受托方订立本合同并履行约定以获得受托方开发的应用软件（参见本合同附件），进而在相关系统和设备上使用该等软件，使相关系统和设备在加装及应用具备本合同规定的全部功能、满足本合同规定的全部标准的应用软件的条件下实现正常和持续的商业运营并在本合同规定的期限内获得受托方提供的技术服务。

  - 受托方将通过与委托方订立本合同并履行开发、交付本合同规定的应用软件，使委托方所拥有的相关系统和设备在加装及应用具备本合同规定的全部功能，满足本合同规定的全部标准的应用软件的条件下实现正常和持续的商业运营以及在合同规定的期限内向委托方提供相关的技术服务等合同义务，从委托方获得本合同规定的对价。

- 定义

除非在使用时明确说明具有其他含义，本合同所使用的下列术语仅具有本条款所述之含义。

2.1 合同或本合同：指本合同及其所有附件。

2.2 标的物：指本合同附件所列明的应用软件、服务和技术资料等。

2.3  应用软件：指本合同附件中所列明的，由委托方按照本合同规定的条件委托受托方开发并由受托方在完成该等开发后交付给委托方的具有本合同及其附件规定的功能、达到本合同及其附件规定的技术标准并能够稳定地应用于委托方的相关设备和系统的计算机应用软件及其介质，包括但不限于：计算机源代码和程序、编制及指令、使用指南/手册和其它资料等。本合同中由委托方委托开发的应用软件由委托方享有所有权、知识产权，包括但不限于专利权、商标权、著作权等。

2.4  技术服务：指受托方根据本合同及其附件的规定向委托方提供的与应用软件相关的服务和技术支持，包括但不限于：网络的勘测、规划、设计和优化以及软件的开发、装设、测试，上线、开通，运营，项目管理，软件的使用和升级，维护和保修等。

2.5 技术文件：指本合同及其附件中规定的与应用软件及应用软件的运行、维护、调试和检验有关的以及与应用软件的开发和使用有关的所有技术指标、手册、图纸、说明和数据等文件。

2.6 技术培训：指受托方根据本合同及其附件的规定，向委托方提供的技术培训。

2.7 上线：指在系统和设备的实际运营条件下，将应用软件安装到委托方指定的系统和设备上并加载模拟数据，对应用软件进行测试。当测试显示应用软件具备本合同及其附件所规定的各项功能并满足本合同及其附件规定的标准和要求时，即为上线测试合格。上线测试合格并按照合同附件的标准完成割接工作后，委托方应当向受托方签发《上线测试合格证明》。

2.8 初验：指委托方和受托方依据本合同附件中所列文档和本合同及其附件所规定的技术标准以及委托方确定的测试规范，共同对受托方交付的应用软件进行的初步验收测试。如果测试合格，委托方将在初验测试合格后向受托方签发《初验合格证书》。

2.9  终验：指委托方和受托方按照本合同附件中所列文档和本合同及其附件所规定的技术标准以及委托方确定的测试规范，共同对受托方交付的应用软件进行的最终验收测试。如果测试合格，委托方将在终验测试合格后向受托方签发《终验合格证书》。

2.10 工作范围：指受托方按照本合同附件的规定就应用软件进行的设计、开发、编程、交付、安装、上线、验收测试及提供培训和技术服务等的工作内容。

2.11 现场：指应用软件被安装的场所。

2.12 基础软件和其他软件：指开发应用软件过程中可能需要使用/借鉴/涉及的其他软件或受托方按照合同规定向委托方提供服务和技术支持过程中可能需要使用的软件。受托方应对其需要使用/借鉴/涉及的该等软件拥有所有权和知识产权或已获得相关所有权人和知识产权权利人的合法有效的使用许可，并因此可以合法地使用为完成本合同委托事项所需要使用的基础软件或其它软件来完成本合同中的委托事项，且不会因使用该等软件而遭到相关权利人的警告、权利要求（包括停止使用等）、行政投诉、许可费和/或侵权追索及提起法律诉讼。有关基础软件和其他软件的清单见附件，包括列明属于第三方的软件、属于受托方所拥有的软件以及其他软件及合法取得使用该等软件完成本合同委托事项的来源（包括原始软件权利人签发的许可使用证明等）或说明。

2.13 试运行：指应用软件在初验合格后，能够在委托方相关系统和设备或其任何部分按照本合同及其附件规定的技术规范持续稳定地运行且未因应用软件的原因发生任何故障。从时间上，试运行为初验合格之日后至终验合格之日的期间。该期间为自委托方签发《初验合格证书》之日起的三(3)个月。在试运行期间，委托方可以拥有付费用户。

2.14  重大通信故障：指在应用软件通过初验并已在委托方的系统和设备上使用的情况下，由于应用软件的原因导致设备停机、系统通信中断、用户数据丢失、营业中断，计费差错引起社会影响和/或关键系统中断超过六十(60)分钟等情形。重大通信故障包括但不限于：系统发送故障、导致全局/分局或百分之三十(30％)以上的系统通信业务中断超过六十(60)分钟(含六十(60)分钟)，或无法输出计费数据、丢失计费数据或计费数据大范围差错（误差超过总额的百分之三十(30％)）。

2.15 一般性通信故障：第2.14款规定的重大通信故障之外的其它故障。

2.17 商业运营：指应用软件在终验测试合格后开始在委托方系统或其任何单一省份节点中得到持续，稳定地运行，委托方就应用软件所具有的功能拥有付费用户。

2.18 保修期：指应用软件在通过终验后进入的由受托方对应用软件保修的期间。应用软件的保修期为    个月，自委托方向受托方签发《终验合格证书》之日起计算。在保修期内，受托方应保证应用软件的正常使用，满足委托方提出的符合合同及其附件规定的业务需求，且不为此收取费用或提出任何附加条件。

2.19 工作日：星期一至星期五（所有中国公共节假日除外）和国家规定因中国公共节假日调休而成为工作日的星期六和/或星期日。

2.20 合同各方或合同双方：委托方和受托方的总称。

2.21 合同一方：委托方或受托方中的一方。

第三条  合同范围

3.1本合同的范围为：依照本合同及其附件约定的条件，由委托方委托受托方开发应用软件，并在受托方向委托方交付该等应用软件后将应用软件用于委托方正在用于商业运营的设备和系统。委托方将依本合同的规定向受托方支付相应的对价。受托方将依照本合同的规定对应用软件进行开发并向委托方交付应用软件，提供相关的培训、技术支持和保修等服务。

第四条  价格

4.1  委托方将向受托方支付的合同总价为            元（大写：人民

币                    元整）本合同适用增值税税率为                     ，合同总价下不含增值税的价款为人民币                     元（大写：人民币                     元整），增值税税款为人民币                     元（大写：人民币                     元整）。

4.2  上述合同总价为固定价格。

4.3  上述合同总价包括：

4.3.1受托方依据本合同及其附件应交付的应用软件的开发费用；

4.3.2受托方依据本合同及其附件应交付的应用软件程序修订的费用；网络勘测、规划的费用；软件安装、调测、优化的费用；进行初验和终验的费用；全部技术文件和资料（三套）的费用；技术服务的费用；培训费用和保修费用以及本合同规定的所有应当由委托方支付的其他费用。

4.4	 如本合同委托标的物发生著作权、肖像权、隐私权、名誉权或其他侵权纠纷或诉讼，委托方有权立即停止向受托方支付合同总价，待纠纷或诉讼完结后再向受托方支付尚未支付完结的款项。

第五条  付款及其条件

5.1  委托方将按照本条的规定向受托方支付合同价款。

5.2 第一期付款(上线付款)

委托方将在双方签署本合同后的       日内在收到受托方提交下列①、②项文件后以电汇的方式向受托方支付相当于本合同总价 20 %的合同价款，即人民币         元（大写：人民币         元）：

①受托方向委托方出具的预付款支付通知书正本一份；

②受托方按照本次付款金额向委托方开具的中国税务机关监制/认可的增值税专用发票；

5.3  第二期付款（初验付款）

委托方将在应用软件初验合格之日起的三（3）个工作日内向受托方签发《初验合格证书》。委托方将在签发《初验合格证书》之日起的十五（15）个工作日内在收到受托方提交下列①、②和③项文件后以电汇方式向受托方支付相当于本合同总价 60 %的合同价款，即人民币       元（大写：人民币         元）。

①受托方向委托方出具的付款通知书正本一份；

②委托方签发的《初验合格证书》；

③受托方按照本次付款金额向委托方开具的中国税务机关监制/认可的增值税专用发票。

5.4  第三期付款（终验付款）

委托方将在应用软件终验合格之日起的三（3）个工作日内向受托方签发《终验合格证书》。委托方将在签发《终验合格证书》之日起的十五（15）个工作日内在收到受托方提交下列①、②项文件后以电汇方式向受托方支付相当于本合同总价  20 ％的合同价款，即人民币      元（大写：人民币      元）。

①受托方向委托方出具的付款通知书正本一份；

②委托方签发的《终验合格证书》

5.5  合同各方因执行本合同所发生的银行费用及与支付有关的其它费用均由各方分别承担。

5.6  收款单位名称：

开 户 行：

账    号：

5.7  如果受托方的开户银行和/或帐号发生变更，受托方应在本合同规定的委托方相关付款期限十五（15）日前，以书面的形式通知委托方此种变更。如因受托方未及时通知或通知有误而影响委托方支付合同款项，委托方将不承担因该等情形造成的逾期付款的任何责任。

5.8  若根据本合同规定,受托方应支付违约金和/或承担赔偿责任,则委托方有权从上述任何一笔付款中扣除相关金额。

5.9  受托方必须按照国家有关法律法规的规定如实向委托方开具并提供增值税专用发票。如受托方未能提供增值税专用发票或提供的增值税专用发票不符合合同约定，则委托方有权按不含税价款向受托方付款。

5.10 受托方应在增值税专用发票开具之日起 20 日内按照本合同规定将发票提交至委托方，由于受托方未在规定时限内送达发票导致委托方未能按时完成发票认证，受托方应负责更换该增值税发票，并承担由此给委托方造成的损失。

5.11 如本合同委托标的物为受托方确认的免征增值税项目且约定价格中增值税税款为零，则受托方开具增值税普通发票。

第六条  交付及其条件

6.1 受托方应于     年     月前向委托方交付本合同约定的应用软件。受托方交付的应用软件必须符合中国有关法律、法规规定的任何强制性标准（如果有的话），符合本合同及其附件的所有要求及委托方的测试规范并满足委托方相关系统和设备持续商业运营的需求。

6.2 受托方应在交付应用软件前对应用软件是否满足合同及其附件规定的各项功能需求并是否达到本合同附件1所列文档规定和技术方案的相关参数、标准及要求进行测试，并在交付应用软件的同时向委托方提供该等测试报告的正本一（1）份。只有在其测试结果符合上述需求/要求的前提下，受托方才可将应用软件交付给委托方。

6.3 为保证应用软件和技术文件及资料的按时交付并依据本合同规定的进度如期履行本合同，受托方将派技术人员在委托方的配合下熟悉了解委托方将安装应用软件的设备和系统的条件。

6.4 受托方应在交付应用软件的至少五（5）个工作日之前，以书面的方式通知委托方将要交付应用软件。

6.5 受托方应依据本合同将所有应用软件和全部技术文件及资料按本合同第6.7条指定的地点一次性地交付给委托方。在顺利将应用软件交付给委托方之后，受托方应按照本合同8.3条的规定顺利将全部应用软件安装到委托方指定的系统和设备上，并逐项向委托方演示应用软件的各项功能。在受托方未能一次性将所有应用软件和全部技术文件交付给委托方的情况下，不管委托方是否接受受托方交付的应用软件和技术文件，均应视为受托方未履行完其交付义务。如果受托方未能顺利将全部应用软件安装到委托方指定的系统和设备上，则亦应视为受托方未履行完其交付义务。

受托方应当向委托方交付三（3）套完整的应用软件（包括源程序，下同）、介质和技术文件。一（1）套应用软件将安装在委托方指定的系统和设备上；一（1）套应用软件将由委托方保留用于备份；一（1）套应用软件将由受托方与委托方共同签字作为样品封存并由委托方保管。

6.6 除非技术上不可行，受托方提供给委托方的技术文件及资料均应为中文文本，亦应一式叁（3）份。如果该等技术文件或资料的原始文件为其它文字，则还应提供一（1）套该等原始文字的文本。

6.7 受托方将根据本合同规定的进度完成应用软件和技术文件及资料的开发/交付。

交付地点: 委托方指定机房。

6.8 委托方和受托方的代表将在受托方交付应用软件和技术文件及资料的同时就该等交付共同签署交接单，该交接单一式两份，委托方和受托方各执一份。

第七条  各方的主要权利和义务

7.1  委托方

7.1.1 委托方依据本合同向受托方提供的文件、数据及资料均真实、合法和有效。代表委托方签署本合同的人具有签署本合同的合法授权；

7.1.2 按照本合同及附件的规定对应用软件的开发提出具体需求；

7.1.3 在应用软件安装调测等各个阶段配合受托方进行现场组织、管理和协调，并向受托方提供必要的工作环境和协助；

7.1.4 在对应用软件进行初验前，根据本合同的规定对应用软件功能及其实现方式提出修改要求；

7.1.5 及时向受托方提供开发应用软件所需要的相关资料和各种信息；

7.1.6 提供应用软件安装、上线、验收和试运行所需要的环境；

7.1.7 在应用软件的开发过程中，及时回复受托方就应用软件功能及其实现方式、测试和验收等具体要求提出的问题；

7.1.8 在保修期届满之前提出新的业务功能需求，要求受托方对应用软件做相应的升级；

7.1.9 保守合同各方的商业秘密；

7.1.10 按照本合同的规定向受托方支付合同价款。

7.2  受托方

7.2.1 受托方系一家依法成立并有效存续的具有法人资格的中国公司。受托方保证其对本合同的签署、交付和履行等一切交易行为均是在其公司权利和营业范围之内、不违反其公司章程且不违反对其有约束力或有影响的任何法律或合同的限制。代表受托方签署本合同的人具有签署本合同的合法授权；

7.2.2 受托方具有开发本合同规定的应用软件及提供相关技术服务等合同规定的义务的履约能力；

7.2.3 受托方对开发本合同规定的应用软件所需要使用的基础软件或其它软件拥有所有权和知识产权或已获得相关所有权人和知识产权权利人的合法有效的使用许可，并因此可以合法地使用为完成本合同委托事项所需要使用的基础软件或其它软件来完成本合同中的委托事项，且不会因使用该等软件而遭到相关权利人的警告、权利要求（包括停止使用等）、行政投诉、许可费和/或侵权追索及提起法律诉讼；

7.2.4	受托方接受委托方委托所开发的应用软件不会因模仿、抄袭、复制、临摹任何在先软件和/或其他在先权利，使得应用软件与在先软件和/或其他在先权利构成相同、相似或近似，进而导致应用软件侵犯或可能侵犯他人知识产权；

7.2.5 受托方开发并交付满足本合同及附件所规定的功能需求和技术方案的的应用软件及相应的文件资料，使应用软件能够完全符合/满足/适应相关的系统和设备，能够持续稳定地运行并提供相应的技术服务，并严格按照本合同的规定向委托方交付应用软件和全部技术文件及资料；

7.2.6 受托方依据本合同开发并向委托方交付的应用软件和提供的技术服务符合能够完全地满足委托方相关系统和设备安全，稳定和持续地正常商业运营的需要且能够满足委托方及时准确地获得相关数据的要求，并保证委托方在使用应用软件时的安全性；

7.2.7 受托方依据本合同向委托方提供的一切文件、数据及资料均真实、准确、合法和有效；

7.2.8 在签署本合同时，受托方已经完全了解了将用于安装应用软件的委托方的系统和设备的情况，包括但不限于性能、参数等并确认委托方的系统和设备完全满足所开发的应用软件的运行的环境和条件，且保证所委托开发的应用软件不会与委托方的系统、设备和其他软件造成技术上的冲突，也不会因该应用软件的固有缺陷、故障、漏洞和其他技术风险而给委托方造成重大损失。如果受托方提供的软件存在缺陷，受托方应当依据委托方的要求进行纠正，并自负费用。受托方对上述缺陷引起的问题承担责任，如果因此给委托方造成损失的，受托方应当承担赔偿责任；

7.2.9 负责应用软件的安装和调测等工作；

7.2.10 按照本合同的规定对照委托方在应用软件初验前提出的修改要求及时修改应用软件；

7.2.11 如果委托方要求，应提供应用软件的测试工具/软件；

7.2.12 负责编制测试和验收计划供委托方参考。按照委托方确认的测试和验收计划共同对应用软件进行测试和验收；

7.2.13 及时对委托方技术人员进行应用软件的开发、操作及维护培训；培训目标为受训者能够独立、熟练地完成操作，实现依据本合同所规定的软件的目标和功能。

7.2.14 承担因迟延交付应用软件、技术文件及资料以及交付不符合本合同规定的应用软件而应承担的责任并赔偿因此给委托方造成的全部损失；

7.2.15 履行本合同规定的保修义务；

7.2.16 在保修期限届满之前，如果委托方提出新的业务功能需求，按委托方要求对应用软件作相应的升级。

7.2.17 保守合同各方的商业秘密；

7.2.18 保证具有提供本合同项下服务所必须具备的资质和能力，所提供的服务及时、适当并符合本合同及其附件的各项规定；

7.2.19 在本合同涉及的专业领域，以与其水平相适应的最优的知识和能力履行本合同；

7.2.20 保证不在开发和安装应用软件或向委托方提供技术支持时，未经委托方的事先书面许可装设可以进入委托方系统和/或设备、数据库的任何设置或预留软件后门；

7.2.21 指定专人负责应用软件的开发和实施，并为委托方专门成立专人项目小组，指派项目经理专职负责所有的技术请求及响应，专为委托方做好技术支持服务，并指定专人负责软件的开发和实施；

7.2.22 依本合同的约定，从委托方处获得合同价款。

7.2.23	保证不与任何第三方签署限制受托方向委托方提供服务的协议，也没有因承担任何约束或限制性义务而无法向委托方提供相应服务。

7.2.24	受托方为委托方开发的软件应配备基本的、一般技术人员和普通黑客无法破解的防范和加密技术，以阻止其通过对软件进行的“逆向、反向或反编译程序工程”而轻易破解软件的可交付件并最终转换为可读的源代码情况的发生。

7.2.25 受托方为委托方开发的软件不应存在任何权利负担，并且不受任何第三方的权利限制，包括但不限于抵押权、质押权。

7.2.26 如委托方提出受托方协助完成对应用软件进行的软件著作权登记的要求，受托方应予以全力配合。

7.2.27 受托方不得单方向第三方转让本合同项下全部或部分委托方应付账款，否则该转让行为无效。对于受托方确需转让本合同项下委托方应付账款的，双方应就该转让事项签署书面补充协议，书面补充协议经双方签字并加盖公章或合同专用章后生效。

第八条  安装、上线、测试、初验、试运行及终验

8.1 委托方与受托方将根据本合同规定的进度进行从开发、设计、优化、交付、安装、上线、测试到验收的各项工作。委托方与受托方将各指定一名代表负责处理与本合同有关的技术事务。当发现技术问题或就技术问题发生争议时，各方代表应以书面的方式表明各自的认识，分析原因、分清责任并协商解决出现的问题。

8.2 委托方将有权委托第三方对应用软件进行评估测试、初验测试和终验测试。

8.3 安装

8.3.1 安装准备：至少在应用软件交付的十（10）日前，受托方应派代表前往应用软件的安装现场检查相关设备和系统的配置和其它条件能否符合/满足安装运行应用软件的要求。

如果受托方未提出书面意见，则视同为相关设备和系统的配置和其它条件符合/满足安装、运行应用软件的要求。

8.3.2 安装和调试：在交付完成后的      日内，受托方应负责将软件安装到委托方指定系统和设备上并对软件进行初步的调试。（相关工作内容参见附件）

8.4 上线

8.4.1 软件上线时间：        年        月        日前上线。

8.4.2 按照本合同的规定完成应用软件上线测试工作并合格以及按照合同附件的标准完成系统割接工作后的三（3）个工作日内，委托方将向受托方签发《上线测试合格证明》。

8.5  初验

8.5.1 初验测试将在签发《上线测试合格证明》且安装运行应用软件的设备/系统稳定运行满三（3）个月后的第十（10）天进行（如遇法定节假日则相应顺延）。受托方应在初验测试开始前十五（15）日向委托方书面提交其建议的符合本合同规定的测试方案及相关资料供委托方参考。委托方应于初验测试开始十（10）日前通知受托方正式的测试方案和相关技术规范。

8.5.2 受托方与委托方及委托方指定的第三方测试公司将在初验测试日按照本合同及其附件的规定和委托方通知的测试方案和相关技术规范对应用软件进行初验测试。

8.5.3 委托方将于应用软件初验测试合格后的三（3）个工作日内向受托方签发《初验合格证书》。

如果初验测试应用软件未能达到本合同及其附件的任何规定、技术方案的要求及委托方正式确认的测试方案和相关技术规范且并非委托方的原因，受托方应负责在十五（15）个工作日内解决存在的问题并再次进行初验测试。

解决存在的问题并再次进行初验测试所需的费用将由受托方承担。

8.6  试运行及终验

8.6.1 应用软件的试运行期为自《初验合格证书》签发之日起的三（3）个月。受托方应对应用软件在此运行期间内的运行提供及时的技术支持。

如因应用软件或受托方服务的原因在试运行期间使委托方的相关设备和系统发生重大通信故障，则试运行期中断。试运行期将在受托方排除了重大通信故障并对应用软件或其服务进行改进后按三（3）个月的期限重新计算。

如非因受托方的原因在试运行期间发生重大通信故障，则试运行期计算中止，待排除了重大通信故障后继续计算。

8.6.2 对应用软件的终验将在试运行期满后的十（10）日内进行。

8.6.3 受托方应在终验测试开始前十五（15）日向委托方书面提交其建议的符合本合同规定的测试方案及相关资料供委托方参考。委托方应于终验测试开始十（10）日前向受托方通知正式的测试方案和相关技术规范。

受托方与委托方将在终验测试日共同对本合同项下的应用软件按照委托方通知的测试方案和相关技术规范进行终验测试。

8.6.4 委托方将于应用软件终验测试合格后的三（3）个工作日内向受托方签发《终验合格证书》。如果终验测试未能达到本合同及其附件的规定、技术方案的规定或委托方正式确认的测试方案和相关技术规范且并非委托方的原因，受托方应负责在三十（30）个工作日内解决存在的问题并再次进行终验测试。解决存在的问题并再次进行终验测试的费用将由受托方承担。

如果终验测试未能达到本合同及其附件的规定、技术方案的规定或委托方正式确认的测试方案和相关技术规范的要求且系委托方的原因，则委托方应负责在三十（30）个工作日内解决存在的问题并再次进行终验测试。解决存在的问题并再次进行终验测试的费用将由委托方承担。

8.6.5 如因受托方的原因应用软件未能通过终验测试，且受托方已针对性地全面地解决了存在的问题，委托方应对受托方进行再次终验测试的工作尽力给予协助。

8.7 应用软件的最终验收测试合格并不免除和减轻受托方在本合同规定的保修期内的责任。

8.8  如果委托方提出本合同及其附件规定范围以外的应用软件的新增需求，则委托方和受托方将另行洽谈，受托方将以优惠的价格向委托方提供新增服务。各方就该等新增需求的协商和约定不应影响本合同的执行。受托方保证不会在无正当理由的情况下（包括但不限于因受托方与任何第三方签署限制受托方向委托方提供服务的协议、本合同总价尚未付清等）拒绝向委托方提供委托方所需的新增服务。

第九条  技术保证和保修期

9.1  技术保证

9.1.1 受托方保证：其交付的应用软件能够长期、安全、可靠、持续、稳定地运行，完全符合本合同及其附件的所有规定及委托方正式确认的相关技术规范和测试规范的要求。

9.1.2 受托方保证：其所提供的技术文件和资料是最新、完整、清晰和准确的，且符合本合同及其附件的有关规定。

9.1.3	受托方保证：其所提供的专业技术人员均有能力按照本合同的约定完成相关服务事项。如果委托方认为受托方依据本合同的规定向委托方所提供的专业技术人员不能胜任其工作，则委托方有权要求受托方更换相关的专业技术人员。当委托方提出这样的要求时，受托方保证及时安排有能力的替代人员，不会延误委托方对应用软件的正常使用。

9.2  应用软件的保修、修改和升级

9.2.1 受托方保证，自委托方签发《终验合格证书》之日起的24个月内，对应用软件承担保修责任（参见合同附件），保修的全部费用已经包含在本合同总价中。

9.2.2 在保修期内，如果委托方要求，受托方有义务在保证应用软件全部功能正常使用的前提下，在委托方提出的合理期限内消除应用软件存在的任何瑕疵和问题，且无须委托方另行支付任何费用。

如果受托方未能在委托方提出的合理期限内消除该等瑕疵，则委托方将有权自行或委托第三方消除该等瑕疵。委托方为消除该等瑕疵所支出的费用将由受托方承担。

即使委托方没有提出明确要求，受托方亦有义务在保证应用软件全部功能正常使用的前提下及合理的期限内，免费修改和消除其已经知晓的应用软件存在的瑕疵。如因支持新业务和新功能而进行的升级，双方另行协商升级费用。

9.3  在本合同规定的保修期届满时，如委托方要求与受托方就应用软件签订维护协议，受托方有义务签订该等维护协议并保证在与本合同规定的保修服务内容相同的情况下，该等维护协议的价格不高于本合同规定的保修服务的价格。

9.4	在保修期满后，如果出现不可预料的、非因本合同9.5条之情形导致的应用软件出现故障，受托方将尽全力帮助在最短时间内进行修复，委托方承担所引起的合理的修复成本及人工费用。

9.5	受托方保证，其所提供的应用软件无任何已知或可预测的技术漏洞，能够在现有技术条件下，满足委托方设备及其系统正常、持续运行的需要。无论在保修期内还是在保修期满后，如果因为应用软件存在已知或可预测的技术漏洞，而造成应用软件的性能和质量与合同规定不符，受托方应负责第一时间排除该漏洞，所有因此而产生的相关费用均由受托方承担。并在双方协商确定的修复期限内，完成对该漏洞的修复。无论在保修期内还是在保修期满后，如果出现不可预测的技术漏洞，受托方将尽全力帮助委托方在最短时间内进行修复，委托方承担所引起的合理的修复成本及人工费用。

9.6	在保修期内，受托方还将对委托方应用软件使用情况进行定期维护，保证应用软件符合相关技术规范以及符合国家法律、法规、规范性文件不时变更后的新强制性要求。

第十条  知识产权、侵权及保证

10.1 委托方（包括其工作人员）在执行本合同的过程中向受托方（包括其工作人员）以任何形式表述的单方的、新的、可以形成知识产权的概念、构思、创意或其他的内容均属委托方所有。本合同项下的由委托方委托开发的应用软件和相关技术文件及资料的知识产权由委托方享有。由委托方对应用软件提出的改进或完善的，改进或完善部分的所有权、知识产权亦归委托方所有。

受托方确认，其合法拥有根据本合同向委托方提供的所有文件、技术资料、基础软件、程序的专利权、版权/著作权、商标权、工业设计或其他知识产权或已获得相关所有权人的合法有效的使用许可。如果受托方在签署本合同前曾根据《计算机软件保护条例》等法律法规就本合同中可能涉及或使用/借鉴的基础软件进行过登记，受托方应当在签署本合同的同时向委托方出示该等登记证书的原件，并将该等登记证书的复印件提供给委托方。该等登记证书的复印件将作为本合同的附件。

受托方进一步保证，其签署和履行本合同将不会导致委托方因拥有应用软件的知识产权使用或授权它方使用应用软件或转让应用软件的知识产权而遭受来自任何第三方的侵权指控和索赔要求。

对于由受托方根据本合同的规定向委托方提供的其合法拥有或有权许可使用的基础软件和其他软件的使用许可为永久的、非排他的及不可转让的。受托方承诺委托方无须就该等使用许可再另行向受托方或任何其他方支付任何费用。

10.2 受托方保证：未经委托方事先书面同意，将不会向任何第三方销售、许诺销售或许可任何第三方使用应用软件。

10.3 受托方保证其接受委托方委托所开发的应用软件系受托方独立完成的软件作品，不会因模仿、抄袭、复制、临摹任何在先软件和/或其他在先权利，使得应用软件与在先软件和/或其他在先权利构成相同、相似或近似，进而导致应用软件侵犯或可能侵犯他人知识产权或其他合法民事权利。委托方确认，如果委托方因拥有应用软件的知识产权、使用或授权它方使用应用软件或转让应用软件的知识产权而遭受到本合同以外的它方就该等知识产权和/或使用提出侵权指控，委托方应及时将该等指控通知受托方。

10.4 受托方承诺，在第10.3款情况下，不论受托方与它方交涉的结果如何，受托方均将独自承担由此引起及导致的一切法律和经济上的责任，并赔偿由此给委托方造成的损失。

受托方进一步承诺，如果最终经相关行政机构裁决、决定或处罚、法院判决或仲裁机构裁决，应用软件被认定构成侵权而被禁止使用，受托方将承担因此产生的全部后果。在此情况下，委托方将有权选择：

（1） 在委托方认可的期限内，由受托方对应用软件进行修改、改善、改进或纠正，并提供可替换的应用软件，使之不再构成侵权，以避免潜在的争议、投诉、纠纷和/或诉讼的发生。修改或替换的应用软件须具有与本合同规定的应用软件同样的功能，满足本合同所规定的各项参数、要求，具有本合同及其附件规定的功能，达到本合同及其附件规定的技术标准并能够稳定地应用于委托方的相关设备和系统。受托方应承担由此产生的费用；

或

（2）在委托方认可的期限内，由受托方与该第三方协商，使委托方有权利不受任何限制地、永久地继续使用应用软件且无须支付任何费用。

或

（3） 委托方享有合同解除权，并有权要求受托方返还委托方已经向受托方支付的全部费用，还享有要求受托方承担因本条所规定情形出现而导致的委托方的全部损失的权利。此损失包括但不限于：

① 委托方因履行本合同而实际受到的损失；

② 委托方因他方主张权利而实际受到的损失；

③ 委托方因使用受托方提供的应用软件而实际受到的损失，此处所约定的“使用”包括但不限于委托方的使用行为或委托方许可他方的许可行为；

④ 其他实际损失；

10.5 无论委托方选择上述第10.4款中的第（1）项、第（2）项或第（3）项，受托方均须向委托方一次性支付200,000元人民币（大写：人民币贰拾万圆整）的违约金。此外，受托方还应赔偿因其开发提供的应用软件侵权而给委托方造成的损失，包括但不限于应用软件被认定侵权给委托方造成的任何直接损害和/或停机损失和营业收入损失及可能产生的诉讼费用、律师费用、和解金额或终审判决中规定的损害赔偿金额。该等损失赔偿额将不受合同金额的限制。

10.6  受托方承诺，在没有获得委托方同意的情况下，不得将委托方公司的任何商标、标识、软件名称和企业名称用于受托方的广告、网站、宣传手册和/或其他媒体上，也不得复制、企图复制或模仿任何属于委托方的上述商标、标识、名称等，更不会为任何第三方提供便利和信息以帮助或怂恿其从事上述行为。

第十一条  保密

11.1  双方对在合同签订和履行合同过程中从对方获知的商业秘密负有保密责任，不得向他人泄露。商业秘密指双方自为签署本合同的首次接触起，一方向另一方披露或从另一方获得的任何技术信息和商业信息等。

11.1.1  在形式上，保密信息包括但不限于：

（1）以手写、打印、软件、胶片、录像、录音、维护数据或其他方式记载的信息；

（2）以口头方式公开但在公开时说明需要保密的信息；

（3）以软件代码、文字图形、图纸、分析注释、备忘录、研究报告、编辑资料等各种形式出现的信息。

11.1.2  在内容上，保密信息包括但不限于

（1）委托方的网络运行情况、软件情况、技术手段、人员组成及联络信息、经营营销和战略发展策略、财务信息、新产品和新服务尚未公之于众前的筹划信息、客户群的构成信息和联络信息及销售渠道、涉及国家、企业秘密和用户名、口令等各种不对外公开的信息；

（2）受托方的软件情况、技术手段等。

11.2  无论在签订合同期间、合同有效期或者合同终止之后的任何时间，合同双方都必须遵守如下承诺：

11.2.1  合同双方各自的商业秘密是各自的财产，若向本合同另一方披露，另一方只能在本合同范围内为了履行和完成合同目的而使用；双方均不得以任何方式将对方的商业秘密使用于履行合同以外的目的，即只有在基于对应用软件的开发、安装、操作、运行、检测和维护，或因履行本合同所规定的义务而必须对委托方商业秘密的全部或者部分进行再制作或复制时，受托方才能对委托方的商业秘密进行再制作或者复制；

11.2.2  双方不得以任何方式向任何第三方（包括但不限于自己的客户、合作伙伴、主顾、关联企业及对方的商业竞争对手等）泄露、出售、出租、转让、许可使用或共享对方的商业秘密，或提供可接触对方商业秘密的手段。但是，在得到委托方事先书面许可的情况下，受托方基于履行本合同项下的义务的目的，在得到第三方关于对委托方商业秘密保密的书面保证（该书面保证应确认遵守上述书面许可中的全部要求和条件）后，可以向第三方透露。受托方应在收到上述第三方的书面保证之日起的三（3）个工作日内将一份上述第三方的书面保证的正本提交给委托方。

11.2.3  双方应本着“必要才知晓”的原则使自己的雇员、代表、代理等一切可能接触对方，且知悉的人员同样具有保守秘密义务；

11.2.4  使用商业秘密的人仅为了合同目的且在合同范围内接触和使用对方的商业秘密。双方应各自对上述人员的保密义务负责；

11.2.5  当受托方已经履行完本合同项下的全部义务，或者虽然尚未全部履行完本合同所规定的义务，但已无需就履行本合同项下的义务使用委托方商业秘密时，受托方应将委托方商业秘密及其载体、介质退还给委托方，或者在委托方许可或明确授权的情况下按照委托方提出的要求自行销毁。

11.2.6	 受托方发现委托方商业秘密被未经授权而使用或透露时，应当立即通知委托方，并以任何合理的方式与委托方配合，帮助委托方收回该等委托方商业秘密，尽力防止该等委托方商业秘密被进一步的非法使用。

11.3  违反本章规定并给对方造成损失的，违约方应赔偿对方的损失并承担相关应的法律责任。

11.4  不论本合同是否变更、解除或终止，合同的保密条款不受其限制而继续有效，双方均应继续承担保密条款约定的保密义务。

11.5  非竞争

双方同意，在本合同实施过程中以及本合同履行完毕后的     年内，双方均不得自己或利用第三方使用在履行本项目过程中得到的对方商业秘密，从事与对方有竞争性的业务。

11.6  上述保密义务不适用于以下情况

11.6.1  法律强制披露；

11.6.2  获取该信息一方可以通过合法渠道获取该信息；

11.6.3  获取该信息一方从第三人处合法获取，并且不承担保密义务；

11.6.4  经披露方书面许可。

11.7 本条规定的保密义务将持续至本合同终止之日起的第十年的十二（12）月三十一（31）日或相关的商业秘密被合法地公开披露之日止（以先到之日为准）。

11.8 受托方违反本条规定造成委托方商业秘密泄露，应向委托方承担赔偿责任。泄露委托方商业秘密未给委托方造成实际损失的，受托方应一次性赔偿委托方100,000元人民币（大写：人民币壹拾万圆整）；泄露委托方商业秘密给委托方造成损失的，受托方负责赔偿损失。

第十二条  违约与赔偿责任

12.1 除不可抗力外，如因受托方原因造成迟延交付应用软件及其全部技术文件和资料，每迟延交付七（7）日，受托方应向委托方支付相当于本合同总价的百分之一（1％）的违约金，迟延交付不足七（7）日时按七（7）日计算。如因受托方原因造成应用软件不能在本合同规定的期限内上线，每迟延上线七（7）日，受托方应向委托方支付相当于本合同总价的百分之一（1％）的违约金，迟延上线不足七（7）日按七（7）日计算，但受托方就迟延交付和迟延上线所应支付的违约金总额以本合同总价的百分之二十（20％）为限。

12.2 本合同第12.1款所规定的违约金将不免除受托方履行交付应用软件和技术文件及资料的义务以及使应用软件上线正常持续稳定运行和本合同规定受托方应履行的其他义务及承担的责任。如果因受托方原因造成第12.1款所述的两种延迟时间总和超过了六十（60）日，委托方将有权选择单方面终止本合同并要求受托方赔偿委托方因该等迟延而遭受的损失。

12.3自初验合格至保修期结束，当应用软件、技术服务及保修服务存有缺陷或瑕疵，但未导致系统和/或设备出现重大通信故障或未出现本合同第9.5条中所述情形时，受托方应当自委托方通知受托方上述缺陷/瑕疵之时起在二十四（24）小时之内采用免费修补、提供相关服务等方式消除上述缺陷或瑕疵。如果受托方在二十四（24）小时之内未能消除上述缺陷和/或瑕疵，则从第24小时后开始，每迟延消除上述缺陷和瑕疵一（1）日（不足一日按一日计算），受托方将向委托方支付相当于本合同总价千分之三（3‰）的违约金，但受托方因此支付的违约金总额将以本合同总价款的百分之二十（20％）为限。如果该等违约金不足以弥补委托方所遭受的损失，受托方还应就不足部分对委托方做出赔偿。

12.4 自初验合格至保修期结束，当应用软件、技术服务及保修服务存有缺陷或瑕疵，并进而导致设备和/或系统出现重大通信故障或出现本合同第9.5条中所述情形时，受托方应按照本合同第9.5条的规定尽快解决问题。如果受托方十二（12）小时之内未能消除上述缺陷和/或瑕疵，则从第十二（12）小时后开始，每迟延消除上述缺陷和瑕疵一（1）日（不足一日按一日计算），受托方将向委托方支付相当于本合同总价千分之三（3‰）的违约金，但受托方因此支付的违约金总额将以本合同总价款的百分之二十（20％）为限。如果该等违约金不足以弥补委托方所遭受的损失，受托方还应就不足部分对委托方做出赔偿。

12.5 在第12.3、12.4款所述的情况下，受托方对委托方的损失赔偿始自委托方通知受托方出现重大通信故障或出现本合同9.5条中所述情形时起开始计算。

12.6 如果因委托方原因造成迟延向受托方付款，每逾期付款七（7）日，委托方应向受托方支付相当于本合同总价的百分之零点一（0.1％）的违约金，逾期付款不足七（7）日按七（7）日计算，但委托方就迟延付款所应支付的违约金的总额以本合同总价的百分之二十（20％）为限。

第十三条  综合条款

13.1  条款冲突

如本合同附件中的条款或本合同签署之前所签署的任何文件与本合同的条款相冲突或不一致，以本合同为准。

13.2  不可抗力

13.2.1  由于地震、台风、水灾、火灾、战争、流行性（传染性）疾病以及其他不能预见并对其发生和后果不能预防、不能克服或避免的不可抗力，直接影响本合同的履行或者不能按照合同的约定履行时，遇有上述不可抗力的一方可以免除相关合同责任。但遇有上述不可抗力的一方应在七个日历日内书面通知对方，并在十五（15）天之内提供不可抗力的详细情况及合同不能履行、部分不能履行或者需要延期履行的理由和有效的证明文件。双方根据不可抗力对履行合同影响的程度来协商决定是否终止合同、部分免除履行合同的义务或者延期履行合同。一方迟延履行本合同时发生不可抗力的，迟延方的合同义务不能免除。

13.2.2  受到不可抗力影响的一方，应尽可能地采取合理的行为和适当的措施减轻不可抗力对本合同的履行所造成的影响。对于没有采取适当措施致使损失扩大的一方，其不得就扩大损失的部分要求免责或主张赔偿。

13.2.3  发生不可抗力的客观事件之时或之后，合同双方仍应继续履行本合同中规定的保密义务。

13.3  继续有效条款

对于本合同中约定的、在本合同终止或有效期之后仍对合同各方具有约束力的条款，各方应遵守约定。

13.4  法律适用和争议解决

本合同适用中华人民共和国法律。对于所有因本合同引起的或与本合同有关的争议，双方将通过友好协商的方式予以解决。如果不能通过友好协商的方式解决争议，双方均有权将争议提交至委托方住所地人民法院，通过诉讼方式解决。

13.5  合同标题仅供参考

本合同各章/条标题仅为提示之用，应以条文内容确定各方权利义务。

13.6  合法条款始终有效

如本合同任何条款在任何时候变成不合法、无效或不可强制执行而不从根本上影响本合同的效力时，本合同的其它条款不受影响。

13.7  合同双方间无代理和合作关系

本合同不说明合同双方已经或即将建立任何代理和商业合作关系，且合同双方在未获得对方同意的情况下不得以任何方式在其网站上和/或其他媒体上对本合同所涉及内容进行不实或夸大宣传。如建立代理和合作关系，需另行签订代理/合作伙伴协议。

13.8  税项

13.8.1	与本合同有关的税项,合同各方将依据中华人民共和国现行有效的税收法律法规及其他有关规定依法承担并向有权机关按时足额缴纳,并对其未依法履行上述纳税义务的行为各自承担的相应的责任。

13.8.2	中国海关和其他有关税务部门向受托方征收的与本合同有关或在本合同履行过程中向受托方征收的所有税费，按照中国有关部门的规定，需要由委托方代扣代缴的，委托方将按有关规定从应支付给受托方的款项中扣除并代为交纳。

13.8.3	在中国境外产生的与本合同及与本合同的执行有关的一切税费（如果有的话）将由受托方承担并缴纳。

13.9  通知

13.9.1  为享有本合同所规定的权利及履行本合同所规定的义务或有关违约交涉而需通知另一方时，通知方应采取书面形式，如使用传真或类似的通讯方式，通知日期即为通讯发出日期，如使用挂号信件或特快专递，通知日期即为邮件寄出日期并以邮戳为准。

13.9.2  通知地址

委托	方：

受托方：

如一方欲改变通知地址，应提前以书面方式通知另一方。

13.10  合同的生效、变更与终止

13.10.1  本合同经双方各自指定的代表人签署并盖章后生效。

13.10.2  合同将保持其有效直至双方已完全履行合同项下的所有义务且双方之间的所有付款和索赔已结清，但本合同保密部分中另有规定的除外。

13.10.3  本合同一经签署，未经双方同意，任何一方不得随意更改本合同。本合同所列的附件及需求说明书、系统设计书、检测标准等文件，经双方签字后为本合同的组成部分。其它任何口头或未包含在本合同内的，或未依据本合同制定的书面文件，均不对双方发生拘束力。如本合同在履行过程中有任何变更、补充或修改，双方应另行签订书面协议。

13.10.4  本合同一式    份，各执    份，具有同等的法律效力。项下双方的任何权利和义务不因合同双方发生收购、兼并、重组、分立而发生变化。如发生上述情形之一，则本合同项下的权利和义务随之转移至收购、兼并、重组或分立之单位。如双方在本合同项下的各项权利和义务由其分立单位分别承受的，则双方与双方之分立单位分别享有和承担相关权利和义务。

13.11  时间和日期

13.11.1	受托方保证，时间和日期将不影响本合同应用软件的正常运行、操作和维护。

13.11.2	受托方保证，应用软件将采用四位十进制数表示年份，应保证正确地表示世纪值，并能正确地处理闰年。

13.12  法定地址

委托方：

地  址：

联系人：

电  话：

传  真：

邮  编：

受托方：

地  址：

联系人：

电  话：

手  机：

传  真：

邮  编：

签 字 页

委托方：

法定代表人/授权代表：                  （签字）

日期：

受托方：

法定代表人/授权代表：                   （签字）

日期：

附件1：廉洁承诺书

廉洁承诺书

致   中国联合网络通信有限公司宁夏回族自治区分公司    ：

为充分体现守法和诚信的原则，防止不正当竞争和违纪违法行为的发生，维护贵公司及我公司在业务往来中的合法权益，我公司郑重作出以下廉洁承诺：

一、我公司同意，本廉洁承诺书作为双方业务合同的附件，对我公司具有约束力。

二、基本承诺：

1. 严格遵守国家法律法规和廉洁从业规定。

2. 我公司参加贵公司的各项采购（合作）活动均遵循守法和诚信的原则，不损害国家和贵公司的合法权益。

3. 我公司保持对工作人员进行廉洁从业教育，增强其廉洁自律意识。

4. 我公司或我公司工作人员不得向贵公司或贵公司工作人员及其亲属馈赠现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品。

5. 我公司或我公司工作人员不得违规获取贵公司保密的采购（合作）活动相关信息，不得与贵公司或贵公司工作人员合谋弄虚作假，串通招投标或其他违规操纵采购（合作）活动。

6. 我公司或我公司工作人员不得以任何理由，为贵公司或贵公司工作人员及其亲属购置、提供通信工具、交通工具和高档办公用品等物品；不得以任何理由，为贵公司或贵公司工作人员及其亲属提供度假、旅游、到营业性娱乐场所活动及报销、支付应由贵公司或贵公司工作人员及其亲属支付的费用。

7. 我公司不得为贵公司工作人员的亲属安排工作。

8. 我公司及我公司工作人员不得有其他妨碍正常交易的违法行为。

9. 不为获取不正当利益，就本项目工程费用、材料供应、工程量变动、工程验收、工程质量等问题与宁夏联通工作人员私下商谈或达成默契，违反招投标和工程建设管理等规章制度，损害宁夏联通公司的利益。

10. 我公司不得与贵公司人员及其亲属从事本项目相关的物资买卖及中介活动，不转包、违法分包项目。

11. 我公司发现贵公司工作人员有违法乱纪行为，将向贵公司纪检监察机构举报（举报邮箱：nxs-jw@chinaunicom.cn）。

12. 我公司积极配合贵公司信访调查、检查、调研等工作，及时提供相关资料和客观信息。

三、监督

1、我公司自觉接受监督。

2、贵公司纪检监察机构有权对采购（合作）活动进行监督，有权制止、要求纠正违反本承诺书的行为。

3、如我公司或我公司工作人员违反本承诺书规定的，贵公司有权采取以下一种或多种措施：1）我公司应按相关项目合同总额5％的金额向贵公司支付违约金；贵公司有权在未支付我公司的任一笔款项中扣除该项违约金。2）有权解除与我公司签订并尚在履行的合同（包括但不限于“相关项目合同”）。3）有权视我公司违约情节轻重，将我公司列入宁夏联通供应商黑名单，三年内禁止参加宁夏联通组织的所有招投标等活动。

四、生效

1、本承诺书并不因相关项目合同期限届满而终止，贵公司发现我公司存在上述违规行为即可随时行使本承诺书之权利。

2、本承诺书自贵公司签字盖章之日即生效。

承诺人：XXX公司（盖章）

X年X月X日

附件2：供应商黑名单管理承诺书

供应商黑名单管理承诺书

致   中国联合网络通信有限公司宁夏回族自治区分公司    ：

中国联通已实行供应商黑名单管理制度。根据《中国联通供应商黑名单管理办法》(以下简称：黑名单管理办法)的相关要求，供应商存在如下行为，经查实后列入黑名单：（1）通过行贿或其他手段谋取非法利益，致使中国联通员工违反国家法律、法规并被追究责任的行为；（2）在采购活动中，存在串标、围标、骗标等违反《中华人民共和国招标投标法》行为的；（3）有中国联通各级领导人员或其配偶、子女、特定关系人投资入股、从事经营活动或代理相关业务的；（4）有中国联通各级领导人员离职或者退休后三年内在《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》限定的范围内担任法定代表人、董事长、总经理的；（5）其他危害中国联通利益等行为。

在采购/招标过程中，如果被列入中国联通黑名单供应商，中国联通有权废止其参与资格、中选/中标资格、签订合同资格；在合同履行过程中，如果被列入中国联通黑名单供应商，中国联通有权立即终止合同执行，相关后果由供应商承担。

供应商如被列入黑名单，中国联通有权禁止其为中国联通全系统提供产品或服务，并视供应商不当行为对中国联通利益的损害程度，对供应商设定1至3年的禁入期限；对列入黑名单的供应商及供应商所注册设立的与其现有经营业务相似的其他法人或组织，同步采取禁入措施。

中国联通有权对供应商实施以上所列行为的实际操作人员、主要决策人等相关人员采取1-3年的禁入措施，该类人员在禁入期内不得代表任何供应商参与为中国联通提供产品或服务的业务合作活动。

我方承诺知晓并遵守中国联通上述管理办法相关规定，并负责向工作人员或受委托的相关人员告知说明。承诺如下：（1）在采购/招标过程中，如果被列入中国联通黑名单供应商，则废止我方参与资格、中选/中标资格、签订合同资格；（2）在合同履行过程中，如果被列入中国联通黑名单供应商，则立即终止合同执行，相关后果由我方承担；（3）如果我方存在无效投标情况，不论何时一经发现，将被取消中标/中选资格；如已签订合同，相关合同无效，应当恢复原状，不能恢复原状的我方应当赔偿因此造成的损失。在合同履行期间，若中国联通上述管理办法规定的相关行为内容发生变更的，则以修订后的管理办法为准。

投标人：                        （盖单位公章）

法定代表人(负责人)或者其委托代理人：          （签字）

年     月       日

附件3：项目经理保密承诺书

项目经理保密承诺书

致   中国联合网络通信有限公司宁夏回族自治区分公司    ：

为了确保关键信息基础设施供应链安全，维护国家安全，我承诺：

1、不以任何方式向任何第三方（包括但不限于自己的客户、合作伙伴、主顾、关联企业及对方的商业竞争对手等）泄露、出售、出租、转让、许可使用或共享买方的商业秘密，或提供可接触买方商业秘密的手段。

2、不会在知情的情况下，向境外情报监听提供便利。

3、不设置恶意程序、后门，不利用提供网络服务的便利条件，非法获取及使用用户数据、非法控制和操纵用户数据，不会利用用户对服务的依赖性谋取不正当利益。

4、已知悉本公司关于网络安全方面的承诺，并作为雇员或在离职后两年内遵循相关安全保密要求，仅为执行本合同下义务的目的对保密材料进行复制，本合同终止或解除后，将保密材料全部返还，并销毁所有能够再现全部或部分保密资料的复制件、影印件、拷贝件等。

投标人：                        （盖单位公章）

法定代表人(负责人)或者其委托代理人：          （签字）

年     月       日

附件4：保密承诺书

保密承诺书

致   中国联合网络通信有限公司宁夏回族自治区分公司    ：

根据      采购招标(项目编号：      )的《投标邀请书》或《招标公告》，我方愿意参加此次招标项目，并做出如下承诺：

一、对招标文件中的相关技术要求，以及此次招标过程中所发生的任何材料(包括文字及非文字资料)等负责保密；

二、保证不将本招标文件中技术需求、标准及招标过程中所发生的任何材料(包括文字及非文字资料)等复印、泄漏、外传或发生任何泄漏中国联合网络通信有限公司 和本项目其他相关单位的机密信息；

三、本招标文件中技术需求、标准及招标过程中所发生的任何材料(包括文字及非文字资料)等内容知识产权均属中国联合网络通信有限公司宁夏回族自治区分公司所有，保证不发生任何侵犯中国联合网络通信有限公司宁夏回族自治区分公司知识产权的行为；

四、本招标文件中技术需求、标准及招标过程中所发生的任何材料(包括文字及非文字资料)等内容将在本项目相关人员有限范围内传阅，保证不将上述任何相关内容透漏给本公司内非本项目相关人员；

五、保证不将上述任何相关内容泄露给第三方或用于除本次招标外其它用途；

六、以上如有违反，我公司将承担所有相关法律责任并赔偿由此造成的一切损失。

投标人：                        （盖单位公章）

法定代表人(负责人)或者其委托代理人：          （签字）

年     月       日

附件5：供应商合规承诺

供应商合规承诺

中国联合网络通信有限公司宁夏回族自治区分公司：

为了保障中国联合网络通信有限公司及其下属分公司（以下合称“联通”）供应链的合规、平稳、安全和有序运行，联通要求供应商必须遵守其所有适用的法律法规，并以此作为与联通合作的前提条件。联通鼓励供应商采用国际认可的行业标准和行业最佳实践，持续提升合规治理水平。

与联通开展业务表明供应商接受本《供应商合规承诺》（“《承诺》”）中规定的原则和标准，并愿意遵守。

1. 遵守法律和法规

1.1  供应商承诺遵守所有适用的法律法规、行业标准及一般通行商业准则，建立和不断提升自身治理体系，以确保合规和社会责任理念的贯彻执行。

2. 反腐败、反商业贿赂、反不正当竞争

2.1 反腐败基本原则：供应商承诺遵守所适用的有关反腐败、反商业贿赂等方面的法律法规，包括供应商业务所在国法律法规和适用的外国法律。

2.2 公平竞争：供应商承诺遵守所有适用的关于公平交易和竞争的法律，不得在业务活动中制约或限制其他方的竞争。

3. 数据安全、专有信息和知识产权的保护

3.1 知识产权保护：供应商应尊重和保护联通及联通客户、合作方和其他第三方的知识产权和商业秘密，并按照合同约定的目的合理使用。

3.2 数据安全与隐私保护：供应商应保护与之有业务往来的所有人员的个人信息，包括联通员工、客户、合作方等的联系方式、通信记录和其它非公开信息。当发生收集、储存、转移、分享或披露个人信息的情形时，供应商应采取有效措施确保遵守适用的数据安全和个人隐私法律法规要求。

3.3 供应商不得提供可能危害网络安全的产品（包括但不限于美光公司产品）。承诺提供的所有产品均符合国家相关法规规定和中国联通对网络安全的相关要求。

4. 制裁和贸易合规

4.1 制裁和贸易合规：供应商知悉联通致力于确保其贸易、投资和其它业务活动不违反所适用的贸易管制和经济、金融制裁法律法规和行政令，以及相关的反制规定。供应商同意并承诺，供应商及其代理商、代表在履行与联通的协议的过程中将全面遵守所有适用的制裁规则。如果供应商自身及其控股母公司或实际控制人目前已被列入制裁名单，供应商承诺与联通的合作事宜并不违反该等贸易、经济或金融制裁要求；在本承诺对应的业务合同签署后的合作期间，若供应商或其控股母公司或实际控制人被列入制裁名单，应第一时间通知联通，联通有权要求供应商提供进一步信息进行评估，供应商将尽最大努力提供相关材料，并配合联通减少相关损失。

4.2 协助义务：供应商承诺配合提供或确认其依据本承诺对应的业务合同销售给联通的商品信息，以使联通将供应商销售给联通的商品转移给第三方的行为，符合贸易管制和经济、金融制裁法律法规和行政令。

4.3 供应商承诺严格遵守《中华人民共和国反外国制裁法》和配套法律法规的相关要求（合称“中国反制规则”）。若中国反制规则与相关国家适用的制裁法律发生冲突时，供应商应及时告知联通冲突事宜，与联通协商解决。

5. 治理体系

5.1 建立合规治理体系：供应商应建立自身合规治理体系，并制定公司的社会责任和合规政策，明确承诺遵守相关法律法规。

6. 违反本承诺的后果

如有违反如上承诺的情形，供应商同意接受如下后果：

6.1 联通有权要求限期整改，或降低采购份额，或限制业务合作机会，直至单方面中止或终止与供应商及其关联企业的合作；

6.2联通有权按照合同约定扣除供应商的保证金和主张违约金，并保留追究进一步索赔的权利。

承诺方（盖章）:

承诺方法人代表(或委托人):

日期：    年    月    日

- ★第五章  技术规范书

投标人须对《招标文件：技术规范书》全部条款理解清楚。如有“满足”或“优于”的条款，请填写《技术条款偏离表》（格式见第六章）

2023年宁夏联通新建湖仓一体的数据分析平台技术规范书

中国联通宁夏分公司

一、概述

- 1、本规范书为中国联合网络通信有限公司宁夏分公司（招标人，以下简称“买方”）拟建2023年宁夏联通数据中台项目工程（以下简称“本工程”）的主要技术、业务功能和供货要求，供货厂商（投标人，以下简称“卖方”）编写建议书和报价之用，卖方建议书的内容格式应符合本规范书的要求。

- 2、卖方应为从事计算机系统集成的企业，并具有良好的企业信誉，足够的经济实力，较长的生命力和延续性，充足的技术队伍，稳定的组织机构。卖方需向买方出示有效的企业资质证明。对本规范书以集成商身份应答。

- 3、卖方提供系统的功能、性能应符合卖方申明符合的标准，并满足或高于买方提出的要求。此规范书中未说明但国际、国家、行业标准、中国联通企业标准已有建议的系统功能与性能的条款，应符合相应的最新标准与建议。

- 4、所有由卖方提供的产品所引发的知识产权纠纷由卖方负责。

- 5、本技术规范书若有与商务标书冲突的部分以商务标书为准。

- 6、买方保留对本文件的解释和修改权。

二、工程概况

（一）建设背景

随着信息技术的快速发展，数据的价值越来越突出，企业需进行数字化转型，以适应快速变化的市场环境和消费者需求。数字化转型需要通过对数据的收集、整合和分析，实现对数据的集中管理和共享，提高数据的质量和可靠性，快速获取所需数据，以网络大数据为基础，将专家经验固化后充分发挥价值，让数据以最简单、最有效的方式推送至生产末梢，提升网络运营的主动服务，智能化挖掘数据的潜在价值，为企业的决策提供有力支持。从而优化业务流程，提高业务效率和创新能力。

当前我省数字化支撑虽然在飞速发展，但是对于部分问题的分析仍然较为薄弱，针对投诉问题无法高效的实现移网根因定位，未满足用户对于网络的高质量需求；针对固网运营需要加大支撑力度；针对人员使用系统众多，无法进行账号统一管理等问题，逐步形成数据一体化、流程集约化的智慧运营体系。

（二）工程建设目标

构建湖仓一体数据分析能力，实现存算分离、离线/实时关联分析以及算法模型在内的数据中台建设，基于数据中台实现移网问题根因诊断分析、固网宽带运营模型建立、权限账号管理应用建立，赋能于一线生产建设工作顺利开展。

（三）工程建设内容

整合利用现有资源，基于Hadoop计算底座，构建湖仓一体数据分析能力，实现存算分离、离线/实时关联分析以及算法模型在内的一站式解决方案，完成MRO、DPI、EDPI、告警、数据、RMS、AAA、用户属性、产品记录、业务记录等数据进行融合，基于离线+实时混合架构，实现实时数据在线分析、融合拉通离线数据、高效检索、挖掘分析等基础能力，为宽带、移网提供高效的数据支撑。构建基于移网问题根因诊断分析、固网宽带运营模型建立、账号权限管理等应用赋能场景。

数据中台

数据仓库是依据相关标准的数据模型、 统一的指标加工口径，对海量数据进行集中化的存储、计算、加工实现数据拉通融合，为我司所有级别的决策制定过程，提供所有类型数据支持。数据仓库必须是集中的、面向主题组织的、按照不同周期沉淀的。数据仓库设计需要面向业务需求采用自顶向下与面向系统自底向上相结合的方法进行设计, 数据分层包括：接口数据层ODS，明细数据层DWD，衍生汇总数据层DWA。

数据接入要求

- 4G无线MRO

- 5G无线MRO

- 4G DRX:信令/用户面

- 5G DRX:信令/用户面

- 4G无线网告警

- 5G无线网告警

- RMS平台相关数据

- AAA平台相关数据

- 用户属性

- 产品信息

- 业务记录

- 其他应用相关数据

接口数据层

ODS（Operational Data Store），存放一定周期的接口原始数据，用于支持即时性的、操作性的、集成的全体信息的需求。

设计原则：本层设计，原则上遵循生产型数据模型，对于生产型模型缺失的情况，在本层并不补充，待以后生产型系统补充完善后，再在本层同步补充。

数据接入范围：数据按需接入

数据粒度：明细级

建模方法：与来源业务系统保持一致

明细数据层

DWD（data warehouse detail data），是数据仓库明细数据层，存放ETL后统一的、标准的明细数据。 该层主要是通过ETL过程，将接口数据(原系统数据)进行转换处理(编码转换、单位转换，字段转换等)、脏数据处理（测试数据，无效字段等)和按照过程、维度经过必要的分拆后形成稳定、标准化和统一的基础数据集，从而支持明细表查询和公共层数据汇聚支撑。

对XDR、PM/CM数据、监控告警数据、投诉数据、宽带数据进行数据清洗、编码转化、单位统一、数据域归集等加工后，形成标准的数据模型。

设计原则：本层模型不完全遵循生产系统的设计思路，按照分析的要求面向主题重新进行数据域、数据模型的设计。例如：对于生产系统采用纵表方式记录的数据在本层按需转换成横表模式支撑，同时需要增加接口属性新增值得监控，以便按需增加横表值。

数据接入范围：数据全面覆盖ODS层数据

建模方法：维度建模、三范式建模

数据粒度：数据粒度和基础数据层保持一致。

衍生汇总数据层

DWA（data warehouse aggregate data），是数据仓库的衍生汇总数据层，存放标签、指标类数据。该层通过对DWD层数据进行预处理，提高了后续数据处理和访问性能，其特点是面向应用但不直接支持应用，将应用过程中的常用信息进行共同沉淀和处理，作为DWD层和DM层之间的一个过渡层次，与DWD层共同构成企业级数据仓库。

对加工后的XDR数据和4G无线网PM/CM数据、监控告警数据、投诉数据、宽带数据以及M域、建设资源类静态数据等进行关联分析加工，形成用户、无线小区、基站、时间等维度的标准数据文件，满足智慧运维运营平台所有上层应用的数据支撑等

设计原则：本层设计，原则上依赖DWD数据层，对于生产型模型缺失的情况，又有应用需求的，在本层进行了补充，如首次通话时间等。DWA层的模型建设，只能是相对稳定，随着分析需求的增加，需要不断扩展。

数据接入范围：数据按需接入

建模方法：维度建模

数据粒度：轻度汇总

服务要求

支持以下三种数据服务方式；

- API接口

- SFTP文件

- JDBC

技术要求

数据采集：具备SFTP/FTP等多种方式的数据采集能力。

数据存储：支持HDFS标准格式文件存储方式。

批流计算：支持实时运算和离线运算等多种运算方式。

数据应用：应用侧支持多种数据库连接、应用开发采用VUE等先进开发框架。

数据管理规范化

为了保障数据价值，降低数据风险，增强数据的可管理可维护性，数据管理需满足以下要求：

- 数仓设计规范

- 生产流程规范

- 质量管控规范

- 安全规范

- 常用码表

- 数据定义

- 指标定义

- 标签定义

ETL调度

支持统一数据管理功能。

支持统一数据监控功能。

支持数据加工可视化功能。

视图要求

面向应用构建以用户、小区、场景、地域、用户、家庭、OLT、ODN等实体ID为中心的宽表结构模型，以方便应用场景的数据使用；视图数据包括基础属性、指标以及标签等三类数据，根据指标数据的规模，可以分类存储在多张表中，包含：

- 无线网小区视图

- 移动用户视图

- 场景视图

- 宽带用户视图

- 宽带家庭视图

- ODN视图

- OLT视图

- …

移网问题根音诊断分析

从移网投诉问题的描述出发，结合用户状态、网络运行及业务运营数据，进行回溯及问题洞察，进而实现投诉问题的匹配及确认，并面向问题进行根因诊断，输出面向场景化类型的投诉解决方案。

根因分析要求

通过对用户号码、故障时间、网络类型、问题类型等多维度查询，自动对接用户投诉工单信息、MR分析系统、核心网统一采集平台系统、用户信息系统、无线小区等系统，实现数据的整合，建立AI算法，实现用户移网问题诊断，包含以下功能：

第1步：支持用户号码、问题时间、网络类型、问题类型等四类信息自定义功能。

第2步：投诉回溯及洞察：以网络数据回溯并复现用户描述问题，利用融合数据实现面向时空轨迹的体验及感知洞察。

第3步：问题诊断及智能化解决：基于知识图谱技术及专家经验，面向类型化问题构建问题诊断体系，智能化输出系统化的解决方案。

赋能生产要求

- 移网投诉专项分析：面向集团高品质服务投诉专项，提供总览、监测、管理及多维度洞察等，用于高品质服务每日通报、投诉牵引的弱覆盖问题优化等专项工作；

- 用户投诉智能回溯：包括用户画像、无线小区占用记录、移网小区质量回溯、移网小区位置、数据业务和语音业务事件分析、邻小区告警分析；

- 网络问题一键定界，包含：

- 用户XDR占用小区记录

- 驻留小区覆盖

- 驻留小区周边规划站

- 驻留小区质量

- 驻留小区容量

- 驻留小区告警

- 驻留小区公告

- …

固网宽带运营模型

拉通宽带资源系统、专业网管系统、号线系统等数据，组建数据仓库标签数据，实现用户模型挖掘，本期建设内容包含：

模型1-固移融合推荐：基于B域+O域+固网数据深度融合，针对单移活跃用户群体，构建固移融合专题模型，助力移宽融合业务精准营销。

模型2-异网拉新推荐：基于深度解析固网流量中用户ID、网络行为等信息，构建用户家庭关系图谱、家庭行为偏好标签。

模型建立要求

- 固网流量深度解析：掘宽带下连接用户ID：msisdn、imei、imsi；关联宽带下连接智能设备的品牌和型号；宽带下网络流量，分析家庭行为偏好。构建用户家庭关系图谱+构建家庭行为偏好标签。

- 家宽成员打标签，基于O域+B域数据生成的本网用户ID信息表，为家庭宽带成员打标签：本网本地出账用户、本网异地出账用户、异网用户。

- 小区模型建立：根据小区平均出账收入、小区价格、房龄、房屋面积输出小区价值分类；建立算法形成本月停机风险用户、本月取消合约风险用户、本月成员携出风险用户、本月拆融合风险用户依据这四类标签形成小区风险竞争态势；按照小区的户型和面积将小区划分为大户型/非大户型小区；根据用户年龄、用户位置、终端类型形成老年社区模型。

- 房屋模型建立：从资源侧获取房屋面积、房型（几室几厅）、房屋结构（平层、越层）建立房屋信息模型；从缴费、打票、业务受理、MOU、DOU、MR常驻位置等多个维度对融合成员号码打分，分值最高者为融合的决策号码；从网络侧获取用户WIFI覆盖得分和端网适配得分；通过对家庭下挂终端规模，建立家庭智慧程度模型；依据手机、宽带用户上网行为解析腾讯会议、K12线上教育使用情况精准判断宽带家庭是否有小孩、是否有网课宽带需求。

- 用户模型建立：根据用户上网行为建立用户高速率需求偏好模型；依据用户投诉和保障信息建立用户满意度模型；根据WIFI下挂用户详单建立用户家庭关系模型；通过解析用户上网行为，输出IPTV活跃度、用户内容分类 ，TV终端，建立IPTV模型；

赋能生产要求

- 异网拉新：识别联通家宽下异网成员，并分析异网用户权益偏好、宽带需求，通过匹配相关产品，促进异网拉新。

- 固移融合：针对住址有宽带资源且无本网宽带的用户，通过SFTP或者API接口的方式，推送至营销部门，通过外呼、社会渠道、自营厅、智家工程师等触点进行移宽融合业务精准营销。

账号权限管理平台

账号权限管理是统一身份管理的基础与核心，其目的是为用户提供应用的账号，并通过控制用户的应用账号来限制对某一应用的权限。在网络信息化时代，随着互联网应用的普及和信息安全风险的增加，账号权限管理成为了企业、机构和组织的重要一环。

审批流程要求

合理的账号权限管理制度不仅能够保障机构信息系统的安全，还能有效地减少内部员工的误操作和不必要的信息泄露。

- 身份认证与信息核验：建立健全并严格落实真实身份信息认证、账号信息核验等管理制度及流程。

- 权限审计：定期进行权限审计，检查账号权限的合理性和安全性，及时发现并处理问题。

- 监督实施：通过专门的部门或人员对账号权限管理的实施情况进行监督，确保管理制度的落实。

- 特定组织要求：针对特定组织或机构的账号权限管理，可能还需要符合该组织的特定要求

赋能生产要求

- 账号权限展示：一键可查询单人下所有申请的账号权限（一级域、二级域）

- 审批流程：规定权限开通、变更、关闭的具体流程和相关审批人员

三、工程建设要求

2023年宁夏联通数据中台项目工程包括数据中台建设，基于数据中台实现移网问题根因诊断分析、固网宽带运营模型、账号权限管理，用于支撑一线实际应用生产需求。

本系统必须在现有本地集群资源上进行建立开发，不得脱离现有集群技术架构及软件结构，涉及本系统的内部功能改造、开发，不能够外包其他厂家提供配套改造。

需求分析

买方通过下达采购订单向卖方发出软件开发需求。卖方应及时安排技术人员进行需求分析，在7个工作日内提供技术方案。卖方所提供的设计方案应符合本文第四节的相关要求。

需求开发

卖方应在买方确认技术方案和工作量后，及时安排开发人员开始开发工作，并在需求单规定的时间内完成。如不能及时完成需求而又无合理原因的情况下，买方有权根据延期情况扣减工时。

需求上线

卖方完成需求开发后应及时通知买方进行测试，并提供测试环境和测试用例。买方在测试报告上签字确认测试通过后方可上线。需求上线前卖方应提供上线申请（签字）、测试报告（签字）、软件使用说明等相关文档。

工时核算

卖方应在需求上线后提供相关详细设计文档、源代码。卖方所提供技术文档应符合本文第六节相关规定。

维保

卖方应提供自终验合格之日起24个月的免费维保服务，维保范围限需求设计文档中所涉及的相关功能。

四、软件要求

系统设计原则

系统结构应采用开放式结构设计。系统应技术先进，扩展灵活，处理和存储能力强，实时性和可维护性好，安全可靠性高，操作使用方便，组网和联网能力强。

标准化与开放性：系统网络平台、设备平台、系统软件、应用软件的建设应遵循业界统一标准，具有开放性。

安全可靠性：系统的建设要保证软件安全、可靠的运行，系统（软件）要有容灾、容错方案。

可扩展性：系统的设计和建设要充分考虑网络、硬件的扩展需要，应用系统二次开发的需要，以及支持未来可能出现的新业务的需要，这一点对于联通的系统建设尤为重要。系统采用开放的可扩充模块结构，保证以后可以方便地升级和不断增加新业务、增加容量、以及在同一平台上扩充其他业务功能。

可维护性：系统的网络平台、设备平台、系统软件、应用软件都应提供方便、灵活的维护手段，方便应用人员的维护和管理。

易用性：系统应向用户提供方便、快捷的业务使用体验，同时便于系统管理员和操作员的维护、管理。

系统性能指标

响应时限

前台用户操作日报响应的时限：1分钟。

前台用户操作月报响应的时限：30秒钟。

前台用户操作维护界面的时限：30秒钟。

性能指标承诺要求

卖方应承诺在项目实施过程中，针对上述系统性能指标有最新的技术标准，则卖方应按最新标准进行实施建设。

应用软件要求

卖方应用软件的开发过程应采用规范的软件工程管理方法。

中国联通将采用监理或测试等手段对卖方提供的应用软件与中国联通标准规范和用户需求的符合程度进行测试，卖方应予以充分配合，未能通过测试的软件不能上线。

卖方应负责进行软件需求的调查，并及时提供相应的文档。卖方用于软件开发的需求调研文档应由买方确认。

应用软件的设计应采用合理、先进的体系结构，采用面向对象的方法，使系统具有良好的灵活性、可操作性和可扩展性。

软件系统应具良好的安全性和可靠性。保证数据不被非法盗用和修改，保证数据的一致性；对非法登录或系统故障等能采取多种检查和处理手段；采用故障检查、告警和处理机制，保证数据不因意外情况丢失和损坏；关键信息（如：用户密码）的传送和存储需要以加密形式，应用系统的用户名和密码可配置、可修改并加密存储。

卖方提供的应用软件应预留与网管（如：监控）系统的接口。

灵活性：系统功能应易于扩充，且能灵活地适应于网络资源调度流程的变更；

准确性：提供多种核查手段，保证系统数据的准确性（其中包括辅助手工进行与网管数据一致性的检查）；

易操作、易管理：应具有良好的用户操作界面、详细的帮助信息；系统参数的维护与管理通过操作界面实现；

整个应用软件系统应能够连续7*24小时不间断工作，应用软件中的任一模块更新、加载时，在不更新与上下模块的接口的前提下，不影响其它模块的运行；

提供完善、可靠、灵活的权限管理控制机制，确保数据的安全性和保密性。

系统设计应采用良好的、易扩展的分层体系结构，卖方应予详细描述。

应符合运营商现有的（中国联通总部制定的DSS相关业务规范、技术规范、接口规范、测试规范等）和将来制定的与之有关的各种规范要求（包括接口协议）。

应提供与外部系统的互联互通能力，并共同制定相关的互通协议或接口。

具有良好的伸缩性，在业务量增大时可以通过增加软件服务实体数量和硬件设备数量的方式平滑扩容。

前台程序包括系统管理、查询、报表等前台功能模块，前台页面操作响应时间应小于5秒。

支持UNIX、LINUX、Windows等多种操作系统。

支持Oracle、Sybase、DB2等不同数据库平台。

支持跨应用事务处理，实现商业逻辑与应用逻辑/数据逻辑的有效分离。

应采用简洁、直观、友好的图形化中文界面，支持鼠标操作；对于业务处理界面，应保证操作人员能够完全利用键盘操作；对于常用环节，系统应设置快捷键以方便功能间的切换；操作及选择键（热键、菜单选择等）的功能定义在全系统保持一致。

应具备相应容错手段，允许操作人员有限范围的误操作。

应具有系统业务容错功能，当系统出现非正常业务量时，系统应具有告警及相关系统保护措施。

应具有自动故障告警的功能。

应具有系统性能的分析、定位功能，对系统故障（硬件和应用）应具有定位及处理能力。

应具有完整的操作权限管理功能和完善的系统安全机制，能够对每个操作员的每次操作有详细的记录，对每次非法操作产生告警。支持权限的分层分级管理；支持操作人员权限设置到菜单、按钮、数据级别（如可以区分套餐，不同操作人员可以看到不同的详单数据）。提供维护界面，保证维护人员在不登陆主机的情况下维护应用系统。账号和密码保存在配置文件中，不能因密码变动导致重编译，配置文件中的密码应加密。不能使用脚本登陆数据库，不能直接用帐户/密码来登陆，只允许调用登陆模块，登陆模块应从配置文件中读取密码。提供界面，使维护人员在不知道密码的情况下维护数据库数据，并记录维护人员的操作。

应能为系统管理员提供多种发现系统故障和非法登录的手段。

应能支持光盘存储和其他外部存储方式用来保存历史数据。

良好的备份/恢复机制，应用数据备份/恢复、系统全备份/恢复时间应低于12小时。

提供便利的安全支持的能力，包括鉴别、授权、加密和基于角色的管理，可以通过开放的系统编程接口集成第三方的安全模块。

支持多线程和多进程，进行性能优化。

软件配置和开发工具在中国联通IT标准平台上可用。

在开发和生产环境中运行稳定，并支持数据缓冲。

易于扩充/定制，支持中国联通的业务/技术需求的变化。

可灵活定制各种报表的输出格式，能够根据联通的业务管理提供符合其要求的报表或报表数据。

由于联通的各种规范、标准、协议仍在制定和完善中，在今后对其进行修改或完善时，若卖方开发的软件需要修改或补充，卖方应承诺进行修改或补充。

卖方应提供能够测试系统中提供的所有功能和性能的测试软件，并能进行压力测试。

支持GB18030中规定的汉字字符集，可处理、显示、打印汉字。

要求能够根据数据重要程度对应不同的硬件存储设备档次进行分级存储。

卖方应提供基础软件和其他软件清单。

以上所有要求必须符合内控规定。

项目管理

卖方提供的产品中的第三方产品，若出现技术上或法律上的纠纷，应由卖方全权解决，确保不影响项目进度。

在项目实施的全过程中，买方有对项目进度进行监督控制的职责和权利，卖方应全面配合，每一周向买方提交一份最新进展情况报告。

在项目实施的全过程中，买方有对软件质量进行监督控制的职责和权利，卖方应全面配合，确保人力、物力的定量投入，并每两周向买方提交最新文档资料。

卖方对软件的开发应严格按照软件工程理论进行管理。各阶段都应提交相应的设计、开发技术文档，并经买方认可。

卖方应组织有经验的软件开发队伍以确保软件开发工作的可靠实施。

技术文档

卖方在向买方提供软件的同时，应提供至少二套的技术资料。

中国联通将对应用系统技术文档的格式和内容提出明确要求，并在需求管理系统中统一管理，卖方应承诺按照中国联通统一要求完成文档整理工作。

卖方提供的技术文件应该全面、完整、详细, 技术文件采用文字为简体中文或英文。

卖方提供的技术文件应能够满足买方对卖方所提供的软件安装、使用、维护、应用开发的需要。

卖方应提供在对业务功能进行详细分析的基础上，根据技术规范书的要求编写软件需求规格说明书。

卖方应提供应用软件逻辑设计文档，系统结构设计文档，数据库设计文档，接口需求说明书，接口设计文档，程序详细设计说明书，应用软件模块设计文档，软件故障处理流程文档。

卖方应提供软件模块关联图、数据流程图，对模块之间的调用关系和调用接口给出详细说明,应包含对接口方式、命令参数、输入和输出数据格式等的详细描述。

卖方应提供应用软件配置说明书和应用软件使用说明书（包括用户手册、操作手册、维护手册）。

卖方应提供完整的、准确的源代码、目标代码，源代码文档中对主要的函数调用要求作出说明和详细注释。卖方应提供完整的测试文档、测试案例等。

卖方应提供应用软件开发总结文档，对软件开发过程中的主要技术问题给出详细解答。

卖方提供的文档和资料均应以磁介质（或光盘）和纸张为载体，文件格式为Word文档或PDF文档或其他可视化文件。

任何时候卖方如对系统进行改进、升级、扩充等, 卖方应向买方提供相应的技术资料和变更文档。

技术服务

根据卖方向买方所提供的软件的种类及其应用范围，以及买方的需求，卖方向买方提供全方位的、有效的、及时的技术支持和服务。

卖方负责所提供软件的安装、调测、开通。

卖方应在测试前向买方提交测试内容和方法。测试计划和测试内容由卖方拟定，经买方确认。测试应包括功能测试和系统性能（含压力测试）测试等。

在试运行期间，若卖方所提供的软件系统出现问题或故障时，卖方应指定有经验的技术人员，及时赶到现场，免费进行故障排除。卖方应针对本地、外地，工作日、非工作日的情况分别进行说明，本地工作日情况技术人员应在4小时内赶到现场。

卖方应对其提供软件产品提供2年的保修期。在保修期内，卖方应向买方提供7×24小时的响应服务，保证在任何时候买方人员都能及时找到卖方的相关专业技术人员。如买方认为必要，卖方的技术人员应在24小时内赶到现场予以相应的技术支持。

卖方保证保修期间的保修和技术支持服务由原厂商提供。

在保修期结束前，要求卖方提供的系统必须满足国家相关政府部门出台的最新法律、法规、政策、管理规定要求，相关费用包含在本期合同中。

卖方应给出保修期结束之后对所提供的软件系统的服务支持方式和费用。

在保修期内如卖方提供的系统软件或应用软件有新版本，在买方认为必要时卖方应为买方提供免费升级服务。如买方需要在系统中增加新业务或已有业务流程发生改变时，卖方应提供免费的软件修改维护。如果对于卖方认为发生费用的保修服务，应明确收费服务的范围。

卖方应在技术建议书中说明技术指导和技术支持的范围和程度。

人员培训

卖方应对买方人员进行全面的技术培训，使买方人员达到能独立进行管理、故障处理、日常测试维护等工作，以便卖方所提供的软件能够正常、安全的运行。

培训内容应能够使维护人员达到对整个系统的日常运行管理、维护水平和优化系统，如：能够根据系统统计数据随时对系统的工作参数进行调整（数据库数据文件增加、系统报警日志处理等）以使系统能够在最佳状态下运行。

卖方为本工程制定的培训计划应能对买方操作、维护、管理人员进行全面的技术培训，卖方的技术培训应能使买方维护管理人员具备独立地进行二次开发、管理、故障处理、日常测试和维护等工作的能力。

培训内容中应包括本工程中全部软件设备的技术原理、操作使用、维护管理和应用开发，实际的上机操作练习等。

卖方负责提供培训教材和实际的培训、操作环境，卖方在建议书中应提出详细的培训内容和培训计划安排。

- 第六章  投标文件格式

目录

第一部分   经济分册

- 投标一览表

- 投标保证金凭证

- 招标代理服务费承诺书及关于保证金退还的委托声明

第二部分   商务技术服务分册

- 投标函

- 法定代表人(负责人)身份证明

- 法定代表人(负责人)授权委托书

- 投标声明书

- 合同条款偏离表

- 技术条款偏离表

- 廉洁承诺书

- 供应商合规承诺书

- 供应商黑名单管理承诺书

- 项目经理保密承诺书

- 保密承诺书

- 单位负责人信息一览表

- 投标人控股及管理关系情况申报表

- 审查资料

- 详细评审

- 其他

投标文件封面

2023年宁夏联通云网场景数据分析平台新建项目

08-11-04A-2024-D-C02683

投标文件

（经济分册/商务技术服务分册）

投标人名称：                              （盖单位公章）

法定代表人(负责人)或者其委托代理人：             （签字）

年     月    日

- 第一部分 经济分册

- 一、投标一览表

项目名称：2023年宁夏联通云网场景数据分析平台新建项目-标包1：新建湖仓一体的数据分析平台

招标编号：08-11-04A-2024-D-C02683                       货币单位：人民币

| 采购内容 | 软件版本号 | 预估人月数 | 不含税人员单价（元/人月） | 增值税税率（%） | 不含税总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标包1：新建湖仓一体的数据分析平台 |  | 40人月 |  |  |  |

格式和要求：

1.以上内容为实质性响应内容，投标人漏写或错写，其投标文件将被否决。

2.本项目设置最高投标限价，不含税人月单价不超过13500元/人月。投标人投标报价高于最高投标限价的，其投标将被否决。

3.上述报价包括但不限于：人工成本费用、验收费用、保修期服务、培训服务等与本项目相关的一切费用，招标人不再另行支付。

4.报价请参照技术规范要求中提到的所有内容，其中不含税总价（元）=不含税人月单价（元/人月）*预估综合人月数。

5.若投标人为增值税一般纳税人，则增值税税率须为6%。若投标人为小规模纳税人或可享受国家免税等其他税率优惠政策，投标人也可根据自身情况填写报价表中的税率，并须提供国家出具的相关税率证明材料。

投标人名称：　　　　　　　　（盖单位公章）

法定代表人（负责人）或者其委托代理人（签字）：

日期： 年   月  日

- 二、投标保证金凭证

附投标保证金凭证及基本账户开户证明

提供有效的基本账户证明文件的复印件（如投标保证金以银行保函形式提交的无需提供，银行保函格式详见下页）。

本项目接受投标人使用合法电子方式提交投标保证金。投标人向具有电子投标保函资质的机构开具电子投标保函，电子投标保函中须载明线上查验方法，且保函查验结果为真。（附线上查验方法）

- 三、代理服务费承诺书及关于投标保证金退还的委托声明

招标代理服务费承诺书

致：公诚管理咨询有限公司

我公司同意招标人不向贵公司支付任何费用，而由中标人向贵公司支付代理服务费。我公司承诺如下：

我公司在贵公司组织的 2023年宁夏联通云网场景数据分析平台新建项目（招标编号： 08-11-04A-2024-D-C02683 ）若获中标，我公司承诺在领取中标通知书的同时，按招标文件的规定，以汇款形式。“备注（3）”向贵公司，即公诚管理咨询有限公司缴纳按招标文件规定的招标代理服务费。

特此承诺！

备注（1）为保证投标保证金的顺利退还，请准确填写以下信息：

| 银行信息 | 招标代理机构 | 仅限填写申请单位银行信息 |
| --- | --- | --- |
| 开 户 名 | 公诚管理咨询有限公司 |  |
| 开户银行 | 中信银行广州花园支行 |  |
| 帐 号 | 3110910037672402683 |  |
| 联行号 | / |  |

备注（2）如需邮寄代理服务费发票，请填写以下信息：

收件人姓名及电话：

收  件  地  址  ：

备注（3）

招标服务费收取方式（必须且只能选择其中一种，否则默认同意第一种收取方式）：

A：直接抵扣方式-在本次招标项目的投标保证金中直接扣除（如扣除服务费后仍有余款，将在开具发票后退还）；

B：另外支付方式（银行电汇）-不在投标保证金中抵扣（投标保证金将在招标服务费交纳后退还）。

承诺方授权代表签字：

承诺日期：             承诺方盖章：

注：承诺书内容必须填写，否则视为非响应性投标。

若我司未按前述期限支付代理服务费，贵司有权直接在应付我司任何一笔款项中直接扣除。因前述事项发生争议，我方同意将争议提交北海国际仲裁院仲裁解决。

关于投标保证金退还的委托声明

（注：若申请人需要声明的，须在招标时与投标文件一起递交）

公诚管理咨询有限公司：

我公司在贵公司的“2023年宁夏联通云网场景数据分析平台新建项目” 招标项目中(招标编号是： 08-11-04A-2024-D-C02683)，已由XXX公司XXX账号以(现金/电汇/支票/本票)形式支付申请保证金XXX 元至贵公司账上，现声明委托XXXX公司代收这笔款项，由此引起的一切法律责任由我公司负责。

以下是                 公司（接收我司退还申请保证金的公司）银行资料：

开户名：

帐  号：

开户行：

投标单位法人代表或申请授权代表（签名）：

联系电话：

投标单位（盖章）：

投标人（付款单位名称、并加盖公章）：

备注：

保证金委托声明适用于以下两种情况：

1）以总/分公司名义参与投标；2）境外单位投标。

- 第二部分 商务技术服务分册

- 初步评审索引表

| 序号 | 评审因素 | 对应页码 | 对应投标文件 （选填：经济分册/商务技术分册） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | …… |  | …… |
| 2 | …… |  | …… |
| 3 | …… |  | …… |

- 商务技术服务评审索引表

| 序号 | 评审内容 | 评审因素 | 对应页码 | 对应投标文件 （选填：经济分册/商务技术分册） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务技术服务部分（40分） | …… |  |  |
| 2 |  | …… |  |  |
| 3 |  | …… |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

- 一 、投标函

致： 中国联合网络通信有限公司宁夏回族自治区分公司

（投标人名称）（以下称“我方”）已仔细研究了2023年宁夏联通云网场景数据分析平台新建项目-标包1：新建湖仓一体的数据分析平台（招标编号：08-11-04A-2024-D-C02683）招标文件的全部内容，包括澄清或者修改文件以及有关附件，我方将严格按照招标文件要求递交符合要求的全部投标文件。

我方承诺如下内容：

      - 我方的投标文件包含第二章“投标人须知”第3.1款规定的全部内容。

      - 我方承诺在招标文件规定的投标有效期（投标有效期为90天）内不修改、撤销投标文件。

      - 随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币（大写）：                 （¥       ）。

      - 我方承诺如果在规定的唱价时间后，在投标有效期内撤回投标文件，投标保证金将被贵方没收。

      - 我方在评标过程中根据评标委员会要求提供的符合相关规定的澄清文件，构成投标文件的组成部分。

      - 我方同意提供贵方可能要求的与投标有关的一切数据或者资料，并完全理解贵方不一定接受最低价的投标。

      - 我方承诺不向第三方透露与招标相关的所有信息。

      - 如我方中标：

- 我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与贵方签订合同。

- 我方承诺按照招标文件规定递交履约保证金、支付招标代理服务费。

- 我方承诺按照招标文件的规定及合同约定履行相关责任和义务。

我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.8款规定的任何一种情形。如有弄虚作假，将承担相应的法律责任，并赔偿由此造成的一切损失。

      - 其他补充说明：XX/无/具体的其他说明或要求

      - 与本次公开采购的有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_____________________  传真：_________________________

电话：_____________________  电子邮箱：_____________________

投标人名称：　　　　　　　　（盖单位公章）

法定代表人（负责人）或者其委托代理人：             （签字）

日期：    年    月    日

- 二、法定代表人(负责人)身份证明

法定代表人(负责人)身份证明

投标人名称：

单位性质：

成立时间：       年       月       日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：         职务：

系                   （投标人名称）的法定代表人(负责人)。

特此证明。

附：法定代表人(负责人)身份证复印件(需同时提供正面及背面)

投标人名称：               （盖单位公章）

日期：  年  月  日

- 三、法定代表人(负责人)授权委托书

法定代表人（负责人）授权委托书

本人XX [投标人法定代表人（负责人）姓名]系 XX公司[投标人名称]的法定代表人(负责人)，现委托XX [委托代理人姓名]为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义全权处理2023年宁夏联通云网场景数据分析平台新建项目-标包1：新建湖仓一体的数据分析平台（招标编号：08-11-04A-2024-D-C02683）签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改投标文件，签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自委托之日起至合同执行结束。

委托代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件(需同时提供正面及背面)

投标人名称：                               （盖单位公章）

法定代表人（负责人）：                             （签字）

身份证号码：

委托代理人：                              （签字）

身份证号码：

联系方式（手机）：

日期：XX年XX月XX日

- 四、投标声明书

投标声明书

致：中国联合网络通信有限公司宁夏回族自治区分公司

根据你方招标编号为  08-11-04A-2024-D-C02683  、项目名称为 2023年宁夏联通云网场景数据分析平台新建项目-标包1：新建湖仓一体的数据分析平台 的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经研究上述项目招标文件的投标人须知、合同条款、技术标准和要求及其他有关文件后，我方已完全理解此项目招标公告所附的全部条件，亦保证我公司完全符合该项目的投标条件。现就参加此项目投标工作，作出郑重声明：

1、我公司所提交的投标资料全部真实有效；

2、我司遵守国家有关的法律、法令和条例，依法缴纳税收及社保记录良好；

3、我司与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人，高级管理人员之间存在交叉任职、人员混用或者亲属关系；

4、我司在人员、设备、资金等方面具有相应的能力，财务及经营状况良好的，财产没有处于被接管、冻结，破产状态等情况；

5、我公司在此郑重承诺，我公司在近三年（2021年1月1日至投标截止之日）的经营活动中没有骗取中标、严重违约、重大工程质量、产品关键部分出现重大的技术及质量问题或安全问题，不存在如下情形：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人，高级管理人员之间存在交叉任职、人员混用或者亲属关系；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）被依法暂停或者取消投标资格；

（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销营业执照；

（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（12）在最近三年内（2021年1月1日至投标截止之日）发生重大质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（13）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（14）存在与中国联通有劳动关系的员工持股、任职（兼职）情况；

（15）存在失信（通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台查询，被列为失信被执行人）行为，已执行完毕或不再执行的除外；

（16）列入中国联通集团黑名单的供应商或宁夏联通省级黑名单的供应商，且处于禁入期内；

（17）处于中国联通集团黑名单或宁夏联通省级黑名单的供应商所注册设立的与其现有经营业务相似的其他法人或组织；

（18）在最近三年（2021年1月1日至今）内被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（19）在最近三年（2021年1月1日至今）内存在与采购活动相关的行贿犯罪记录的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（20）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

6、针对本次招标项目，我司不属于联合体投标，不转包、分包。

7、其他承诺声明：我司满足招标文件其他实质性要求。

如我公司经核实存在与上述承诺不一致情况的，我公司无条件接受招标人做出的以下处理决定，并承担一切法律后果：

（1）否决投标、取消中标候选人资格、解除合同等；

（2）按照《中国联通供应商黑名单管理办法》相关规定进行处罚。

投标人名称：　　　　　　　　（盖单位公章）

法定代表人（负责人）或者其委托代理人：             （签字）

日期：    年    月    日

- 五、合同条款偏离表

合同条款偏离表

项目名称：2023年宁夏联通云网场景数据分析平台新建项目-标包1：新建湖仓一体的数据分析平台

招标编号：08-11-04A-2024-D-C02683

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的合同条款 | 投标文件的合同条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人对照“第四章 合同条款”，如有优于招标文件要求的条目或与招标文件要求有偏离的条目应填写“合同条款偏离表”，对有偏离的条目在本表相应列中标注“正偏离”或“负偏离”。

2、正偏离是指投标的条件高于招标文件要求，负偏离是指投标的条件低于招标文件要求，本项目不允许存在负偏离，“不满足”或“部分满足”将视为负偏离，作否决处理。

3、如无偏离，则只须填写“合同条款偏离表”，并在表格中填写“无偏离”，并加盖公章。

4、若不填写该表，则表示完全满足合同条款的要求。

投标人：        （盖单位公章）

法定代表人（负责人）或其授权委托人：（签字）

日期：    年   月   日

- 六、技术条款偏离表

技术条款偏离表

项目名称：2023年宁夏联通云网场景数据分析平台新建项目-标包1：新建湖仓一体的数据分析平台

招标编号：08-11-04A-2024-D-C02683

| 序号 | 名称 | 招标文件条目号 | 招标技术要求 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人对照“第五章 技术规范书”条款，如有优于招标文件要求的条目或与招标文件要求有偏离的条目应填写“技术条款偏离表”。

2、正偏离是指投标的条件高于招标文件要求，负偏离是指投标的条件低于招标文件要求，本项目不允许存在负偏离，“不满足”或“部分满足”将视为负偏离，作否决处理。

3、如无偏离，则只须填写“技术条款偏离表”，并在表格中填写“无偏离”，并加盖公章。

4、若不填写该表，则表示完全满足技术规范的要求。

投标人：        （盖单位公章）

法定代表人（负责人）或其授权委托人：（签字）

日期：    年   月   日

- 七、廉洁承诺书

廉洁承诺书

致   中国联合网络通信有限公司宁夏回族自治区分公司    ：

为充分体现守法和诚信的原则，防止不正当竞争和违纪违法行为的发生，维护贵公司及我公司在业务往来中的合法权益，我公司郑重作出以下廉洁承诺：

一、我公司同意，本廉洁承诺书作为双方业务合同的附件，对我公司具有约束力。

二、基本承诺：

1. 严格遵守国家法律法规和廉洁从业规定。

2. 我公司参加贵公司的各项采购（合作）活动均遵循守法和诚信的原则，不损害国家和贵公司的合法权益。

3. 我公司保持对工作人员进行廉洁从业教育，增强其廉洁自律意识。

4. 我公司或我公司工作人员不得向贵公司或贵公司工作人员及其亲属馈赠现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品。

5. 我公司或我公司工作人员不得违规获取贵公司保密的采购（合作）活动相关信息，不得与贵公司或贵公司工作人员合谋弄虚作假，串通招投标或其他违规操纵采购（合作）活动。

6. 我公司或我公司工作人员不得以任何理由，为贵公司或贵公司工作人员及其亲属购置、提供通信工具、交通工具和高档办公用品等物品；不得以任何理由，为贵公司或贵公司工作人员及其亲属提供度假、旅游、到营业性娱乐场所活动及报销、支付应由贵公司或贵公司工作人员及其亲属支付的费用。

7. 我公司不得为贵公司工作人员的亲属安排工作。

8. 我公司及我公司工作人员不得有其他妨碍正常交易的违法行为。

9. 不为获取不正当利益，就本项目工程费用、材料供应、工程量变动、工程验收、工程质量等问题与宁夏联通工作人员私下商谈或达成默契，违反招投标和工程建设管理等规章制度，损害宁夏联通公司的利益。

10. 我公司不得与贵公司人员及其亲属从事本项目相关的物资买卖及中介活动，不转包、分包项目。

11. 我公司发现贵公司工作人员有违法乱纪行为，将向贵公司纪检监察机构举报（举报邮箱：nxs-jw@chinaunicom.cn）。

12. 我公司积极配合贵公司信访调查、检查、调研等工作，及时提供相关资料和客观信息。

三、监督

1、我公司自觉接受监督。

2、贵公司纪检监察机构有权对采购（合作）活动进行监督，有权制止、要求纠正违反本承诺书的行为。

3、如我公司或我公司工作人员违反本承诺书规定的，贵公司有权采取以下一种或多种措施：1）我公司应按相关项目合同总额5％的金额向贵公司支付违约金；贵公司有权在未支付我公司的任一笔款项中扣除该项违约金。2）有权解除与我公司签订并尚在履行的合同（包括但不限于“相关项目合同”）。3）有权视我公司违约情节轻重，将我公司列入宁夏联通供应商黑名单，三年内禁止参加宁夏联通组织的所有招投标等活动。

四、生效

1、本承诺书并不因相关项目合同期限届满而终止，贵公司发现我公司存在上述违规行为即可随时行使本承诺书之权利。

2、本承诺书自贵公司签字盖章之日即生效。

投标人名称：　　　　　　　　（盖单位公章）

法定代表人（负责人）或者其委托代理人：             （签字）

日期：    年    月    日

- 八、供应商合规承诺书

供应商合规承诺书

致   中国联合网络通信有限公司宁夏回族自治区分公司    ：

为了保障中国联合网络通信有限公司及其下属分公司（以下合称“联通”）供应链的合规、平稳、安全和有序运行，联通要求供应商必须遵守其所有适用的法律法规，并以此作为与联通合作的前提条件。联通鼓励供应商采用国际认可的行业标准和行业最佳实践，持续提升合规治理水平。

与联通开展业务表明供应商接受本《供应商合规承诺》（“《承诺》”）中规定的原则和标准，并愿意遵守。

1. 遵守法律和法规

1.1  供应商承诺遵守所有适用的法律法规、行业标准及一般通行商业准则，建立和不断提升自身治理体系，以确保合规和社会责任理念的贯彻执行。

2. 反腐败、反商业贿赂、反不正当竞争

2.1 反腐败基本原则：供应商承诺遵守所适用的有关反腐败、反商业贿赂等方面的法律法规，包括供应商业务所在国法律法规和适用的外国法律。

2.2 公平竞争：供应商承诺遵守所有适用的关于公平交易和竞争的法律，不得在业务活动中制约或限制其他方的竞争。

3. 数据安全、专有信息和知识产权的保护

3.1 知识产权保护：供应商应尊重和保护联通及联通客户、合作方和其他第三方的知识产权和商业秘密，并按照合同约定的目的合理使用。

3.2 数据安全与隐私保护：供应商应保护与之有业务往来的所有人员的个人信息，包括联通员工、客户、合作方等的联系方式、通信记录和其它非公开信息。当发生收集、储存、转移、分享或披露个人信息的情形时，供应商应采取有效措施确保遵守适用的数据安全和个人隐私法律法规要求。

3.3供应商不得提供可能危害网络安全的产品（包括但不限于美光公司产品）。承诺提供的所有产品均符合国家相关法规规定和中国联通对网络安全的相关要求。

4. 制裁和贸易合规

4.1 制裁和贸易合规：供应商知悉联通致力于确保其贸易、投资和其它业务活动不违反所适用的贸易管制和经济、金融制裁法律法规和行政令，以及相关的反制规定。供应商同意并承诺，供应商及其代理商、代表在履行与联通的协议的过程中将全面遵守所有适用的制裁规则。如果供应商自身及其控股母公司或实际控制人目前已被列入制裁名单，供应商承诺与联通的合作事宜并不违反该等贸易、经济或金融制裁要求；在本承诺对应的业务合同签署后的合作期间，若供应商或其控股母公司或实际控制人被列入制裁名单，应第一时间通知联通，联通有权要求供应商提供进一步信息进行评估，供应商将尽最大努力提供相关材料，并配合联通减少相关损失。

4.2 协助义务：供应商承诺配合提供或确认其依据本承诺对应的业务合同销售给联通的商品信息，以使联通将供应商销售给联通的商品转移给第三方的行为，符合贸易管制和经济、金融制裁法律法规和行政令。

4.3 供应商承诺严格遵守《中华人民共和国反外国制裁法》和配套法律法规的相关要求（合称“中国反制规则”）。若中国反制规则与相关国家适用的制裁法律发生冲突时，供应商应及时告知联通冲突事宜，与联通协商解决。

5. 治理体系

5.1 建立合规治理体系：供应商应建立自身合规治理体系，并制定公司的社会责任和合规政策，明确承诺遵守相关法律法规。

6. 违反本承诺的后果

如有违反如上承诺的情形，供应商同意接受如下后果：

6.1 联通有权要求限期整改，或降低采购份额，或限制业务合作机会，直至单方面中止或终止与供应商及其关联企业的合作；

6.2联通有权按照合同约定扣除供应商的保证金和主张违约金，并保留追究进一步索赔的权利。

投标人名称：　　　　　　　　（盖单位公章）

法定代表人（负责人）或者其委托代理人：             （签字）

日期：    年    月    日

- 九、黑名单承诺书

供应商黑名单管理承诺书

致   中国联合网络通信有限公司宁夏回族自治区分公司    ：

中国联通已实行供应商黑名单管理制度。根据《中国联通供应商黑名单管理办法》(以下简称：黑名单管理办法)的相关要求，供应商存在如下行为，经查实后列入黑名单：（1）通过行贿或其他手段谋取非法利益，致使中国联通员工违反国家法律、法规并被追究责任的行为；（2）在采购活动中，存在串标、围标、骗标等违反《中华人民共和国招标投标法》行为的；（3）有中国联通各级领导人员或其配偶、子女、特定关系人投资入股、从事经营活动或代理相关业务的；（4）有中国联通各级领导人员离职或者退休后三年内在《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》限定的范围内担任法定代表人、董事长、总经理的；（5）其他危害中国联通利益等行为。

供应商如被列入黑名单，中国联通有权禁止其为中国联通全系统提供产品或服务，并视供应商不当行为对中国联通利益的损害程度，对供应商设定1至3年的禁入期限；对列入黑名单的供应商及供应商所注册设立的与其现有经营业务相似的其他法人或组织，同步采取禁入措施。

中国联通有权对供应商实施以上所列行为的实际操作人员、主要决策人等相关人员采取1-3年的禁入措施，该类人员在禁入期内不得代表任何供应商参与为中国联通提供产品或服务的业务合作活动。

我方承诺知晓并遵守中国联通上述管理办法相关规定，并负责向工作人员或受委托的相关人员告知说明。承诺如下：（1）在采购/招标过程中，如果被列入中国联通黑名单供应商，则废止我方参与资格、中选/中标资格、签订合同资格；（2）在合同履行过程中，如果被列入中国联通黑名单供应商，则立即终止合同执行，相关后果由我方承担；（3）如果我方存在无效投标情况，不论何时一经发现，将被取消中标/中选资格；如已签订合同，相关合同无效，应当恢复原状，不能恢复原状的我方应当赔偿因此造成的损失。在合同履行期间，若中国联通上述管理办法规定的相关行为内容发生变更的，则以修订后的管理办法为准。

投标人名称：　　　　　　　　（盖单位公章）

法定代表人（负责人）或者其委托代理人：             （签字）

日期：    年    月    日

- 十、项目经理保密承诺书

致   中国联合网络通信有限公司宁夏回族自治区分公司    ：

为了确保关键信息基础设施供应链安全，维护国家安全，我承诺：

1、不以任何方式向任何第三方（包括但不限于自己的客户、合作伙伴、主顾、关联企业及对方的商业竞争对手等）泄露、出售、出租、转让、许可使用或共享买方的商业秘密，或提供可接触买方商业秘密的手段。

2、不会在知情的情况下，向境外情报监听提供便利。

3、不设置恶意程序、后门，不利用提供网络服务的便利条件，非法获取及使用用户数据、非法控制和操纵用户数据，不会利用用户对服务的依赖性谋取不正当利益。

4、已知悉本公司关于网络安全方面的承诺，并作为雇员或在离职后两年内遵循相关安全保密要求，仅为执行本合同下义务的目的对保密材料进行复制，本合同终止或解除后，将保密材料全部返还，并销毁所有能够再现全部或部分保密资料的复制件、影印件、拷贝件等。

投标人名称：　　　　　　　　（盖单位公章）

法定代表人（负责人）或者其委托代理人：             （签字）

日期：    年    月    日

- 十一、保密承诺书

保密承诺书

致   中国联合网络通信有限公司宁夏回族自治区分公司    ：

根据  2023年宁夏联通云网场景数据分析平台新建项目-标包1：新建湖仓一体的数据分析平台采购招标(项目编号：  08-11-04A-2024-D-C02683 )的《投标邀请书》或《招标公告》，我方愿意参加此次招标项目，并做出如下承诺：

一、对招标文件中的相关技术要求，以及此次招标过程中所发生的任何材料(包括文字及非文字资料)等负责保密；

二、保证不将本招标文件中技术需求、标准及招标过程中所发生的任何材料(包括文字及非文字资料)等复印、泄漏、外传或发生任何泄漏中国联合网络通信有限公司 和本项目其他相关单位的机密信息；

三、本招标文件中技术需求、标准及招标过程中所发生的任何材料(包括文字及非文字资料)等内容知识产权均属中国联合网络通信有限公司宁夏回族自治区分公司所有，保证不发生任何侵犯中国联合网络通信有限公司宁夏回族自治区分公司知识产权的行为；

四、本招标文件中技术需求、标准及招标过程中所发生的任何材料(包括文字及非文字资料)等内容将在本项目相关人员有限范围内传阅，保证不将上述任何相关内容透漏给本公司内非本项目相关人员；

五、保证不将上述任何相关内容泄露给第三方或用于除本次招标外其它用途；

六、以上如有违反，我公司将承担所有相关法律责任并赔偿由此造成的一切损失。

投标人名称：　　　　　　　　（盖单位公章）

法定代表人（负责人）或者其委托代理人：             （签字）

日期：    年    月    日

- 十二、单位负责人信息一览表

单位负责人信息一览表

致   中国联合网络通信有限公司宁夏回族自治区分公司    ：

我方参加  2023年宁夏联通云网场景数据分析平台新建项目-标包1：新建湖仓一体的数据分析平台  的投标，根据法律法规维护投标公正性的相关规定，如我方申报不实，我方接受被否决投标，按照《中国联通供应商黑名单管理办法》相关规定进行处理并承担一切违反相关法律法规责任及由此给采购人造成的损失。

请投标人根据实际情况将单位负责人信息填入表1或者表2。

表1：企业单位单位负责人信息表

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 职务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 法定代表人 |
| 2 |  |  | 董事长 |
| 3 |  |  | 总经理 |
| 4 |  |  | 董事 |
| 5 |  |  | …… |
| 6 |  |  | …… |

表2：非企业单位单位负责人信息表

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 职务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 主要负责人（最高行政官员或者执行事务合伙人） |
| 2 |  |  | …… |
| 3 |  |  | …… |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

注：单位负责人是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使单位职权的主要负责人。包括法定代表人、董事长、总经理、董事、机关或事业单位的最高行政官员、执行事务合伙人。

投标人名称：　　　　　　　　（盖单位公章）

法定代表人（负责人）或者其委托代理人：             （签字）

日期：    年    月    日

- 十三、投标人控股及管理关系情况申报表

致：中国联合网络通信有限公司宁夏回族自治区分公司

我方参加2023年宁夏联通云网场景数据分析平台新建项目-标包1：新建湖仓一体的数据分析平台的投标，根据法律法规维护采购投标公正性的相关规定，特就本单位控股及管理关系情况申报如下，并承担申报不实的责任。

| 申报人名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人/单位负责人 | 姓 名 |  |
|  | 身份证号 |  |
| 控股股东/投资人名称 及出资比例 |  |  |
| 非控股股东/投资人名称 及出资比例 |  |  |
| 管理关系单位名称 | 管理关系单位名称 |  |
|  | 被管理关系单位名称 |  |
| 备注： |  |  |

注：

      - 控股股东/投资人是指出资比例在50%以上，或者出资比例不足50%，但享有公司股东会/董事会控制权的投资方（含单位或者个人）；

      - 管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位；

      - 如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。

投标人：        （盖单位公章）

法定代表人（负责人）或其授权委托人：（签字）

日期：    年   月   日

- 13.1国家企业信用信息公示系统主要人员信息查询截图

在此附上截图，本项评审依据以评标委员会现场查询为准。

- 13.2天眼查系统主要人员及控股信息查询截图

在此附上截图，本项评审依据以评标委员会现场查询为准。

- 十四、审查资料

- （一）营业执照

投标人须在中华人民共和国境内工商局登记注册，根据中华人民共和国有关法律合法成立并存续的，独立于招标人和招标代理机构的独立法人或其他组织（须提供营业执照原件扫描件）。

“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台查询，被列为失信被执行人的查询截图。（最终以投标截止时间查询结果为准）

“中国裁判文书网” 被判处合同诈骗罪的和存在与采购活动相关的行贿犯罪记录的查询截图。（最终以投标截止时间查询结果为准）

- （二）纳税人资格

承诺函

致： 中国联合网络通信有限公司宁夏回族自治区分公司

（投标人名称）    （以下称“我司”） 针对 “2023年宁夏联通云网场景数据分析平台新建项目-标包1：新建湖仓一体的数据分析平台（招标编号： 08-11-04A-2024-D-C02683 ）”招标项目，我司承诺可为本项目开具符合国家行业税率规定的增值税专用发票。我方将严格遵守此承诺。若我公司虚假承诺，我公司愿意承担由此造成的一切法律后果。

投标人名称：　　　　　　　　（盖单位公章）

法定代表人（负责人）或者其委托代理人：             （签字）

日期：    年    月    日

- （三）投标人基本情况表

| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |  | 电话 |  |  | 传真 |  |
| 资质等级/编号 |  |  |  |  |  | 法人营业执照号 |  |  |  |
| 法定代表人(负责人) | 姓名 |  |  | 出生年月 |  |  |  | 职称 |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  | 账号 |  |  |  |
| 职工人数 | 员工总人数： 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中 |  | 研究生学历： 人 本科学历： 人 专科学历： 人 |  |  |  |  |  |  |
| 公 司 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- （四）财务要求

承诺函

致： 中国联合网络通信有限公司宁夏回族自治区分公司

（投标人名称）    （以下称“我司”） 针对 “  2023年宁夏联通云网场景数据分析平台新建项目-标包1：新建湖仓一体的数据分析平台（招标编号： 08-11-04A-2024-D-C02683 ）”集中招标项目，我司承诺财务及经营状况良好，且财产未处于被接管、冻结、破产状态等情况。我方将严格遵守此承诺。若我公司虚假承诺，我公司愿意承担由此造成的一切法律后果。

投标人名称：　　　　　　　　（盖单位公章）

法定代表人（负责人）或者其委托代理人：             （签字）

日期：    年    月    日

- 十五、详细评审

- （一）著作权证书

具体要求详见：第三章 评标办法（综合评估法）“评标办法前附表”。

- （二）类似项目业绩（资格+详审）

| 序号 | 项目名称 | 签订日期 | 合同金额(万元) | 项目负责人 | 甲方 |  | 甲方负责人及联系电话 | 对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业绩金额总计（万元） |  |  |  |  |  | 备注： |  |  |

具体要求详见：第三章 评标办法（综合评估法）“评标办法前附表”。

- （三）项目经理

| 姓 名 |  |  | 年龄 |  |  | 执业资格证书名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 学历 |  |  | 拟在本项目任职 |  |  |  |  |
| 工作年限 |  |  |  |  |  | 从事工作年限 |  |  |  |  |
| 毕业学校 |  | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  |  | 合同号 |  |  | 合同金额 | 担任职务 |  | 委托人及联系电话 |

具体要求详见：第三章 评标办法（综合评估法）“评标办法前附表”。

如：XXX证明材料如下：

1、身份证如下：

2、证书如下：

3、本公司社保缴纳证明材料（须含抬头、缴纳单位、缴纳人姓名、缴费月份/时间及社保机构的盖章）如下（如导出的为全公司人员社保情况，建议用红色方框标记出对应人员的社保缴纳情况）：

- （四）项目团队

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 学历 | 工作经验 | 身份证号 | 资格证书 | 职位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

具体要求详见：第三章 评标办法（综合评估法）“评标办法前附表”。

XXX（姓名）证明材料如下：

- 身份证如下：

- 证书如下：

- 本公司社保缴纳证明材料（须含抬头、缴纳单位、缴纳人姓名、缴费月份/时间及社保机构的盖章）如下（如导出的为全公司人员社保情况，建议用红色方框标记出对应人员的社保缴纳情况）：

- （五）交付期承诺

承诺函

致： 中国联合网络通信有限公司宁夏回族自治区分公司

（投标人名称）    （以下称“我司”） 针对 “  2023年宁夏联通云网场景数据分析平台新建项目-标包1：新建湖仓一体的数据分析平台（招标编号： 08-11-04A-2024-D-C02683 ）”集中招标项目，我司承诺在满足交付期（自合同签订之日起90日历日内完成交付）的基础上，交付期缩短     日历日。我方将严格遵守此承诺。若我公司虚假承诺，我公司愿意承担由此造成的一切法律后果。

投标人名称：　　　　　　　　（盖单位公章）

法定代表人（负责人）或者其委托代理人：             （签字）

日期：    年    月    日

具体要求详见：第三章 评标办法（综合评估法）“评标办法前附表”。

- （六）技术指标

具体要求详见：第三章 评标办法（综合评估法）“评标办法前附表”。

- （七）总体建设方案

具体要求详见：第三章 评标办法（综合评估法）“评标办法前附表”。

- （八）售后服务方案

具体要求详见：第三章 评标办法（综合评估法）“评标办法前附表”。

- （九）培训服务方案

具体要求详见：第三章 评标办法（综合评估法）“评标办法前附表”。

- 十六、其他

投标人认为需要提交的材料。

- 第七章  电子招标全过程指南

1、输入网址：https://www.cuecp.cn，进入首页，点击右下角下载专区，选择所需材料进行下载。

2、登录合作方门户：

3、点击【电子招标投标】-【中国联通智慧供应链平台招标采购中心】，进行：项目的文件获取、招标文件的购买、投标文件的上传、系统操作手册的下载等。

4、系统操作手册详见【我的工作台】-【共享文档的下载】（凡使用角色为投标人/供应商的文档，都须下载、安装和学习）。